## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2012                                                                                                                                                     № 1469

О проектировании и строительстве

системы ливневой канализации

Привокзального района

В  весенний период при таянии снега, а также в период выпадения обильных осадков в виде дождя, происходит затопление территории Привокзального района, в результате чего грунтовые воды проникают в подвальные помещения домов, смотровые ямы и погреба гаражей и хозяйственных построек, заливаются придомовые территории, разрушаются элементы благоустройства. Причиной затопления является низкое положение территории в рельефе и расположение грунтовых вод на глубине от 1,0 до 2,0 м.

В соответствии с заключением Приволжского Регионального центра Государственного мониторинга состояния недр от 23.08.2005 № 152-3 «По оценке гидрологических условий и причин подтопления железнодорожного вокзала и прилегающей территории в городе Муром Владимирской области»  и схемой ливневой канализации города, разработанной  Горьковским институтом «Сантехпроект» в 1983 году, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план мероприятий по проектированию и строительству системы ливневой канализации Привокзального района города Муром  согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ И. К. Федурина.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е. Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от 22.05.2012    № 1469

План мероприятий

по проектированию и строительству системы ливневой канализации

Привокзального района города Муром.

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и разработка исходно-разрешительной документации для определения объемов и стоимости проектно-изыскательских работ | - Управление ЖКХ ; - МКУ «Муромстройзаказчик»; - МУП «Архитектуры и землеустройства»; - КУМИ | 2012 г. |  |
| 2. | Проведение проектно-изыскательских работ, разработка рабочего проекта после проведения открытого аукциона, экспертиза проекта | - Управление ЖКХ ; - МКУ «Муромстройзаказчик»; - Подрядная организация | 2013 г. |  |
| 3. | Строительство системы ливневой канализации и очистных сооружений на р. Молондайка после проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации | - МКУ «Муромстройзаказчик»; - Подрядная организация | 2013-2015 гг. |  |

Зам.начальника управления ЖКХ по развитию

инженерной инфраструктуры                                                          А. В. Виноградов