## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2012                                                                                                                                                  № 1727

О подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения округа Муром к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, бесперебойного обеспечения отоплением  населения округа и предотвращения аварийных ситуаций, руководствуясь Уставом округа Муром,

постановляю:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний

период 2012-2013 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда округа согласно приложению №1.

2. Руководителям муниципальных унитарных  предприятий   МУП ПЖРЭП №3,  МУП «Тепловые сети»,  МУП «Водопровод и канализация»,  МУП «Горэлектросеть»,  МУП «МЦ ЖКХ»,  МУП  РЭУ №2, начальникам управлений культуры, образования,  руководителям предприятий и организаций   ООО «МЦ ЖКХ», ООО «Жилмастер», ООО «Жилремонт», ООО «Ремстрой Южный», ООО «Жилстрой», ООО «Виктория плюс», ООО «Домоуправ» , ООО «Фортуна», ЗАО «Муром», ООО «Комус»,  ОАО «Муромский стрелочный завод», ОАО «Муромский хлебокомбинат», Муромского регионального центра ДТВ, ОАО «Муромский завод РИП»  принять необходимые меры к выполнению мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2012-2013 по муниципальным предприятиям и управляющим организациям.
          3. Руководителям предприятий и организаций, поставляющих теплоэнергию на объекты  жилого фонда и  социальной сферы:

- в срок до 08.06.2012 года представить графики выполнения работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов;

- в срок до 15.09.2012 года оформить паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов;

- не позднее 10.09.2012 года представить в администрацию округа письменный доклад о завершении всех видов работ;

-  до 25.09.2012 года подвести итоги работы по подготовке тепло -, энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ к работе в предстоящий отопительный период.

4. Руководителям муниципальных организаций и  учреждений расход топливно-энергетических ресурсов осуществлять в пределах утвержденных лимитов потребления. Особое внимание уделить вопросу энергосбережения и рационального использования имеющихся площадей как основному резерву экономии бюджетных средств.

5. Создать окружную комиссию по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов в  составе согласно приложению №2.

6. Финансовому управлению осуществлять финансирование мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2012-2013 и предусмотреть  выделение дополнительных средств из местного бюджета на установку автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной микрорайона Вербовский согласно приложению №1.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ  И.К. Федурина.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение  №2

к постановлению администрации округа Муром

от 15.06.2012  № 1727

Окружная комиссия по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда

| Федурин Игорь Константинович | - первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ – председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Виноградов Александр Вениаминович | - зам. начальника Управления ЖКХ по развитию инженерной инфраструктуры – зам. председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Борисов Владимир Анатольевич | - директор МУП «Горэлектросеть»; |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления; |
| Еремеева Татьяна Николаевна | -директор МУП МЦ ЖКХ; |
| Загладин Алексей Николаевич | - директор МУП «Тепловые сети»; |
| Зотов Сергей Николаевич | - директор МУП «ПЖРЭП №3»; |
| Книгин Владимир Павлович | - и.о.ген. директора ООО «МЦ ЖКХ»; |
| Кочетков Владимир Васильевич | - управляющий трестом «Муромгоргаз» (по согласованию); |
| Фатеев Андрей Викторович | - председатель комиссии по экономической политике и собственности Совета народных депутатов округа Муром; |
| Шмелев Игорь Валентинович | - директор МУП «Водопровод и канализация»; |

Первый зам. Главы администрации округа Муром

по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                           И.К. Федурин

Приложение №1

к постановлению администрации округа Муром

от 15.06.2012  № 1727

ПЛАН

Мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

2012-2013 годов по муниципальным предприятиям и управляющим организациям

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжение | 9357,863 | 24582,6 |  |
| 1.1 | Ремонт котла в котельной м/к Вербовский | 1700,0 |  | МКУ «Муромстройзаказчик» МУП ПЖРЭП-3 |
| 1.2 | Ремонт тепловых сетей |  | 15364,5 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.3 | Восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ |  | 1500,0 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.4 | Ремонт оборудования в котельных |  | 542,0 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.5 | Изоляция сетей отопления и горячего водоснабжения |  | 2535,5 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.6 | Ремонт тепловых сетей и горячего водоснабжения м/к Вербовский |  | 4640,6 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 1.7 | Установка автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной м/к Вербовский | 7657,863 |  | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 4829,55 |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей |  | 1080,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт артскважин и станции второго подъема |  | 848,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт повысительных насосных станций |  | 154,1 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.2 | Ремонт канализационных сетей |  | 1870,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт канализационных насосных станций |  | 78,5 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт водопроводных сетей м/к Вербовский |  | 598,95 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2.5 | Ремонт канализационных сетей м/к Вербовский |  | 200,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 3. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 20983,4 |  |
| 3.1 | Ремонт воздушных линий |  | 3339,7 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.2 | Ремонт кабельных линий |  | 1629,3 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.3 | Ремонт трансформаторных подстанций |  | 4530,3 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.4 | Ремонт распределительных устройств |  | 11484,1 | МУП «Горэлектросеть» |
| 4. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА | 1756,9 | 8282,8 |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт кровель | 1091,1 | 5761,1 | Управляющие организации |
| 4.2 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 665,8 | 2521,7 | Управляющие организации |
|  | ИТОГО: | 11114,763 | 58677,75 |  |

| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| --- | --- |