## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2011                                                                                                                                                     № 1790

О подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения округа Муром к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, бесперебойного обеспечения отоплением  населения округа и предотвращения аварийных ситуаций, руководствуясь Уставом округа Муром,

постановляю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний

период 2011-2012 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда округа согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных унитарных  предприятий   МУП «ПЖРЭП №3»,  МУП «Тепловые сети»,  МУП «Водопровод и канализация»,  МУП «Горэлектросеть»,  МУП «МЦ ЖКХ»,  МУП  РЭУ №2, начальникам управлений культуры, здравоохранения, образования,  руководителям предприятий и организаций   ООО «МЦ ЖКХ», ООО «Жилмастер», ООО «Жилремонт», ООО «Ремстрой Южный», ООО «Жилстрой», ООО «Виктория», ООО «Домоуправ» , ООО «Фортуна», ЗАО «Муром», ООО «Комус»,  ОАО «Муромский стрелочный завод», ОАО «Муромский хлебокомбинат», Муромского регионального центра ДТВ, ОАО «Муромский завод РИП»  принять необходимые меры к выполнению мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2011-2012 по муниципальным предприятиям и управляющим организациям.
          3. Руководителям предприятий и организаций, поставляющих теплоэнергию на объекты  жилого фонда и  социальной сферы:

- в срок до 25.06.2011 года представить графики выполнения работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов;

- в срок до 15.09.2011 года оформить паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов;

- не позднее 10.09.2011 года представить в администрацию округа письменный доклад о завершении всех видов работ;

-  до 25.09.2011 года подвести итоги работы по подготовке тепло -, энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ к работе в предстоящий отопительный период.

4. Руководителям бюджетных организаций и учреждений расход топливно-энергетических ресурсов осуществлять в пределах утвержденных лимитов потребления. Особое внимание уделить вопросу энергосбережения и рационального использования имеющихся площадей как основному резерву экономии бюджетных средств.

5. Создать окружную комиссию по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов в следующем составе:

| Федурин Игорь Константинович | - зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ – председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Виноградов Александр Вениаминович | - зам. начальника Управления ЖКХ, начальник отдела по развитию инженерной инфраструктуры – зам. председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Шмелев Игорь Валентинович | - директор МУП «Водопровод и канализация»; |
| Васильев Вячеслав Леонтьевич | - директор МУП «Тепловые сети»; |
| Фатеев Андрей Викторович | - председатель комиссии Совета народных депутатов округа по экономической политике и собственности; |
| Мареев Василий Владимирович | - ген. директор ООО «МЦ ЖКХ»; |
| Борисов Владимир Анатольевич | - директор МУП «Горэлектросеть»; |
| Кочетков Владимир Васильевич | - управляющий трестом «Муромгоргаз» (по согласованию); |
| Зотов Сергей Николаевич | - директор МУП «ПЖРЭП №3»; |
| Шекурова Нина Ивановна | - председатель комитета территориального самоуправления. |

Ревазян Арушан Рубенович                     - директор ООО «Виктория»

Еремеева Татьяна Николаевна                 - директор МУП МЦ ЖКХ

7. Финансовому управлению администрации округа Муром (О.А. Балнова) осуществлять финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных бюджетом округа Муром.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ  И.К. Федурина.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа | Глава округа |  | Е.Е. Рычков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Файл сдан:

зав. информационно-компьютерным отделом                                        Д.В. Кузьмин

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Имя файла документа:

МБУ «Муромстройзаказчик», ООО «Виктория», ООО « МЦ ЖКХ», МУП МЦ ЖКХ, МУП «Водопровод и канализация», МУП «Горэлектросеть», МУП РЭУ №2, управление образования, управление культуры, управление здравоохранения, ООО «Жилмастер», ООО «Жилремонт», ООО «Ремстрой Южный», ООО «Жилстрой», ООО «Домоуправ», ООО «Фортуна», Совет народных депутатов округа Муром, Финансовое управление администрации округа Муром, комитет территориального самоуправления округа Муром, ЗАО «Муром»», ООО «Комус», ОАО «Муромский стрелочный завод», ОАО «Муромский хлебокомбинат», Муромского регионального центра ДТВ, ОАО «Муромский завод РИП»  СМИ.

Приложение

к постановлению

от 21.06.2011          №  1790

ПЛАН

Мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

2011-2012 годов по муниципальным предприятиям и управляющим организациям

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжение | 986,749 | 27134,3 |  |
| 1.1 | Монтаж счетчиков тепловой энергии в ЦТП и монтаж системы диспетчеризации ЦТП м/к Вербовский | 986,749 | 400,0 | МБУ «Муромстройзаказчик» МУП ПЖРЭП-3 |
| 1.2 | Ремонт тепловых сетей |  | 12882,4 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.3 | Восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ |  | 6710,5 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.4 | Ремонт оборудования в котельных |  | 349,4 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.5 | Ремонт дымовых труб котельных |  | 1959,5 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.6 | Ремонт тепловых сетей м/к Вербовский |  | 4094,5 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 1.7 | Ремонт котельной м/к Вербовский |  | 738,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 12956,7 |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей |  | 2398,7 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт артскважин и станции второго подъема |  | 621,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт повысительных насосных станций |  | 565,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.2 | Ремонт канализационных сетей |  | 455,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт канализационных насосных станций |  | 410,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт на очистных сооружениях и ГНС |  | 7954,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.5 | Замена оборудования на водопроводных и канализационных сетях м/к Вербовский |  | 493,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2.6 | Ремонт на очистных сооружениях м/к Вербовский |  | 60,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 3. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 33234,0 |  |
| 3.1 | Ремонт воздушных линий |  | 2710,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.2 | Ремонт кабельных линий |  | 12034,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.3 | Ремонт трансформаторных подстанций |  | 9490,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.4 | Ремонт распределительных устройств |  | 9000,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 4. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА | 13959,7 | 1617,6 |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт кровель | 7055,7 | 1148,2 | Управляющие организации |
| 4.2 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 6904,0 | 469,4 | Управляющие организации |
|  | ИТОГО: | 14946,449 | 74942,6 |  |

| Зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| --- | --- |