Приложение № 5

к постановлению администрации округа Муром

от 05.10.2011               № 2768

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

ООО «ЭКО-транс»   на 2011-2015 годы.

Раздел 1. Общие требования для технического задания.

1.1.Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «ЭКО-транс » на 2011-2015 г.г. (далее – техническое задание) разработано в соответствии с :

- Федеральным   законом  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Долгосрочной целевой комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015годы, утвержденной постановлением администрации округа Муром от 30.09.2011  № 2735;

- Генеральным планом  округа Муром;

- Постановлением Главы округа Муром от 01.10.2007  №2284 «О порядке формирования и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в округе Муром».

1.2. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения Инвестиционной Программы ООО «ЭКО-транс»  на 2011-2015 годы.;

- к структуре Инвестиционной Программы;

- к срокам подготовки Инвестиционной Программы.

1.3. Термины и определения

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

- Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения

инвестиционной Программы.

2. 1.  Цели инвестиционной программы:

- Основной целью инвестиционной программы  является обеспечение повышения технического уровня содержания городской свалки ТБО в части соблюдения природоохранных мероприятий и обеспечения  комфортных  условий проживания населения округа Муром.

2. 2.  Задачи инвестиционной программы:

- Основной задачей инвестиционной программы       является реализация     мероприятий по строительству сетей электроснабжения на территории городской свалки;

- Строительство и оборудование пропускного пункта для приема отходов на размещение (утилизацию);

- Приобретение и установка весовой системы

Mettler Toledo на контрольно-пропускном пункте по приему отходов

2.3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы:

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит  обеспечить:

- Надежность работы предприятия  путем  увеличения  времени работы городской свалки по приему отходов  в осенне-зимний период  на 2 часа, или 17%,

- Более эффективное использование техники предприятия, коэффициент использования основных фондов (машин и механизмов увеличится на       %)

- Обеспечение соответствия наружного освещения рабочих карт  нормативу – 5 лк.

- обеспечить повышение технического уровня содержания городской свалки ТБО в части соблюдения природоохранных мероприятий.

Раздел  3. Структура инвестиционной программы.

3.1.Инвестиционная программа должна содержать ниже перечисленные разделы:

- Паспорт инвестиционной программы,

- Мероприятия инвестиционной программы,

- Пояснительную записку, содержащую анализ производственной деятельности  предприятия, перспективы, определяющие возможность реализации целей и задач, сроки реализации программы и предложения о размерах тарифов на подключение,   надбавок к тарифам для потребителей.

Раздел 4. Определение приоритетных направлений инвестирования.

Основным направлением инвестиционной программы предприятия на 2011-2015 годы будет проектирование и строительство  сетей электроснабжения. Для чего необходимо проложить 2.5 км сетей.

Строительство сетей электроснабжения от центральной магистрали и по периметру рабочих карт складирования ТБО, позволит обеспечить бесперебойное и качественное предоставление услуг по размещению (утилизации) ТБО в части расширения временных и сезонных ограничений по приему ТБО.

Раздел 5. Потребности в инвестициях.

тыс.руб.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 2011-2015гг. | 8450,3 | 2332,6 | 2694,4 | 2482.1 | 470,6 | 470,6 |
| Строительство сетей электроснабжения городской свалки | 2011-2013 гг. | 7509.1 | 2332,6 | 2694,4 | 2482.1 | - | - |
| Установка системы весового контроля Mettler Toledo | 2014-2015 гг. |  |  |  |  | 470,6 | 470,6 |

На реализацию данных мероприятий согласно комплексной программы по развитию коммунальной инфраструктуры о. Муром  планируется направить

8450,3тыс.руб.капитальныхвложений, в том числе:

2011 год - 2332,6 тыс. руб.,

2012 год  - 2694,4 тыс. руб.,

2013 год – 2482,1 тыс. руб.,

2014 год – 470,6 тыс. руб.,

2015 год – 470,6 тыс. руб.

Раздел 6. Источники финансирования.

Источник финансирования – собственные средства предприятия – надбавка к тарифу.

Предлагаемый предприятием расчет надбавки тарифа до утверждения  инвестиционной программы следует согласовать с отделом цен администрации о. Муром.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации инвестиционной программы.

Привлечение средств населения и предприятий  при формировании тарифа  предприятия позволит реализовать  мероприятия   инвестиционной программы  предприятия.

Итогом выполнения работы должны быть:

| Наименование мероприятий | Показатели | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей электроснабжения городской свалки | Протяженность-км | - | - | 2.5 |  |  |
|  | Увеличение продолжительности рабочего времени % | - | - | 17 |  |  |
|  | Соответствие электроосвещения объекта норматив -лк | - | - | 5 |  |  |
| Установка системы весового контроля Mettler Toledo | Обеспечение точного количественного учета поступающих отходов, и их характеристик |  |  |  |  |  |

Раздел 8. Срок подготовки проекта инвестиционной программы.

Инвестиционная программа,  должна быть представлена  на рассмотрение в администрацию округа Муром в течение трех месяцев с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания.

Раздел 9. Срок реализации инвестиционной программы .

Срок реализации инвестиционной программы : 2011-2015 годы.

Зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                     		                И.К. Федурин