Приложение

к  постановлению администрации округа Муром

от 28.02.2012                 №  487

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ООО «ЭКО-транс»                                     на 2011-2015 годы.

- Общие положения

1.1.Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «ЭКО-транс» на 2011-2013 годы, разработано в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», генпланом округа Муром, Комплексной программой  развития систем коммунального комплекса о. Муром на 2010-2015 годы,  утвержденной  решением Совета народных депутатов о. Муром № 945 от 22.12.2009 г .и постановлением Главы округа Муром от 01.10. 2007 № 2284 «О порядке формирования и утверждения  технических  заданий  на разработку  инвестиционных программ   предприятий коммунального комплекса   по развитию систем  коммунальной инфраструктуры  в округе Муром».

1.2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения Инвестиционной Программы ООО «ЭКО-транс»  на 2011-2015 годы.;

- к структуре Инвестиционной Программы;

- к срокам подготовки Инвестиционной Программы.

1.3. Термины и определения

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

- Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения Инвестиционной Программы.

2. 1.  Цели инвестиционной программы:

- Основной целью инвестиционной программы является реализация мероприятий долгосрочной  целевой программы развития систем коммунальной  инфраструктуры округа Муром на 2010-2015 годы, утвержденной решением Совета народных  депутатов округа Муром   от 22.12. 2009  №945, что позволит предприятию  в планируемый период (2011-2013годы)  обеспечить повышение технического уровня содержания городской свалки ТБО в части соблюдения природоохранных мероприятий и обеспечения  комфортных  условий проживания населения округа Муром.

2. 2.  Задачи инвестиционной программы:

- Основной задачей инвестиционной программы       является реализация     мероприятий по строительству сетей электроснабжения на территории городской свалки;

- Строительство и оборудование пропускного пункта для приема отходов на размещение (утилизацию);

- Приобретение и установка весовой системы

Mettler Toledo на контрольно-пропускном пункте по приему отходов

2.3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы:

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит  обеспечить:

- Надежность работы предприятия  путем  увеличения  времени работы городской свалки по приему отходов  в осенне-зимний период  на 2 часа, или 17%,

- Более эффективное использование техники предприятия, коэффициент использования основных фондов (машин и механизмов увеличится на       %)

- Обеспечение соответствия наружного освещения рабочих карт  нормативу – 5 лк.

- обеспечить повышение технического уровня содержания городской свалки ТБО в части соблюдения природоохранных мероприятий.

3. Структура инвестиционной программы.

3.1.Инвестиционная программа должна содержать ниже перечисленные разделы:

- Паспорт инвестиционной программы,

- Мероприятия инвестиционной программы,

- Пояснительную записку, содержащую анализ производственной деятельности  предприятия, перспективы, определяющие возможность реализации целей и задач, сроки реализации программы и предложения о размерах тарифов на подключение,   надбавок к тарифам для потребителей.

В соответствии с долгосрочной целевой комплексной программой развития систем   коммунальной  инфраструктуры округа Муром на 2010-2015 годы, основным направлением инвестиционной программы предприятия на 2011-2015 годы будет проектирование и строительство  сетей электроснабжения. Для чего необходимо проложить 2.5 км сетей.

Строительство сетей электроснабжения от центральной магистрали и по периметру рабочих карт складирования ТБО, позволит обеспечить бесперебойное и качественное предоставление услуг по размещению (утилизации) ТБО в части расширения временных и сезонных ограничений по приему ТБО.

тыс.руб.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 2011-2015гг. | 8374,3 | 2332,6 | 2618,4 | 2482.1 | 470,6 | 470,6 |
| Строительство сетей электроснабжения городской свалки | 2011-2013 гг. | 7433.1 | 2332,6 | 2618,4 | 2482.1 | - | - |
| Установка системы весового контроля Mettler Toledo | 2014-2015 гг. |  |  |  |  | 470,6 | 470,6 |

На реализацию данных мероприятий согласно комплексной программы по развитию коммунальной инфраструктуры о. Муром  планируется направить

8450,3тыс.руб.капитальныхвложений, в том числе:

2011 год - 2332,6 тыс. руб.,

2012 год  - 2618,4 тыс. руб.,

2013 год – 2482,1 тыс. руб.,

2014 год – 470,6 тыс. руб.,

2015 год – 470,6 тыс. руб.

Источник финансирования – собственные средства предприятия – надбавка к тарифу.

Предлагаемый предприятием расчет надбавки тарифа до утверждения  инвестиционной программы следует согласовать с отделом цен администрации о. Муром.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

Привлечение средств населения и предприятий  при формировании тарифа  предприятия позволит реализовать  мероприятия   инвестиционной программы  предприятия.

Итогом выполнения работы должны быть:

| Наименование мероприятий | Показатели | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей электроснабжения городской свалки | Протяженность-км | - | - | 2.5 |  |  |
|  | Увеличение продолжительности рабочего времени % | - | - | 17 |  |  |
|  | Соответствие электроосвещения объекта норматив -лк | - | - | 5 |  |  |
| Установка системы весового контроля Mettler Toledo | Обеспечение точного количественного учета поступающих отходов, и их характеристик |  |  |  |  |  |

5. Срок подготовки проекта инвестиционной программы

Инвестиционная программа,  должна быть представлена  на рассмотрение в администрацию округа Муром в течение трех месяцев с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания.

6. Срок реализации инвестиционной программы :

2011-2015 годы.

Специалист первой категории

МКУ «Муромстройзаказчик»                                          Н. В. Назарова