## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№________

О проведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения  округа Муром

В целях выявления и учета мнения и интересов населения округа Муром по вопросам удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, а также замечаний и предложений поступивших в течение срока их сбора, руководствуясь постановлением  Правительства Российской Федерации от  22.02.2012   №154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом округа Муром,

постановляю:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения округа Муром на 28.12.2012 года в  09.00 часов по адресу: г. Муром, пл.1100-летия г. Мурома, д.1, актовый зал.

2. Управлению ЖКХ администрации округа Муром выступить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав уполномоченного органа:

Уткин Ю.В. - и.о. начальника управления ЖКХ, председатель ;

Виноградов А.В. - зам. начальника управления ЖКХ по развитию инженерной инфраструктуры, заместитель председателя;

Маркин Ю.В. - ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик», секретарь;

Члены уполномоченного органа:

Загладин А.Н. – директор МУП «Тепловые сети»;

Зотов С.Н. – директор МУП «ПЖРЭП №3»;

Карпов Д.А. – начальник правового управления;

Ершова Е.В. – и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства;

Дудурева С.В. – председатель Комитета территориального самоуправления;

Мешков А.А. – директор МУП ПИ «Муромпроект»;

Иванов В.П. – директор МКУ «Муромстройзаказчик».

4. Поручить уполномоченному органу:

4.1. Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения округа  Муром;

4.2. Оформление протокола  публичных слушаний и представление его  в администрацию округа Муром с заключением по результатам публичных слушаний и проектом схемы теплоснабжения округа Муром;

4.3. Опубликование заключения по результатам публичных слушаний проекта схемы теплоснабжения округа Муром;

4.4.  Размещение опубликования настоящего постановления на сайте администрации округа Муром и опубликование информации о рассмотрении проекта схемы теплоснабжения на публичных слушаниях в средствах массовой информации.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ  Ю.В. Уткина.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава округа |  | Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик» | Ю.В. Маркин |
| Согласовано: |  |
| И.о. начальника управления ЖКХ | Ю.В. Уткин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

зав. информационно-компьютерным отделом                                              В.В. Попов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Имя файла документа: Документ1

| Разослать: | В дело, УЖКХ, МУП «Тепловые сети», МУП «ПЖРЭП №3», МУП ПИ «Муромпроект», правовое управление, КТСУ, управление архитектуры и градостроительства, МКУ «Муромстройзаказчик», СМИ - 10экз. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от ________ №_________

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения округа Муром

| № п/п | Мероприятия по разработке схемы теплоснабжения | Исполнитель | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка конкурсной документации по разработке схемы теплоснабжения округа Муром в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 | МКУ «Муромстройзаказчик» | июнь 2012 года |
| 2 | Провести конкурс по отбору подрядной организации для выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения округа Муром | МКУ «Муромстройзаказчик» | июнь 2012 года |
| 3 | Разработка схемы теплоснабжения округа Муром | Подрядная организация, заключившая муниципальный контракт | июль-сентябрь 2012 года |
| 4 | Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте | Управление ЖКХ | октябрь 2012 года |
| 5 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения и публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения округа Муром | Управление ЖКХ | октябрь-ноябрь 2012 года |
| 6 | Утверждение схемы теплоснабжения округа Муром | Управление ЖКХ | ноябрь 2012 года |

Первый заместитель Главы округа Муром

по ЖКХ, начальник управления ЖКХ	И.К. Федурин