## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2013                                                                                                                                                  № 2031

О подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения округа Муром к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории   округа Муром и предотвращения аварийных ситуаций, руководствуясь Федеральным законом «О теплоснабжении», Уставом округа Муром,

постановляю:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний

период 2013-2014 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда округа Муром согласно приложению №2.

2.Руководителям муниципальных унитарных  предприятий   МУП ПЖРЭП №3,  МУП «Тепловые сети»,  МУП «Водопровод и канализация»,  МУП «Гор-электросеть»,  МУП «МЦ ЖКХ»,  МУП  РЭУ №2, начальникам управлений культуры, образования принять все необходимые меры к выполнению мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему   периоду   2013-2014 годов.

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций   ООО «ОДК», ООО «МЦ ЖКХ», ООО «Жилмастер», ООО «Жилремонт», ООО «Ремстрой Южный», ООО «Жилстрой», ООО «Виктория плюс», ООО «Домоуправ»,  ООО «Фортуна»,  ООО «Перспектива», ООО «Верба», ООО «Территория», ИП Болотнов, ЗАО «Муром», ООО «Комус»,  ОАО «Муромский стрелочный завод», ОАО «Муромский хлебокомбинат», ООО «Муромский кирпичный завод»,  Муромского регионального центра ДТВ, ОАО «Муромский завод РИП»   осуществить комплекс  мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилого фонда к осенне-зимнему   периоду   2013-2014годов.
          4. Руководителям предприятий и организаций, поставляющих тепловую энергию на объекты  жилого фонда и  социальной сферы:

- в срок до 14.06.2013 года представить в управление ЖКХ графики выполнения работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов;

- в срок до 15.09.2013 года оформить паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов;

- не позднее 10.09.2013 года представить в администрацию округа письменный доклад о завершении всех видов работ;

-  до 25.09.2013 года подвести итоги работы по подготовке тепло -, энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ к работе в предстоящий отопительный период.

5. Руководителям муниципальных организаций и  учреждений расход топливно-энергетических ресурсов осуществлять в пределах утвержденных лимитов потребления. Особое внимание уделить вопросу энергосбережения и рационального использования имеющихся площадей как основному резерву экономии бюджетных средств.

6. Создать состав комиссии по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда, расположенных на территории округа Муром  согласно приложению №1.

7. Финансовому управлению предусмотреть в бюджете округа Муром денежные средства на  финансирование плана  мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов  согласно приложению №2.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ  И.К. Федурина.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа | Е.Е.Рычков |
| --- | --- |

Приложение  №1

к постановлению администрации округа Муром

от 03.06.2013    № 2031

Состав комиссии по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда, расположенных на территории округа Муром

| Федурин Игорь Константинович | - первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ – председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Виноградов Александр Вениаминович | - зам. начальника Управления ЖКХ по развитию инженерной инфраструктуры – зам. председателя комиссии; |
| Фокин Сергей Николаевич | - зам. начальника Управления ЖКХ по содержанию и управлению жилищным фондом – зам. председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Борисов Владимир Анатольевич | - директор МУП «Горэлектросеть»; |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления; |
| Загладин Алексей Николаевич | - директор МУП «Тепловые сети»; |
| Зотиков Василий Александрович | - директор МУП «ПЖРЭП №3»; |
| Кочетков Владимир Васильевич | - управляющий трестом «Муромгоргаз» (по согласованию); |
| Фатеев Андрей Викторович | - председатель комиссии по экономической политике и собственности Совета народных депутатов округа Муром; |
| Шмелев Игорь Валентинович | - директор МУП «Водопровод и канализация». |

Первый зам. Главы администрации округа Муром

по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                           И.К. Федурин

Приложение №2

к постановлению администрации округа Муром

от 03.06.2013     № 2031

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

2013-2014 годов по муниципальным предприятиям и управляющим организациям

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжение |  | 22689,0 |  |
| 1.1 | Ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения |  | 14959,8 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.2 | Восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ |  | 1500,0 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.3 | Ремонт оборудования в котельных |  | 634,9 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.4 | Изоляция сетей отопления и горячего водоснабжения |  | 3085,3 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.5 | Ремонт тепловых сетей и горячего водоснабжения м/к Вербовский |  | 2509,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 1802,0 |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей |  | 570,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт артскважин и станции второго подъема |  | 40,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт повысительных насосных станций |  | 228,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.2 | Ремонт канализационных сетей |  | 80,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт канализационных насосных станций |  | 218,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт водопроводных сетей м/к Вербовский |  | 416,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2.5 | Ремонт канализационных сетей м/к Вербовский |  | 250,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 3. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 29008,2 |  |
| 3.1 | Ремонт воздушных линий |  | 3962,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.2 | Ремонт кабельных линий |  | 5108,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.3 | Ремонт трансформаторных подстанций |  | 9861,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.4 | Ремонт распределительных устройств |  | 10077,2 | МУП «Горэлектросеть» |
| 4. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА | 851,0 |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 851,0 |  | Управляющие организации |
|  | ИТОГО: | 851,0 | 53499,2 |  |

| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| --- | --- |