## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2013                                                                                                                                                             № 4510

О внесении изменений в постановление

администрации округа Муром от 15.10.2013

№ 3719 «Об утверждении муниципальной

программы  «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры округа

Муром  на 2014 – 2016 годы»

Руководствуясь     ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации округа Муром от 30.08.2013 № 3148 «О порядке разработки, формирования,  утверждения и реализации муниципальных  и ведомственных целевых программ в округе Муром», Уставом округа Муром,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 15.10.2013 № 3719 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром   на 2014- 2016 годы», изложив:

1.1.Раздел 1 «Паспорт Програмы» в редакции согласно приложению № 1;

1.2.Раздел 4 «Основные направления реализации Программы» в редакции согласно приложению № 2;

1.3.Раздел 6  «Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы» в редакции согласно приложению № 3;

1.4.Раздел 8 «Перечень мероприятий муниципальной Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в округе Муром на 2014-2016 годы» в редакции согласно приложению № 4.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления      возложить на  первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника  Управления ЖКХ  И.К.Федурина

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е. Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик» | Н. В. Назарова |
| Документы: |  |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И. К. Федурин |
| Начальник финансового управления | О. А. Балнова |
| Зав.отделом экономики администрации округа Муром | В.Н.Курдикова |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д. А. Карпов |

Фа сФайл сдан:

Зав. информационно-компьютерным отделом                                                И.Л.Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа:

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

| Разослать: | по 1 экз. - в дело, 1экз. – финуправление, 1 экз. – управление ЖКХ, 1 экз.- газета «Муромский край», 1 экз. – отдел экономики администрации, 1 экз. – исп, 1 экз.-МКУ «Муромстройзаказчик» |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению  администрации округа Муром

от 24.12.2013  № 4510

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3719 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ НА 2014-2016 ГОДЫ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ   НА 2014 – 2016 ГОДЫ"

Раздел 1. Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Муниципальная Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2014 – 2016 годы". |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром. |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром. |
| Цель Программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры округа Муром в соответствие со стандартами качества. |
| Задачи Программы | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром. |
| Целевые индикаторы и показатели | -Разработка проектно-сметной документации на 5 объектов; -Ввод газовых сетей-0,18 км.; -Количество человек, улучшивших уровень благоустройства жилья путем появления услуги холодное водоснабжение-6 человек. - Снижение износа водопроводных сетей до 53%. |
| Сроки и этапы реализации | 2014 - 2016 годы |
| Исполнители Программы | - Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации округа Муром; - МКУ «Муромстройзаказчик» |
| Объемы и источники финансирования | Всего капитальных вложений - 8,4 млн.руб. в том числе: бюджет округа Муром – 8,4 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В рамках Программы плланируется: 1. Разработать проектно-сметную документацию на следующие объекты: - Реконструкция главной канализационной насосной станции; - Строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе от ул.Куйбышева до ул.Орловская; -Строительство водопровода от ул.Лаврентьева до ул.Механизаторов; - Строительство ливневой канализации от Привокзального района до ул.Пионерская; - Строительство КНС и напорного коллектора от дома №45А по ул.Школьная до КНС на ул.Новая. 2. Осуществить строительство следующих объектов: - Строительство шахтного колодца для водоснабжения дома №1 "Б" по Меленковскому шоссе, в результате 6 человек улучшат уровень благоустройства жилья путем появления услуги холодное водоснабжение; - Строительство сетей газоснабжения котельной МУП "ПЖ РЭП №3" протяженностью 0,18 км. 3. Провести реконструкцию трубопроводов Александровского водозабора, с целью обеспечения безаварийной работы объекта. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Муром. |

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                                                       И. К. Федурин

Приложение № 2

к постановлению  администрации округа Муром

от 24.12.2013   № 4510

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3719 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ НА 2014-2016 ГОДЫ».

Раздел 4. Основные направления реализации Программы.

В рамках программы  запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция главной канализационной насосной станции.

В 2014-2015гг. планируется  разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию главной насосной станции.

Реконструкция данного объекта необходима для  обеспечения надежности работы  и снижения затрат на его содержание.

- Строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе от ул.Куйбышева до ул.Орловская.

В 2014 году планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе от ул.Куйбышева до ул.Орловская протяженностью 1650м.

Строительство данного обусловлено тем, что в  развивающейся промышленной зоне по РЗШ  отсутствует водоснабжение.  В МУП «Водоканал» часто обращаются вновь образующиеся предприятия  по ул. РЗШ  за ТУ на подключение  к системе водоснабжения, которая в данном районе отсутствует. Так же водопровод будет соединять сети Южного микрорайона с центральной частью города, обеспечив Южный район очищенной водой Александровского водозабора.

- Строительство водопровода от ул.Лаврентьева до ул.Механизаторов.

В 2014 году планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство водопровода от ул.Лаврентьева до ул.Механизаторов протяженностью 1500м.

Строительство водопровода позволит обеспечить Дмитриевско - Слободской округ,  и  проектируемые в этой части  города  жилые микрорайоны качественной питьевой водой.

- Строительство ливневой канализации от Привокзального района до ул.Пионерская.

В 2014-2015гг. планируется  разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию главной насосной станции.

Строительство данного объекта необходимо с целью отвода ливневых вод, устранения подтопления жилых домов данного района.

- Строительство шахтного колодца для водоснабжения дома №1 "Б" по Меленковскому шоссе.

Строительство данного объекта запланировано в связи с ликвидацией газонаполнительной станции, принадлежащей ООО «Газэнергосеть», ранее обеспечивающей жителей указанного дома водой. В результате строительства объекта 6 человек улучшат свои жилищные условия.

-  Строительство сетей газоснабжения  котельной МУП "ПЖ РЭП №3".

В результате строительства данного объекта будет введено 0,18 км. газовых сетей.

- Реконструкция трубопроводов Александровского водозабора.

Мероприятия по реконструкции Александровского водозабора проводятся с целью обеспечения безаварийной работы объекта, в результате износ водопроводных сетей в округе Муром снизится до 53%.

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                                                       И. К. Федурин

Приложение № 3

к постановлению  администрации округа Муром

от 24.12.2013   № 4510

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3719 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ НА 2014-2016 ГОДЫ».

Раздел 6.Оценка  социально – экономической эффективности реализации Программы.

| Задача | Мероприятия | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром. | Количество объектов, на которые будет разработана проектно-сметная документация | 3 | 2 | 0 |
|  | Ввод газовых сетей, км. | 0,18 | 0 | 0 |
|  | Количество человек, улучшивших уровень благоустройства жилья путем появления услуги холодное водоснабжение, чел. | 6 | 0 | 0 |
|  | Снижение износа водопроводных сетей, до % | 53 | 0 | 0 |

Реконструкция главной канализационной насосной станции на основании проектно-сметной документации, разработанного в рамках данной Программы позволит  обеспечить надежность работы объекта и снизить затраты на его содержание.

Строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе от ул.Куйбышева до ул.Орловская на основании проектно-сметной документации, разаботанной в рамках данной Программы позволит увеличить протяженность водопроводных сетей и улучшить качество питьевой воды.

Строительство водопровода от ул.Лаврентьева до ул.Механизаторов на основании проектно-сметной документации, разработанной в рамках данной Программы позволит обеспечить Дмитриевско-Слободскй округ качественной питьевой водой.

Строительство ливневой канализации от Привокзального района до ул.Пионерская  на основании проектно-сметной документации, разработанного в рамках данной Программы позволит осуществить отвод ливневых вод и  устранить подтопление жилых домов данного района.

Строительство КНС и напорного коллектора от дома №45А по ул.Школьная до КНС на ул.Новая. позволит увеличить степень благоустройства жилого фонда.

Строительство шахтного колодца для водоснабжения дома №1 "Б" по Меленковскому шоссе, в результате 6  человек улучшат уровень благоустройства жилья путем появления услуги холодное водоснабжение.

Строительство сетей газоснабжения  котельной МУП "ПЖ РЭП №3" обеспечит котельную собственными газовыми сетями  протяженностью 0,18 км.

Работы по реконструкции трубопроводов Александровского водозабора позволят снизить износ водопроводных сетей в округе Муром до 53%.

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                                                       И. К. Федурин