## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                                                                                                  № 447

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2014 года на территории округа Муром

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Владимирской области»,  для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных системах округа и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 2014 года,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску талых вод, недопущению загрязнения окружающей среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2014 года на территории муниципального образования округ Муром согласно приложению.

2. Общее руководство и координацию действий по проведению противопаводковых мероприятий на территории округа осуществлять комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации округа Муром (И.К. Федурин) во взаимодействии с территориальным отделом  в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области (С.А. Лосев), филиалом Федерального бюджетного  учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах (А.Г. Петровичев), Муромским районом водных путей филиалом ФГУП «Канал имени Москвы» (В.И. Петухов), ООО «Порт Муром» (В.А. Туркин), инспекторским отделением № 1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области (А.З. Сугуев), отделением ФГБУ Владимирский ЦГМС объединенная гидрометеостанция г. Муром (Е.М. Зуева), ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области» (Б.Ю. Костаков) и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» (В.И. Иванчук).

3. Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных    ситуаций    и   обеспечению    пожарной    безопасности  администрации  округа Муром  (И.К. Федурин) до 18 марта 2014 года создать  противопаводковую комиссию и сформировать рабочую группу по проверке готовности Муромского окружного и объектовых звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) к безаварийному пропуску весеннего половодья 2014 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории округа Муром, в течение марта 2014 года:

4.1. Организовать  работу  по  безаварийному пропуску  паводковых  вод, обеспечению  защиты  и  всестороннего  жизнеобеспечения  населения в период весеннего половодья.

4.2. Уточнить планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых  вод  в  период  предстоящего  половодья  и  их копии направить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации округа Муром через МКУ «Управление  по  делам  ГО и ЧС  округа Муром».

4.3. Уточнить  планы  действий по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, представить сведения о привлекаемых силах, средствах и состоянии  их  готовности в  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром».

4.4. Обеспечить контроль по созданию резервов  финансовых и  материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья.

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» (В.И. Иванчук):

5.1. Осуществлять  в  установленном  порядке контроль  за  выполнением  силами Муромского окружного и объектовых звеньев  РСЧС  округа   требований по подготовке к весеннему половодью и обеспечением безаварийного пропуска паводковых вод.

5.2. По результатам прохождения  весеннего половодья 2014 года в двухнедельный  срок после его окончания, но не позднее 20 мая текущего года, подготовить анализ деятельности Муромского окружного и объектовых звеньев РСЧС округа.

6. Финансирование противопаводковых мероприятий осуществлять в соответствии с  законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета округа Муром, а также объектов экономики, расположенных на территории округа Муром, подверженных воздействию половодья.

7.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ  И.К. Федурина.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава округа                                                                                   Е.Е. Рычков

|  | Приложение к постановлению администрации округа Муром от 05.03.2014 № 447 |
| --- | --- |

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску талых вод, недопущению загрязнения окружающей среды,

предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций  в  период  весеннего  половодья

2014 года на территории  муниципального  образования округ Муром

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уточнить зоны возможного подтопления, на территории округа и определить перечень предприятий, организаций (всех форм собственности), попадающих в эту зону. Особое внимание обратить на объекты производственной сферы (линии электропередач, склады ГСМ, АЗС, котельные, свалки бытовых отходов, в т.ч. несанкционированные, объекты газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения). | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», отдел по контролю за благоустройством и экологией управления ЖКХ администрации округа Муром | до 25.03.2014 |  |
| 2. | Подготовка водооткачивающих (при наличии) и других средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. | Руководители организаций, расположенных на территории округа | до 28.03.2014 |  |
| 3. | Во всех организациях (подверженных подтоплению) издать приказы, составить графики дежурства на период пропуска паводковых вод. | Руководители организаций | до начала половодья |  |
| 4. | Уточнить количество жилых домов, населения, в т.ч. детей, проживающего в зонах возможного подтопления, а также домашних животных. Решить вопрос по вывозу бытовых отходов, очистке выгребных ям в зоне возможного подтопления. Обследовать ветхие дома с целью уточнения возможности их разрушения в период наводнения (для организации отселения пострадавшего населения). | Управление ЖКХ администрации округа Муром, Комитет территориального самоуправления администрации округа Муром, Отдел жилищных программ | до 31.03.2014 до начала половодья до 31.03.2014 |  |
| 5. | Обеспечить готовность органов управления, сил и средств Муромского окружного звена областной территориальной подсистемы РСЧС и средств пожаротушения к действиям в чрезвычайных ситуациях (наводнении). | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области», руководители организаций (предприятий) | постоянно |  |
| 6. | Создать резервы материальных и финансовых ресурсов, организовать работы по санитарной очистке подведомственных территорий, попадающих в водоохранную зону и зону возможного подтопления. | Руководители организаций | постоянно |  |
| 7. | Обследование и принятие мер по ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности работы: -сооружений и линий электроснабжения; -сооружений и сетей тепло- и водоснабжения; -сооружений и сетей газоснабжения; -объектов и линий связи. | МУП «Горэлектросеть», МУП «Водопровод и канализация», МУП «Тепловые сети», Филиал ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Муроме, Межрайонный ЦТЭТ г. Муром Владимирского филиала ОАО «Ростелеком» | до 31.03.2014 |  |
| 8. | Организовать проведение мероприятий по укреплению (при необходимости) дамб № 1 и № 2 на ручье Вербовка, пос.Вербовский. | МБУ «Благоустройство» | В период половодья |  |
| 9. | Уточнить пункты временного размещения населения, проверить их готовность к приему в случае эвакуации из зоны подтопления. | Эвакуационная комиссия администрации округа Муром | до 01.04.2014 |  |
| 10. | Определить порядок привлечения автотранспорта автоперевозчиков к проведению возможной эвакуации из возможных зон подтопления в рабочее (нерабочее время), а также в выходные (праздничные) дни. | Отдел транспорта и связи управления ЖКХ администрации округа Муром | до 31.03.2014 |  |
| 11. | Организовать медицинское обеспечение населения в зоне прогнозируемого подтопления в соответствии с планом медицинского обеспечения в условиях подтопления территорий. | ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3» | до начала половодья |  |
| 12. | Организовать распространение памяток в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления, по правилам поведения населения в период половодья. | Комитет территориального самоуправления администрации округа Муром, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | до начала половодья |  |
| 13. | Организовать проведение комплекса мероприятий по защите дорог, мостов и водопропускных искусственных сооружений в период весеннего половодья на территории муниципального образования округ Муром. | Управление ЖКХ администрации округа Муром, ДСУ № 1, Муромский регион ГЖД ОАО «РЖД», ООО «Дорожник-2» | до начала половодья |  |
| 14. | Подготовить системы водопровода и канализации, теплоснабжения, очистные сооружения к работе в период возможного наводнения. | МУП «Водопровод и канализация», МУП «Тепловые сети» | до 30.03.2014 |  |
| 15. | Принять меры к обеспечению сохранности газового оборудования. | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Муроме | постоянно |  |
| 16. | Разработать комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению сохранности имущества граждан, материальных ценностей организаций в местах возможного подтопления в период паводка. | Межмуниципальный отдел МВД России «Муромский», руководители организаций | до 31.03.2014 |  |
| 17. | Разработать комплекс мероприятий по тушению пожаров в зоне подтопления. | ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области» | до 31.03.2014 |  |
| 18. | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения, попадающего в зону подтопления, по соблюдению правил противопожарной безопасности. . Взять на контроль своевременное отключение от электроснабжения зданий (объектов), находящихся в зоне подтопления. | Управление ЖКХ администрации округа, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», Комитет территориального самоуправления администрации округа, организации обслуживающие жилищный фонд, МУП «Горэлектросеть» | постоянно |  |
| 19. | Провести проверку линейно-кабельных сооружений телефонной сети округа в целях обеспечения устойчивой работы в период паводка. | Межрайонный ЦТЭТ г. Муром Владимирского филиала ОАО «Ростелеком» | до 31.03.2014 |  |
| 20. | На объектах экономики создать аварийные бригады, оснастить их необходимым количеством техники и имуществом, провести санитарную очистку своих территорий (обвалование объектов, в случае необходимости). | Руководители предприятий, организаций | по мере необходимости |  |
| 21. | Проверить техническое состояние водопропускных труб, ливневой канализации и подготовить их к безаварийному пропуску талых вод. | Управление ЖКХ администрации округа Муром, ООО «Дорожник – 2» | по мере необходимости |  |
| 22. | В период паводка осуществлять сбор информации по подготовке округа, предприятий и организаций к безаварийному пропуску талых вод. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», руководители предприятий, организаций | постоянно |  |
| 23. | Осуществлять координацию деятельности всех взаимодействующих служб в период паводка. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации округа Муром | постоянно |  |
| 24. | Обеспечить повышенную готовность спасателей поисково-спасательного отряда МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» в период прохождения паводка. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | постоянно |  |
| 25. | Проведение осмотра (патрулирования) территорий зон возможного подтопления. | Управление ЖКХ администрации округа Муром, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | постоянно |  |
| 26. | Организовать оповещение и информирование населения в подтапливаемых населенных пунктах о надвигающейся опасности и о развитии паводковой ситуации. | ЕДДС округа Муром | В случае опасности |  |
| 27. | Информацию о проделанной работе по выполнению плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при прохождении половодья на территории муниципального образования округ Муром направить в Главное управление МЧС России по Владимирской области. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | до 15.05.2014 |  |

Первый заместитель Главы администрации округа Муром

по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ                                                                                                              И.К. Федурин

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | В.И. Иванчук |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового Управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Заведующий  информационно-компьютерным отделом                                 И.Л. Чижов

администрации округа Муром

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название файла документа:

| Разослать: 1. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», 2 экз. |  |
| --- | --- |
| 2. Управление ЖКХ администрации округа Муром , 1 экз. |  |
| 3. Редакция газеты «Муромский край», 1 экз. |  |