Приложение №1

к постановлению администрации округа Муром

от  25.04.2014   №  934

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3717 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром на 2014 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация округа Муром. |
| Руководитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |
| Цель Программы | - Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа. |
| Задача Программы | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ; |
| Целевые показатели | - Ремонт дорог – 83,1 тыс.м2; - Содержание дорог- 1140,5 тыс. м2; -Количество светофорных объектов, подлежащих ремонту и техническому обслуживанию-28 ед.; - Количество дорожных знаков и указателей, подлежащих техническому обслуживанию – 2000 ед.; - Содержание ливневой канализации- 205 ед. |
| Сроки реализации | 2014 - 2016 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы : 260, 3232 млн.руб. В том числе: - средства бюджета округа Муром : 211,7972 млн.руб.; - средства муниципального дорожного фонда: 48,526 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет проведения ремонта надлежащего качества; -создание комфортной среды для проживания населения, положительного воздействия на социальную сферу и экологическую ситуацию округа. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Мурома. |

| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| --- | --- |

Приложение №2

к постановлению администрации округа Муром

от  25.04.2014   №  934

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3717 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ».

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности органов местного самоуправления, необходимых для приведения в нормативное состояние  автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными направлениями реализации программы являются:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром:

-   своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

-  развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;

- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрения современных средств регулирования.

- за счет своевременного и качественного выполнения работ для повышения экологической безопасности, долговечности и надежности объектов благоустройства, обеспечение комфортного проживания населения.

Основные показатели реализации программы:

| Наименование мероприятий | 2014 год | 2015год | 2016 год | Итого 2014-2016 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем работ по ремонту дорог, тыс.м2 | 21,1 | 30,8 | 31,2 | 83,1 |
| 2. Содержание дорог , тыс.м2 | 1140,5 | 1140,5 | 1140,5 | 1140,5 |
| 3. Количество светофорных объектов, подлежащих ремонту и техническому обслуживанию, ед. | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4. Количество дорожных знаков и указателей, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 5. Содержание ливневой канализации, ед. | 205 | 205 | 205 | 205 |

| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| --- | --- |

Приложение №3

к постановлению администрации округа Муром

от 25.04.2014   № 934

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3717 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ».

8. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО  ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ  СОСТОЯНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполни- тели,ответствен-ные за реализа-цию мероприятий | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2016гг. |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорожно го фонда* |  | Всего |  | Средства бюджета округа Муром |  | Средства муници-пального дорожного фонда* |  | Всего |  | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорож- ного фонда* | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорож-ного фонда |  |  |  |
| Цель Программы: |  | Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Программы: |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт дорог | 2014-2016 | 79,069147 | 30,543147 |  | 48,526* |  | 20,096947 |  | 7,890947 |  | 12,206* |  | 29, 2311 | 11,3261 | 17,905* | 29,7411 | 11,3261 | 18,415* | УЖКХ администрации округа Муром |  | Объем работ по ремонту дорог-83,1 тыс.м2 |
| 2. Содержание автомобильных дорог | 2014-2016 | 167,934053 | 167,934053 |  | 0 |  | 57, 934053 |  | 57, 934053 |  | 0 |  | 55, 0 | 55, 0 | 0 | 55,0 | 55,0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром |  | Содержание дорог-1140,5 тыс.м2 |
| 3. Ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов, всего: | 2014-2016 | 7, 83 | 7, 83 |  | 0 |  | 2, 61 |  | 2,61 |  | 0 |  | 2, 61 | 2, 61 | 0 | 2, 61 | 2,61 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром |  | Количество светофорных объектов, подлежащих ремонту и тех.обсллужива-нию-28ед. |
| 3.1. Ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов | 2014-2016 | 6,9 | 6,9 |  | 0 |  | 2, 3 |  | 2,3 |  | 0 |  | 2, 3 | 2, 3 | 0 | 2, 3 | 2,3 | 0 |  |  |  |
| 3.2. Энергообеспечение светофорных объектов | 2014-2016 | 0, 93 | 0, 93 |  | 0 |  | 0, 31 |  | 0,31 |  | 0 |  | 0, 31 | 0, 31 | 0 | 0, 31 | 0,31 | 0 |  |  |  |
| 4.Техническое обслуживание дорожных знаков и указателей | 2014-2016 | 0, 99 | 0, 99 |  | 0 |  | 0, 33 |  | 0,33 |  | 0 |  | 0, 33 | 0,33 | 0 | 0, 33 | 0,33 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром |  | Количество дорожных знаков и указателей, подлежащих техническому обслуживанию- 2000 ед. |
| 5. Содержание ливневой канализации | 2014-2016 | 4,5 | 4,5 |  | 0 |  | 1, 5 |  | 1,5 |  | 0 |  | 1, 5 | 1,5 | 0 | 1, 5 | 1,5 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром |  | Содержание ливневой канализации- 205 ед. |
| Итого: |  | 260,3232 | 211,7972 |  | 48,526* |  | 82,471 |  | 70,265 |  | 12,206* |  | 88,6711 | 70,7661 | 17,905* | 89,1811 | 70,7661 | 18,415* |  |  |  |

* Средства муниципального дорожного фонда указаны справочно и  будут уточнятся по мере поступления акцизов.

Первый заместитель Главы  администрации округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                                                                                                                         И. К. Федурин

Согласовано:

Главный бухгалтер  ЦБ УЖКХ                                                                                                                                    И. Г. Карпова