Приложение №1

к постановлению администрации округа Муром

от 31.12.2014  № 3128

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3717 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром на 2014 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация округа Муром. |
| Руководитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |
| Цель Программы | - Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа. |
| Задача Программы | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ; |
| Целевые показатели | - Ремонт дорог – 74,988 тыс.м2; -Ремонт тротуаров-30,08 тыс.м2; - Содержание дорог- 1140,5 тыс. м2; а) очистка улично – дорожной сети – 1140,5 тыс. м2; б) устранение деформаций и повреждений – 95,5 тыс. м2; -Количество светофорных объектов, подлежащих ремонту и техническому обслуживанию-28 ед.; - Количество дорожных знаков и указателей, подлежащих техническому обслуживанию – 2000 ед.; - Содержание ливневой канализации- 205 ед. - Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД – 8,084 тыс.м2 - Ремонт Штабского пешеходного моста (ул. Садовая, г. Муром) – 93,2 п.м. |
| Сроки реализации | 2014 - 2016 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы: 291 002, 90587 тыс.. руб. в том числе: - средства бюджета округа Муром: 245 635,10587 тыс. руб.; - средства муниципального дорожного фонда: 45 367,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет проведения ремонта надлежащего качества; -создание комфортной среды для проживания населения, положительного воздействия на социальную сферу и экологическую ситуацию округа. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Мурома. |

| Первый Зам.Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И. К. Федурин |
| --- | --- |

Приложение №2

к постановлению администрации округа Муром

от  31.12.2014  № 3128

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3717 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ».

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности органов местного самоуправления, необходимых для приведения в нормативное состояние  автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными направлениями реализации программы являются:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром:

-   своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

-  развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;

- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрения современных средств регулирования.

- за счет своевременного и качественного выполнения работ для повышения экологической безопасности, долговечности и надежности объектов благоустройства, обеспечение комфортного проживания населения.

Основные показатели реализации программы:

| Наименование мероприятий | 2014 год | 2015год | 2016 год | Итого 2014-2016 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ по ремонту дорог, тыс.м2 | 12,988 | 30,8 | 31,2 | 74,988 |
| Объем работ по ремонту тротуаров, тыс.м2 | 30,08 | 0 | 0 | 30,08 |
| Очистка улично – дорожной сети тыс. м2. | 1140,5 | 1140,5 | 1140,5 | 1140,5 |
| Устранение деформаций и повреждений тыс. м2. | 60,9 | 17,3 | 17,3 | 95,5 |
| Количество светофорных объектов, подлежащих ремонту и техническому обслуживанию, ед. | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Количество дорожных знаков и указателей, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Содержание ливневой канализации, ед. | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, тыс.м2 | 8,084 | 0 | 0 | 8,084 |
| Ремонт Штабского пешеходного моста (ул. Садовая, г. Муром) п.м. | 93,2 | 0 | 0 | 93,2 |

| Первый Зам.Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И. К. Федурин |
| --- | --- |

Приложение №3

к постановлению администрации округа Муром

от  31.12.2014  № 3128

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3717 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ».

7.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

На реализацию муниципальной Программы округа на 2014 – 2016 годы планируется направить

291 002, 90587 тыс. руб. средств бюджета округа Муром.

(тыс.руб.)

| Показатели | Финансирование за период 2014-2016 гг. |
| --- | --- |
|  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Источники финансирования, всего | 291 002,90587 | 113 150,70587 | 88 671,1 | 89 181,1 |
| В том числе : бюджет округа Муром | 245 635,10587 | 104 102,90587 | 70 766,1 | 70 766,1 |
| Средства муниципального дорожного Фонда* | 45 367,8* | 9 047,8 | 17 905,0* | 18 415,0* |

* Средства муниципального дорожного фонда указаны справочно и  будут уточнятся по мере поступления акцизов.

| Первый Зам.Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И. К. Федурин |
| --- | --- |

Приложение №4

к постановлению администрации округа Муром

от 31.12.2014  № 3128

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 №3717 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ».

8. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО  ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ  СОСТОЯНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполни- тели,ответствен-ные за реализа-цию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2016гг. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |  |  |
|  |  | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорожно го фонда* | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорожного фонда* | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорож- ного фонда* | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорож-ного фонда |  |  |
| Цель Программы: | Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа |
| Задача Программы: | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ |
| 1. Ремонт дорог | 2014-2016 | 79 359,433 | 43 039,433 | 36320,0* | 20 387,233 | 20 387,233 | 0 | 29231,1 | 11326,1 | 17905,0* | 29741,1 | 11326,1 | 18415,0* | УЖКХ администрации округа Муром | Объем работ по ремонту дорог- 74,988 тыс.м2 |
| в том числе ремонт тротуаров | 2014 | 13369,013 | 13369,013 | 0 | 13369,013 | 13369,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Объем работ по ремонту тротуаров -30,08 тыс.м2 |
| 2. Содержание автомобильных дорог | 2014-2016 | 191184,58758 | 182136,78758 | 9047,8* | 81184,58758 | 72136,78758 | 9047,8* | 55000,0 | 55000,0 | 0 | 55000,0 | 55000,0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром |  |
| 2.1 Очистка улично – дорожной сети | 2014-2016 | 116975,01 | 116975,01 | 0 | 38975,01 | 38975,01 | 0 | 39000,0 | 39000,0 | 0 | 39000,0 | 39000,0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Объем работ - 1140,5 тыс.м2 |
| 2.2 Устранение деформаций и повреждений | 2014-2016 | 74209,57758 | 65161,77758 | 9047,8* | 42209,57758 | 33161,77758 | 9047,8* | 16000,0 | 16000,0 | 0 | 16000,0 | 16000,0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Объем работ - 95,5 тыс.м2 |
| 3. Ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов, всего: | 2014-2016 | 7861 | 7861 | 0 | 2641,0 | 2641,0 | 0 | 2610,0 | 2610,0 | 0 | 2610,0 | 2610,0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Количество светофорных объектов, подлежащих ремонту и тех.обсллужива-нию-28ед. |
| 3.1. Ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов | 2014-2016 | 6931,0 | 6931,0 | 0 | 2331,0 | 2331,0 | 0 | 2300,0 | 2300,0 | 0 | 2300,0 | 2300,0 | 0 |  |  |
| 3.2. Энергообеспечение светофорных объектов | 2014-2016 | 930,0 | 930,0 | 0 | 310,0 | 310,0 | 0 | 310,0 | 310,0 | 0 | 310,0 | 310,0 | 0 |  |  |
| 4.Техническое обслуживание дорожных знаков и указателей | 2014-2016 | 990,0 | 990,0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Количество дорожных знаков и указателей, подлежащих техническому обслуживанию- 2000 ед. |
| 5. Содержание ливневой канализации | 2014-2016 | 4700,0 | 4700,0 | 0 | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Содержание ливневой канализации- 205 ед. |
| 6. Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД | 2014 | 5588,694 | 5588,694 | 0 | 5588,694 | 5588,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Объем работ - 8,084 тыс.м2 |
| 7. Ремонт Штабского пешеходного моста (ул. Садовая, г. Муром) | 2014 | 1319,19129 | 1319,19129 | 0 | 1319,19129 | 1319,19129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Благоустройство» | Объем работ - 93,2 п.м. |
| Итого: |  | 291002,90587 | 245635,10587 | 45367,8 * | 113150,70587 | 104102,90587 | 9047,8* | 88671,1 | 70766,1 | 17905,0* | 89181,1 | 70766,1 | 18415,0* |  |  |

* Средства муниципального дорожного фонда указаны справочно и  будут уточнятся по мере поступления акцизов.

| Первый Зам.Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И. К. Федурин |
| --- | --- |

Согласовано:

Зам.начальника Управления ЖКХ  по благоустройству и дорожному хозяйству               Ю.В.Уткин

Главный бухгалтер ЦБ УЖКХ                                                                                                   И.Г.Карпова