Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от 16.03.2016  № 217

Муниципальная программа

«Благоустройство территории округа Муром на 2016 – 2018 годы».

ПАСПОРТ

муниципальной программы округа Муром.

| Наименование муниципальной программы округа Муром | «Благоустройство территории округа Муром на 2016-2018 годы» |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | Отсутствует |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | МБУ «Благоустройство»; МКУ «Муромстройзаказчик»; МБУ «Парковое хозяйство» |
| Участники программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей. |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество отловленных безнадзорных животных - 1360 ед.; - Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию - 4 ед.; - Количество фонтанов, подлежащих обслуживанию - 2 ед.; - Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах - 1 119 018,2 м2; - Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию - 181,6 км. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016-2018гг |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Всего: 247 675, 13 тыс. руб. за счет бюджета округа Муром, в том числе по годам: 2016г.- 80 690,77 тыс.руб.; 2017г. – 83 492,18 тыс.руб.; 2018 г. – 83 492,18 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Рациональное управление благоустройством территории округа; -улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа; -совершенствование эстетического состояния территории округа; -привитие жителям любви и уважения к своему округу, соблюдение чистоты и порядка на территории округа Муром. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест массового отдыха людей.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории решением Совета народных депутатов округа Муром от 28.09.2010 г № 1124 утверждены Правила благоустройства и содержания территорий в округе Муром.

Правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства городской территории, включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм, а также использованию, охране, защите, воспроизводству зелёных насаждений, расположенных в границах муниципального образования г. Муром.

Одной из важных задач является поддержание санитарного порядка, удаление загрязнений, накапливающихся на городских территориях и  приводящих к возникновению скользкости, запылённости, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида города.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но всё-таки места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Многие зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Ежегодно на территории города осуществляется содержание скверов и площадей общей площадью 69, 426тыс. м2, а также элементов благоустройства, газонов и зелёных насаждений.

Большое внимание уделяется работам по обрезке и валке деревьев на территории города. Для реконструкции зелёных насаждений в городе осуществляются работы по обустройству газонов, живых изгородей, устройству и уходу за цветниками, стрижке живой изгороди и других объектов озеленения на улицах города, в парках и скверах.

Основанными задачами по уборке скверов и площадей, видовых и памятных мест города являются: уборка мусора в зелёных зонах, сбор случайного мусора, уборка зелёных зон от листьев и сучьев, покос газонов и вывоз скошенной травы.

Ежедневно обслуживаются памятники, стелы и монументы в количестве 10 ед.

В целях улучшения экологического состояния территории города и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы по оборудованию контейнерных площадок на территории города и в местах скопления людей, ликвидации несанкционированных свалок, отлову безнадзорных животных.

С целью уменьшения негативного воздействия отходов на окружающую среду запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство Комплекса по переработке отходов и строительство мусоросортировочной станции.

Для восстановления и поддержания экологического состояния окружающей среды на территории города Муром важнейшим элементом являются зелёные насаждения (деревья, парки, скверы, газоны, аллеи, цветники), которые улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик нашего города. Улучшение и поддержание состояния зелёных насаждений в условиях городской среды, устранение аварийных ситуаций, достижение соответствия эксплуатационных требований к объектам городского коммунального хозяйства, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика требует своевременного проведения работ по восстановлению зелёного фонда путём планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность  движения транспорта и пешеходов. Особое внимание на городской территории уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения. В 2014 году проведена масштабная реконструкция системы уличного освещения, в результате которой на 75% улиц города газоразрядные светильники заменены на светодиодные. Применение энергосберегающего оборудования принесло значительный экономический эффект.

На текущий момент на территории округа Муром находится:

- сетей уличного освещения – 181,6 км;

- светильников – 3858 шт;

- освещается 88% улиц.

Мероприятия включают в себя эксплуатацию и текущий ремонт сетей наружного освещения, а также электроснабжение округа.

Последовательный подход к решению задач по благоустройству территории округа Муром, рассчитанный на среднесрочный период, предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего увязку реализации  мероприятий по срокам, финансовым ресурсам и исполнителям.

Проблема благоустройства города требует постоянного внимания со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, активизации работы населения, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

Для решения проблем благоустройства города разработана данная муниципальная программа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы), их достижения, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является решение проблемы благоустройства территории города и, как следствие, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета округа Муром.

Муниципальная программа направлена на решение следующей цели и задач.

Целью программы является совершенствование системы  благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей.

Задача программы  направлена на повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды.

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Исходя из анализа существующего положения дел в благоустройстве округа Муром и определенных целей программы, сформированы основные   мероприятия программы:

- Создание условий для реализации муниципальной программы.

В рамках данного мероприятия запланированы  расходы на обеспечение полномочий Управления жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Муромстройзаказчик", централизованной бухгалтерии Управления ЖКХ, по  уплате налогов и сборов за объекты муниципальной собственности.

- Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа Муром. Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- Отлов, подбор и утилизация  безнадзорных животных;

- Благоустройство и текущее содержание  кладбищ и мемориалов;

- Техническое обслуживание фонтанов;

- Организация и проведение фестивалей (конкурсов);

Также в рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение выполнения муниципальных заданий МБУ округа Муром "Благоустройство" и «Парковое хозяйство».

- Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного

освещения округа. В рамках данного мероприятия запланированы расходы на содержание и ремонт сетей уличного освещения.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

На реализацию программы планируется направить  247 675,13

тыс. руб. Ресурсное обеспечение программы  представлено в таблице №1.

Таблица №1

| Источники финансирования | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего: | 247 675,13 | 80 690,77 | 83 492,18 | 83 492,18 |
| Бюджет округа Муром | 247 675,13 | 80 690,77 | 83 492,18 | 83 492,18 |

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечным результатом реализации программы будут:

-рациональное управление  благоустройством территории округа;

-улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;

-совершенствование эстетического состояния территории округа;

- привитие жителям любви и уважения к своему округу, к соблюдению чистоты и порядка на территории округа Муром.

Основные показатели (индикаторы) реализации программы приведены в таблице №2.

Таблица №2

| Индикаторы Программы | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| 1.Количество отловленных безнадзорных животных, ед. | 328 | 516 | 516 | 1548 |
| 2.Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Количество фонтанов, подлежащих обслуживанию, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах, м2 | 1 119 018,2 | 1 119 018,2 | 1 119 018,2 | 1 119 018,2 |
| 5. Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию, км. | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 |

- Порядок  и методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы.

Оценки эффективности реализации программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

- Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;

- Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам финансирования на реализацию программы и ее основных мероприятий.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы;

- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы.

В рамках программы муниципальные задания МБУ «Благоустройство» и МБУ «Парковое хозяйство».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа Муром в рамках муниципальной программы  «Благоустройство территории округа Муром на 2016-2018гг.» приведен в таблице №3.

Таблица №3

| Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ) | Ед. изм. | Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах | м2 | 1 119 018,2 | 1 119 018,2 | 1 119 018,2 |