## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**31.12.2015 № 2450**

*О внесении изменений в постановление администрации*

*округа Муром от 06.05.2015 №1084 «Об утверждении*

*сводного краткосрочного плана реализации региональной*

 *программы капитального ремонта общего имущества*

 *в многоквартирных домах, расположенных на*

 *территории округа Муром на 2014 год»*

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром,

 ***п о с т а н о в л я ю:***

 1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 06.05.2015 №1084 «Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации округа Муром от 30.12.2015 № 2391 «О внесении изменений в постановление администрации округа Муром от 06.05.2015 №1084 «Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром на 2014 год».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И. К. Федурина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на сайте администрации округа Муром.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава округа |  | Е.Е.Рычков  |

Приложение

к постановлению администрации

округа Муром

от 31.12.2015 № 2450

|  |
| --- |
| **Сводный краткосрочный план** |
|  **реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром на 2014 год**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО\* | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 50 839 544,64 | 2 397 000,00 | 4 | 6 344 078,40 | 28 530,29 | 40 333 708,48 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 1 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 157,76 |
| 1 | г Муром мкр Нежиловка д.1А | 1 298 006,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 986,40 | 1 298 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Муром ул Автодора д.40 | 1 441 556,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 360,40 | 1 420 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 303,80 |
| 3 | г Муром ул Владимирская д.7 | 1 024 959,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 135,00 | 1 009 811,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 147,18 |
| 4 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 1 635 876,00 | 0,00 | 1 | 1 635 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Муром ул Воровского д.85 | 1 428 692,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 349,69 | 1 428 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Муром ул Воровского д.90 | 1 041 570,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 838,14 | 1 041 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г Муром ул Кирова д.12 | 659 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 513,18 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750,00 |
| 8 | г Муром ул Кирова д.16 | 1 292 704,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 1 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 104,00 |
| 9 | г Муром ул Комсомольская д.7 | 1 294 387,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960,00 | 1 275 258,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 128,88 |
| 10 | г Муром ул Комсомольская д.70 | 1 078 446,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 963,00 | 1 062 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 937,64 |
| 11 | г Муром ул Красногвардейская д.50 | 2 116 442,40 | 0,00 | 1 | 1 523 174,40 | 368,00 | 593 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г Муром ул Лаврентьева д.11 | 945 330,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 504,00 | 931 360,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 970,41 |
| 13 | г Муром ул Ленинградская д.34 кор.5 | 3 176 519,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 461,00 | 3 129 575,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 943,64 |
| 14 | г Муром ул Ленинградская д.36 кор.3 | 1 327 226,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 555,48 | 1 327 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г Муром ул Льва Толстого д.74 | 2 279 562,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 196,00 | 2 245 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 688,11 |
| 16 | г Муром ул Меленковская д.5 | 1 350 795,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552,00 | 1 330 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 962,50 |
| 17 | г Муром ул Мечникова д.8 | 918 173,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 582,00 | 918 173,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г Муром ул Мичуринская д.3 | 862 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 551,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| 19 | г Муром ул Московская д.111 | 691 276,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 661,90 | 691 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г Муром ул Московская д.45 | 2 225 895,00 | 2 193 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 895,00 |
| 21 | г Муром ул Московская д.68 | 1 949 428,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 828,30 | 1 920 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 809,29 |
| 22 | г Муром ул Муромская д.1 | 2 331 267,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 075,20 | 2 296 814,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 452,22 |
| 23 | г Муром ул Октябрьская д.69 | 1 133 039,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 1 116 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 744,43 |
| 24 | г Муром ул Октябрьская д.73 | 1 267 538,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 090,00 | 1 248 806,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 732,10 |
| 25 | г Муром ул Орловская д.25 | 1 333 405,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 062,00 | 1 313 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 705,50 |
| 26 | г Муром ул Орловская д.25А | 204 000,00 | 204 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г Муром ул Первомайская д.13 | 595 334,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 586 536,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798,05 |
| 28 | г Муром ул Пролетарская д.73 | 931 286,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 559,00 | 917 523,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 762,86 |
| 29 | г Муром ул Пролетарская д.75 | 831 665,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 671,00 | 831 665,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г Муром ул Советская д.35 | 2 076 211,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 864,80 | 2 076 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г Муром ул Трудовая д.41 | 850 373,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 796,80 | 850 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г Муром ул Филатова д.6А | 1 118 924,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 941,00 | 1 102 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 535,84 |
| 33 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 1 141 595,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 839,00 | 1 124 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 870,88 |
| 34 | г Муром ул Экземплярского д.74 | 1 635 876,00 | 0,00 | 1 | 1 635 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г Муром ул Экземплярского д.90 | 1 549 152,00 | 0,00 | 1 | 1 549 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г Муром ул Южная д.22 | 704 651,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 518,00 | 694 237,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 413,57 |
| 37 | г Муром ул Южная д.6 | 1 139 642,69 | 0,00 | 0 | 0,00 | 845,00 | 1 122 800,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 842,01 |
| 38 | г Муром ш Карачаровское д.30А | 1 331 069,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 153,00 | 1 311 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670,99 |
| 39 | г Муром ш Радиозаводское д.20 | 625 162,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 615 923,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 238,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Согласно Таблицы №1 «Источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах округа Муром на 2014 год» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Таблица №1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах округа Муром на 2014 год.  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах округа Муром на 2014 год**  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |  |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |  |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Итого по округ Муром | X | X | X | X | X |  **128 792,87** |  **107 294,87** |  **88 754,69** |  **5 437** |  **50 839 544,64** |  **6 989 961,86** |  **2 220 441,68** |  **3 402 908,10** |  **38 226 233,00** |  **473,83** |  **3 793,60** | X |  |
| 1 | г Муром мкр Нежиловка д.1А | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 161,30 | 3 744,30 | 2 836,30 | 214 | 1 298 006,00 | 178 452,95 | 56 687,63 | 86 875,86 | 975 989,56 | 346,66 | 829,91 | 12.2014 |  |
| 2 | г Муром ул Автодора д.40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 218,50 | 5 630,00 | 4 703,00 | 305 | 1 441 556,80 | 198 188,63 | 62 956,90 | 96 483,76 | 1 083 927,51 | 256,05 | 761,22 | 06.2015 |  |
| 3 | г Муром ул Владимирская д.7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 247,20 | 3 821,70 | 3 620,80 | 176 | 1 024 959,04 | 140 913,80 | 44 762,89 | 68 600,77 | 770 681,58 | 268,19 | 935,60 | 09.2015 |  |
| 4 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3 326,70 | 3 169,09 | 2 956,90 | 149 | 1 635 876,00 | 224 904,12 | 71 443,37 | 109 489,59 | 1 230 038,92 | 516,20 | 544,38 | 12.2014 |  |
| 5 | г Муром ул Воровского д.85 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 993,90 | 4 599,50 | 4 256,10 | 214 | 1 428 692,00 | 196 419,96 | 62 395,06 | 95 622,72 | 1 074 254,26 | 310,62 | 924,43 | 12.2014 |  |
| 6 | г Муром ул Воровского д.90 | 1982 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 478,89 | 5 840,29 | 5 563,89 | 244 | 1 041 570,00 | 143 197,53 | 45 488,34 | 69 712,53 | 783 171,60 | 178,34 | 394,48 | 03.2015 |  |
| 7 | г Муром ул Кирова д.12 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573,80 | 527,80 | 443,90 | 21 | 659 750,00 | 90 703,99 | 28 813,17 | 44 157,23 | 496 075,61 | 1 250,00 | 3 063,02 | 09.2015 |  |
| 8 | г Муром ул Кирова д.16 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834,90 | 739,90 | 499,80 | 41 | 1 292 704,00 | 177 724,01 | 56 456,07 | 86 521,00 | 972 002,92 | 1 747,13 | 2 683,86 | 06.2015 |  |
| 9 | г Муром ул Комсомольская д.7 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5 163,10 | 3 367,30 | 3 007,90 | 171 | 1 294 387,31 | 177 955,43 | 56 529,59 | 86 633,67 | 973 268,62 | 384,40 | 898,13 | 09.2015 |  |
| 10 | г Муром ул Комсомольская д.70 | 1978 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 753,10 | 3 785,50 | 3 528,00 | 180 | 1 078 446,64 | 148 267,40 | 47 098,85 | 72 180,69 | 810 899,70 | 284,89 | 801,41 | 06.2015 |  |
| 11 | г Муром ул Красногвардейская д.50 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 716,20 | 2 331,50 | 2 231,70 | 100 | 2 116 442,40 | 290 973,51 | 92 431,08 | 141 654,01 | 1 591 383,80 | 907,76 | 1 173,82 | 03.2015 |  |
| 12 | г Муром ул Лаврентьева д.11 | 1958 |  | Прочие | 2 | 2 | 597,00 | 550,00 | 512,10 | 40 | 945 330,76 | 129 966,31 | 41 285,29 | 63 271,22 | 710 807,94 | 1 718,78 | 2 886,80 | 12.2015 |  |
| 13 | г Муром ул Ленинградская д.34 кор.5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 562,80 | 4 499,50 | 3 634,10 | 237 | 3 176 519,32 | 436 715,42 | 138 727,70 | 212 605,21 | 2 388 470,99 | 705,97 | 1 022,90 | 09.2015 |  |
| 14 | г Муром ул Ленинградская д.36 кор.3 | 1984 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 020,30 | 3 837,50 | 3 467,80 | 183 | 1 327 226,00 | 182 470,18 | 57 963,75 | 88 831,55 | 997 960,52 | 345,86 | 397,89 | 12.2014 |  |
| 15 | г Муром ул Льва Толстого д.74 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3 409,30 | 2 113,50 | 1 578,59 | 62 | 2 279 562,11 | 313 399,60 | 99 554,99 | 152 571,65 | 1 714 035,87 | 1 078,57 | 1 782,70 | 12.2015 |  |
| 16 | г Муром ул Меленковская д.5 | 1989 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 026,00 | 3 934,60 | 3 562,20 | 201 | 1 350 795,50 | 185 710,57 | 58 993,09 | 90 409,08 | 1 015 682,76 | 343,31 | 385,64 | 03.2015 |  |
| 17 | г Муром ул Мечникова д.8 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2 109,60 | 1 265,80 | 1 117,90 | 69 | 918 173,94 | 126 232,73 | 40 099,28 | 61 453,61 | 690 388,32 | 725,37 | 1 448,46 | 12.2014 |  |
| 18 | г Муром ул Мичуринская д.3 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 694,72 | 645,72 | 520,25 | 32 | 862 750,00 | 118 612,92 | 37 678,75 | 57 744,07 | 648 714,26 | 1 336,11 | 2 688,17 | 12.2015 |  |
| 19 | г Муром ул Московская д.111 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2 382,70 | 1 798,00 | 1 197,50 | 139 | 691 276,00 | 95 038,26 | 30 189,99 | 46 267,28 | 519 780,47 | 384,47 | 1 159,72 | 12.2014 |  |
| 20 | г Муром ул Московская д.45 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 620,80 | 2 511,50 | 1 342,10 | 84 | 2 225 895,00 | 306 021,33 | 97 211,18 | 148 979,70 | 1 673 682,79 | 886,28 | 1 449,00 | 09.2015 |  |
| 21 | г Муром ул Московская д.68 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 747,65 | 2 550,75 | 2 370,72 | 110 | 1 949 428,29 | 268 012,03 | 85 137,10 | 130 475,72 | 1 465 803,44 | 764,26 | 1 196,40 | 12.2015 |  |
| 22 | г Муром ул Муромская д.1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 957,20 | 3 926,30 | 2 058,00 | 130 | 2 331 267,11 | 320 508,14 | 101 813,08 | 156 032,29 | 1 752 913,60 | 593,76 | 862,69 | 09.2015 |  |
| 23 | г Муром ул Октябрьская д.69 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 7 017,50 | 5 457,50 | 5 035,50 | 249 | 1 133 039,43 | 155 772,95 | 49 483,06 | 75 834,61 | 851 948,81 | 207,61 | 461,79 | 09.2015 |  |
| 24 | г Муром ул Октябрьская д.73 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 657,02 | 2 463,71 | 2 181,72 | 100 | 1 267 538,84 | 174 264,24 | 55 357,04 | 84 836,69 | 953 080,87 | 514,48 | 1 393,75 | 09.2015 |  |
| 25 | г Муром ул Орловская д.25 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 4 013,80 | 2 370,40 | 2 123,70 | 259 | 1 333 405,50 | 183 319,75 | 58 233,63 | 89 245,16 | 1 002 606,96 | 562,52 | 1 411,41 | 06.2015 |  |
| 26 | г Муром ул Орловская д.25А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 586,32 | 2 564,40 | 2 154,10 | 218 | 204 000,00 | 28 467,10 | 9 042,90 | 13 858,57 | 152 631,43 | 79,55 | 1 449,00 | 06.2015 |  |
| 27 | г Муром ул Первомайская д.13 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 471,59 | 415,21 | 312,26 | 21 | 595 334,99 | 81 848,06 | 25 999,98 | 39 845,93 | 447 641,02 | 1 433,82 | 3 793,60 | 12.2015 |  |
| 28 | г Муром ул Пролетарская д.73 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 027,90 | 620,86 | 620,86 | 40 | 931 286,60 | 128 035,49 | 40 671,94 | 62 331,23 | 700 247,94 | 1 499,99 | 2 836,40 | 06.2015 |  |
| 29 | г Муром ул Пролетарская д.75 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 279,60 | 791,72 | 617,96 | 58 | 831 665,33 | 114 339,32 | 36 321,20 | 55 663,56 | 625 341,25 | 1 050,45 | 2 669,93 | 03.2015 |  |
| 30 | г Муром ул Советская д.35 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 9 | 7 638,40 | 6 965,34 | 6 323,64 | 239 | 2 076 211,00 | 285 442,41 | 90 674,06 | 138 961,32 | 1 561 133,21 | 298,08 | 843,41 | 06.2015 |  |
| 31 | г Муром ул Трудовая д.41 | 1985 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 522,80 | 3 184,50 | 2 960,30 | 137 | 850 373,00 | 116 911,29 | 37 138,21 | 56 915,68 | 639 407,82 | 267,04 | 788,24 | 12.2014 |  |
| 32 | г Муром ул Филатова д.6А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2 607,70 | 2 457,70 | 157,70 | 242 | 1 118 924,84 | 153 832,44 | 48 866,64 | 74 889,92 | 841 335,84 | 455,27 | 1 206,17 | 06.2015 |  |
| 33 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 684,90 | 5 822,70 | 5 061,80 | 275 | 1 141 595,88 | 156 949,31 | 49 856,75 | 76 407,29 | 858 382,53 | 196,06 | 396,08 | 06.2015 |  |
| 34 | г Муром ул Экземплярского д.74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3 054,50 | 2 222,50 | 119,00 | 119 | 1 635 876,00 | 224 904,12 | 71 443,37 | 109 489,59 | 1 230 038,92 | 736,05 | 776,24 | 12.2014 |  |
| 35 | г Муром ул Экземплярского д.90 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 559,20 | 1 893,20 | 1 792,80 | 95 | 1 549 152,00 | 212 981,10 | 67 655,89 | 103 685,12 | 1 164 829,89 | 818,27 | 911,26 | 12.2014 |  |
| 36 | г Муром ул Южная д.22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 588,43 | 546,93 | 516,08 | 30 | 704 651,53 | 96 877,14 | 30 774,15 | 47 162,50 | 529 837,74 | 1 288,38 | 2 983,65 | 09.2015 |  |
| 37 | г Муром ул Южная д.6 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 341,80 | 1 232,00 | 1 076,30 | 47 | 1 139 642,69 | 156 680,79 | 49 771,45 | 76 276,57 | 856 913,88 | 925,03 | 2 160,70 | 12.2015 |  |
| 38 | г Муром ш Карачаровское д.30А | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 560,20 | 2 550,80 | 2 257,80 | 172 | 1 331 069,99 | 182 998,67 | 58 131,62 | 89 088,85 | 1 000 850,85 | 521,82 | 1 423,97 | 03.2015 |  |
| 39 | г Муром ш Радиозаводское д.20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585,55 | 545,35 | 433,62 | 34 | 625 162,80 | 85 948,86 | 27 302,64 | 41 842,30 | 470 069,00 | 1 146,35 | 2 599,48 | 09.2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| **Готовил:** |  |
| Ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик»   |  Н.Ю.Караваева  |
| **Согласовано:** |  |
|  |  |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |  И.К.Федурин |
|  |  |
| Зам.начальника управления ЖКХ по управлению и содержанию жилищного фонда | А.П.Мосин |
|  Начальник финансового управления | О.А.Балнова |
| **Завизировано:** |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А.Карпов  |
|  |  |

 **Файл сдан**:

Ведущий специалист отдела делопроизводства

МКУ округа Муром «Организационное управление» О.В. Едачёва

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись исполнителя)

Название файла документа: сводный краткосрочный план капитального ремонта на 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **Разослать:** | По 1экз. – в дело, Управление ЖКХ в 2 экз., Финансовое управление, СМИ. |