РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА МУРОМ

# Владимирская область

# РЕШЕНИЕ

от   19.05.2016                                                                                     № 167

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов округа Муром от 14.04.2016 №153 «О заключении концессионного соглашения»

В целях привлечения инвестиций в экономику муниципального образования округ Муром, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности округа Муром, на условиях концессионных соглашений и повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с главой 6.1. Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки заключения, исполнения, изменения и прекращения концессионных соглашений в отношении объектов муниципальной собственности муниципального образования округ Муром, утвержденным решением Совета народных депутатов округа Муром от 30.12.2015 №72, Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью округа Муром», утвержденным решением Совета народных депутатов округа Муром от 29.10.2002 №109  и Уставом округа Муром, Совет народных депутатов округа Муром

РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов округа Муром от 14.04.2016 №153 «О заключении концессионного соглашения», изложив приложение №5 к решению в редакции согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальника управления экономического развития Е.А. Воронова и председателя постоянной комиссии по экономической политике и собственности Совета народных депутатов округа Муром В.А. Павлова.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Председатель Совета |
| --- | --- | --- |
| Е.Е. Рычков |  | К. Г. Федурин |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Председатель постоянной комиссии по экономической политике и собственности Совета народных депутатов округа Муром | В.А. Павлов |
| Председатель постоянной комиссии по бюджетной и налоговой политике Совета народных депутатов округа Муром | А.В.Фатеев |
| Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению законности и правопорядку Совета народных депутатов округа Муром | Э.К.Шешунов |
| Завизировано: |  |

| Разослать: | По 1 экз. – в дело, администрация, Управление ЖКХ, КУМИ, Правовое управление, Е.А.Воронов, Муромская городская прокуратура, СМИ |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета народных депутатов

от 19.05.2016  № 167

| Задание-строительство |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и местоположение объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Сумма затрат (в ценах 2015г.), тыс. руб. с НДС |
|  |  |  |  | Единицы измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной в районе ЗАО "Муром", установленной мощностью 4,5МВт | отказ ЗАО "Муром" от подачи тепла населению | г. Муром, район проезда Кирова | мВт | - | 4,5 | 2017 | 2017 | 30000,00 |
| 2 | Строительство тепловой сети и сетей ГВС от котельной ул. Орловская до тепловой камеры ж/д по КРШ, 11 | Отказ завода от подачи тепла населению | г.Муром ул.Орловская, Карачаровское шоссе | м |  | 2Ø219-228 2Ø133-600 1Ø108-228 1Ø89-408 2Ø159-180 1Ø76-780 1Ø57-600 | 2018 | 2018 | 20000,00 |
| 3 | Строительство блочно-модульной котельной в районе ул. Энергетиков, Мостоотряда | Отказ завода от подачи тепла населению | г. Муром, ул. Энергетиков, Мостоотряда | мВт | - | 1 | 2018 | 2018 | 15000,00 |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной в районе кирпичного завода, мощностью 0,45 МВт | Отказ завода от подачи тепла населению | Район ОАО "Муромского кирпичного завода" | мВт | - | 0,45 | 2019 | 2019 | 10000,00 |
| 5 | Строительство блочно-модульной котельной в районе хлебокомбината, мощностью 0,35 МВт | Отказ хлебокомбината от подачи тепла населению | г. Муром, проезд Куйбышева | мВт | - | 0,35 | 2019 | 2019 | 10000,00 |
| 6 | Строительство сети от тепловой камеры ж/д по ул. Куликовой. 19 до тепловой камеры ж/д по ул. Куликова. 13 | Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии | г. Муром, район ЦТП по ул. Куликова,13 и ЦТП ул. Куликова,23 | м |  | 1Ø219-276 1Ø159-240 1Ø89-156 1Ø57-264 1Ø40-120 | 2019 | 2019 | 8000,00 |
| 7 | Строительство блочно-модульной котельной ул. Лаврентьева, д.45, установленной мощностью 7,5МВт | Повышение эффективности производства тепловой энергии согласно утвержденной схемы теплоснабжения | г. Муром, ул. Лаврентьева, р-он д. 45 | мВт | - | 7,5 | 2020 | 2021 | 53805,00 |
| 8 | Строительство блочно-модульной котельной ул. Гоголева, д.36, установленной мощностью 0,7 МВт | Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии(ликвидация 2700 п.м. теплотрассы от МСЗ) | г. Муром, ул. Гоголева, р-он д.36 | мВт | - | 0,7 | 2023 | 2023 | 15000,00 |
| 9 | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Московская, 111б до ж/д по ул. Чкалова, 12б | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Чкалова | м |  | 2Ø219-220 2Ø159-120 2Ø133-45 2Ø89-73 | 2023 | 2023 | 6000,00 |
| 10 | Строительство блочно-модульной котельной и тепловых сетей на п. Механизаторов, ликвидация котельной муромского РТП переключение потребителей на новую котельную | Повышение эффективности и надежности производства тепловой энергии | г. Муром, пос. Механизаторов | мВт | - | 3,5 | 2025 | 2025 | 20000,00 |
| 11 | Строительство тепловой сети от ЦТП Кооперативный п-д, д. 3 до ж/д. по ул.Филатова | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Филатова | м |  | 2Ø325-270 2Ø133-270 1Ø89-150 1Ø57-150 | 2026 | 2026 | 12000,00 |
| 12 | Строительство тепловой сети от тепловой камеры здания МИнБ (ул. Московская, д.85б) до ж/д по ул. Юбилейная, 58 | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Московская-Юбилейная | м | Ø325-490 Ø273-1718 Ø219-500 Ø159-405 | 1Ø325-490 1Ø273-1718 1Ø219-500 1Ø159-406 | 2027 | 2027 | 32500,00 |
| 13 | Строительство тепловой сети от ЦТП по ул. Заводская до ж/д по ул. Л. Толстого, д. 54 | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. Л. Толстого, ул. Ленина, ул. Красногвардейская | м |  | 2Ø325-340 2Ø159-640 1Ø108-140 1Ø57-140 | 2031 | 2031 | 21000,00 |
| 14 | Строительство тепловой сети от ЦТП по ул. Московская, 126а (школа №1) по ул. Московская до ж/д №8 по ул. Физкультурная | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Физкультурная | м |  | 1Ø133 -800м 1Ø57-120м | 2031 | 2031 | 9500,00 |
| 15 | Строительство блочно-модульной котельной ул.Губкина, установленной мощностью 2,0 МВт | Для оптимизации процесса теплоснабжения города | г. Муром, ул. Губкина | мВт | 4,3 | 2 | 2035 | 2035 | 30000,00 |
| 16 | Строительство блочно-модульной котельной п. Муромский, установленной мощностью 4,2 МВт | позволит сэкономить энергоресурсы и уйти от оборудования с низким КПД | г. Муром, пос. Муромский | мВт | 3,6 | 4,2 | 2036 | 2037 | 55000,00 |

Приложение

к решению Совета народных депутатов

от 19.05.2016 № 167

| Задание-реконструкция |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и местоположение объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Сумма затрат (в ценах 2015г.), тыс. руб. с НДС |
|  |  |  |  | Единицы измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Монтаж резервного ввода питания по электроэнергии | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил | г. Муром, ул. Войкова,д.9 | м | 0 | 515 | 2016 | 2016 | 1300,00 |
| 2 | Замена котельного, насосного оборудования | В связи с существенным износом | г. Муром, ул. Набережная, д.30 | кВт | 116 | 30 | 2016 | 2016 | 200,00 |
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельных | Выполнение требований законодательтсва в области энергосбережения | г.Муром | адреса |  | ул. Войкова, 9(11,44Гкал/час), ул. Красноармейская, 15(8,44Гкал/час), Нежиловка(4,3гкал/час), РТП (9,16гкал/час), ул.Строителей, 12 (0,2гкал/час), КРШ,3б(1гкал/час), п. Муромский (3,6 гкал/час) п. ф-ки им. П.Л.Войкова (2,58гкал/час), ул. Губкина(4,3гкал/час), ул. Лаврентьева, 45(2,7 гкал/час), ул. Московская, 111б(15,05гкал/час) | 2016 | 2016 | 8500,00 |
| 4 | Реконструкция трассы от тепловой камеры 2,2 ул. Муромская до теплового узла 5,2 по ул. Мечтателей | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, пос. Вербовский | м | 270 | 270 | 2017 | 2017 | 2744,50 |
| 5 | Реконструкция трассы ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, пос. Вербовский | м | 350 | 350 | 2019 | 2019 | 2835,00 |
| 6 | Реконструкция электрощитовой на ЦТП по ул. Воровского,71а | Повышение надежности,сокращение износа оборудования | г. Муром, ЦТП по ул. Воровского,71а | кВт | 224 кВт | 224 | 2021 | 2021 | 400,00 |
| 7 | Реконструкция котельной ул. Московская | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Московская | мВт | 12,24 мВт | 11,52 | 2021 | 2022 | 50051,23 |
| 8 | Реконструкция циркуляционной линии ГВС по ул. Озерная (от пешеходного моста до дома №20 по ул. Лениградская) | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, пос. Вербовский ул.Озерная,ул.Ленинградская | м | 530 | 530 | 2023 | 2023 | 2968,50 |
| 9 | Реконструкция трассы отопления от ЦТП-2 до школы №2 и домов 15,17,19 по ул. Муромская | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, п. Вербовский | м | 490 | 490 | 2023 | 2023 | 5009,90 |
| 10 | Техническое перевооружение автоматики безопасности котлов ПТВМ-30 с установкой частотных преобразователей на вентеляторы в здании районной котельной по Радиозаводскому шоссе | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил,выполнение требований Ростехнадзора | г. Муром, районная котельная по Радиозаводскому шоссе | гкал/час | 120,6 | 120,6 | 2024 | 2024 | 11286,40 |
| 11 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Советская | м |  | 1Ø273-36м; 1Ø219-706м;1Ø108-430м;1Ø89-188м; 1Ø76-481м;1Ø57-9м;1Ø40-350м;1Ø25-45м | 2024 | 2024 | 17250,00 |
| 12 | Реконструкция теплотрассы отопления и ГВС пл. Прокуророва с подключением домов ул. Муромская 1,1/1/2,1,1/3,ДК 53 | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Теплотрасса п. Вербовский, пл. Прокуророва | м | 400 | 400 | 2024 | 2024 | 6488,45 |
| 13 | Реконструкция ЦТП по ул. Мечникова,43а (установка пластинчатых теплообменников с установкой частотных преобразователей на отопление и ГВС) | Мероприятия по реконструкции ЦТП Мечникова,43а приведут к снижению тепловых потерь в связи с тем что в настоящее время часть теплообменного оборудования находится на улице | г. Муром, ЦТП по ул. Мечникова,43а | мВт | 10 | 13,5 | 2025 | 2025 | 5000,00 |
| 14 | Техническое перевооружение автоматики безопасности паровых котлов с установкой частотных преобразователей на дымасосы, вентиляторы, отопление котельной по ул. Эксплуатационная, 18, ДКВР 10/13-2шт, ДЕ 10-14-1шт | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил,выполнение требований Ростехнадзора | г. Муром, ул. Эксплуатационная, д.18 | гкал/час | 19,8 | 19,8 | 2025 | 2025 | 6000,00 |
| 15 | Реконструкция ШРП и внутренней системы газоснабжения к котельной п. ф-ки им. П.Л.Войкова | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил,выполнение требований Ростехнадзора | г. Муром, пос. ф-ки им. П.Л. Войкова | гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2025 | 2025 | 2000,00 |
| 16 | Техническое перевооружение ЦТП по ул. Осипенко (замена кожухотрубных подогревательных на пластинчатые, установка экономичного насосного оборудования Грундфос (или аналог) с частотными преобразователями и устройство планового пуска, изменение схемы подачи ГВС на микрорайон (бак аккумулятор), реконструкция электрооборудования) | Повышение эффективности производства тепловой энергии | г. Муром, ЦТП по ул. Осипенко | мВт |  | 22 | 2026 | 2026 | 20000,00 |
| 17 | Реконструкция теплотрассы от районной котельной по РЗШ до ул.Советская; 3550,0 м. | В настоящее время гидравлика 1 контура (диаметр529мм) работает на пределе, изоляция теплотрассы выполнена из мин. Ваты.Необходимо увеличить диаметр сети и выполнить ее в изоляции ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ для снижения теплопотерь | г. Муром,теплотрасса котельной РК-1 | м |  | 1Ø630-3200 1Ø530-800 | 2028 | 2030 | 110904,41 |
| 18 | Реконструкция теплосети по ул. КРШ и по ул. Орловская | в настоящее время теплосеть находится в эксплуатации более 20 лет изоляция теплотрассы выполнена из минираловатных плит которые частично отсутствуют. Необходимо реконструировать сеть в трубах с изоляцией и ППУ-ПЭ | г. Муром, ул. КРШ, ул. Орловская | м |  | 2Ø377-360 2Ø325-240 1Ø159-600 1Ø108-600 | 2032 | 2032 | 31000,00 |
| 19 | Реконструкция ЦТП по ул. Октябрьская ( теплообменного оборудования с установкой частотных преобразователей на отопление и ГВС, насосное оборудование фирмы "Грундфос" или аналог) | мероприятия по реконструкции ЦТП по ул. Октябрьская,приведут к снижению затрат электроэнегрии и улучшению гидравлики | г. Муром, ЦТП по ул. Октябрьская | мВт | 17 | 22 | 2033 | 2033 | 18000,00 |
| 20 | Реконструкция тепловых сетей ул. Московская, ул. Артема, ул. Ремесленная Слобода | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Московская, ул. Артема, ул. Ремесленная Слобода | м |  | 2Ø159-310 2Ø219-440 2Ø108-150 2Ø 89-170 2Ø76-300 | 2033 | 2033 | 15000,00 |
| 21 | Реконструкция котельной ул. Кленовая,28а с заменой котлов КВГ-2,5-95 | Повышение эффективности производства тепловой энергии | г. Муром, ул. Кленовая, д.28а | гкал/час |  | 17,2 | 2034 | 2034 | 24900,00 |
| 22 | Замена трубчатых теплообменников (пароводяных) на ЦТП по ул. Эксплуатационная, д.18 | Повышение эффективности производства тепловой энергии | г. Муром, ул. Эксплуатационной, 18 | гкал/час | 19,8 | 19,8 | 2034 | 2034 | 5000,00 |
| 23 | Реконструкция котельной по КРШ,3б (ГБ-2) | ликвидация теплогенераторов и установка современного котельного и насосного оборудования | г. Муром, КРШ,3б | гкал/час | 1 | 1 | 2038 | 2038 | 20000,00 |
| 24 | Восстановление процесса деаэрации на районной котельной по Радиозаводскому шоссе | В связи с ликвидацией паровой котельной МРЗ процесс деаэрации на РК-1 отсутствует для его восстановления необходим вакуумный деаэратор (или аналог) | г. Муром, районная котельная по Радиозаводскому шоссе | м3/час |  | 25 | 2038 | 2038 | 5000,00 |
| 25 | Реконструкция ЦТП по ул.Стахановская и замена теплообменного оборудования кожухотрубных подогревателей на пластинчатые | Замена кожухотрубных подогревательных на пластинчатые, установка более экономичного насосного оборудования Грундфос (или аналог) с частотными преобразователями и устройство планового пуска, изменение схемы подачи ГВС на микрорайон (бак аккумулятор), реконструкция электрооборудования | г. Муром, ЦТП по ул. Стахановская | мВт | 1 мВт | 1 мВт | 2038 | 2038 | 8000,00 |
| 26 | Реконструкция ЦТП по ул. Советская (Кровля) (теплообменного оборудования с установкой частотных преобразователей на ГВС) | мероприятия по реконструкции ЦТП по ул. Советская(Кровля), приведут к снижению затрат электроэнегрии и улучшению гидравлики | г. Муром, ЦТП по ул. Советская (Кровля) | мВт |  | 22 | 2039 | 2039 | 18000,00 |
| 27 | Реконструкция ЦТП по ул. Московская,106( теплообменного оборудования с установкой частотных преобразователей на ГВС и отопление, насосное оборудование фирмы "Грундфос",системы ХВО (или аналог) ) | мероприятия по реконструкции ЦТП по ул. Московская.106, приведут к снижению затрат электроэнегрии и улучшению гидравлики | г. Муром, ЦТП по ул. Московская,106 | мВт |  | 2,5 | 2039 | 2039 | 12000,00 |