|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к государственной программе |

Перечень основных мероприятий государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | | Значения целевых индикаторов по годам реализации | | Связь мероприятия с показателями государственной программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2017 году» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в региональную программу по капитальному ремонту. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области | 2017 | | 2017 | | 750 | | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | |
| 2. | Мероприятия по проведению месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения городов, поселков, и других населенных пунктов 2 раза в год (апрель, октябрь) | Органы местного самоуправления | 2017 | | 2017 | | 2 | |  | |
| 3. | Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | Органы местного самоуправления | 2017 | | 2019 | | 70 | | - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | |
| 4. | Утверждение не позднее 1 ноября 2017 г. органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства поселений с учетом общественных обсуждений. | Органы местного самоуправления | 2017 | | 2017 | | 127 | |  | |
| 5. | Принятие (изменение) не позднее 1 ноября 2017 г. закона Владимирской области об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусмотрев, в том числе, повышение с 1 января 2021 г. административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии требованиями правил благоустройства муниципальных образований. | Государственная инспекция административно-технического надзора | 2017 | | 2017 | | 1 | |  | |
| 6. | Предоставление не позднее 31 декабря 2017 г. в Минстрой России на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области | 2017 | | 2017 | | 2 | |  | |
| 7. | Утверждение не позднее  1 сентября 2017 г. государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018 – 2022 годы». | Органы местного самоуправления | 2017 | | 2017 | | 1 | |  | |
| 8. | Утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы. | Органы местного самоуправления | 2017 | | 2017 | | 127 | |  | |
| Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городах Владимирской области в 2017 году» | | | | | | | | | | |
| 1. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), расположенных в городах области с численностью до 250 000 человек. | Органы местного самоуправления | | 2017 | | 2017 | | 4 | | - доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |