## 6

## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**28.06.2017** **№ 530**

*О внесении изменений в постановление Администрации округа Муром от 18.05.2017 № 378 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»*

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом округа Муром,

***постановляю:***

1. Внести изменения в постановление Администрации округа Муром от 18.05.2017 № 378 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Считать утратившим силу постановление Администрации округа Муром от 15.06.2017 №485 «О внесении изменений в постановление Администрации округа Муром от 18.05.2017 №378 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И.К. Федурина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования на официальном сайте Администрации округа Муром.

Глава округа Е.Е.Рычков

Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от 28.06.2017 № 530

Муниципальная программа

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы округа Муром | «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году» (далее – программа) |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | 1. [Постановление](consultantplus://offline/ref=C8F9C48F77B4C9C3322599661A345E10F614E39CFB8D098B692643143EU3mBN) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017  № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».   1. Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год». 2. Постановление администрации Владимирской области от 14.03.2017 № 226 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области в 2017 году» |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» |
| Участники программы | Население округа Муром, организации,  общественные организации, политические партии, средства массовой информации |
| Подпрограммы программы | 1. «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2017 году».  2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в округе Муром в 2017 году» |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории округа Муром  Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на территории округа Муром |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа Муром  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа Муром  Обустройство городских парков в округе Муром |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения округа Муром  Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Срок реализации программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по источникам | Общий объем финансирования программы составит – 58231,40258 тыс. рублей.  Источниками финансирования программы являются:  средства федерального бюджета – 44547,02297 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 7861,23935 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 5823,14026 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы к концу 2017 года позволит достигнуть следующих результатов:  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий увеличится на 3,7%;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования увеличится на 3,5%;  - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования увеличится на 1,5%;  - доля обустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 4%. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время территория округа Муром благоустроена не более, чем на 50%. Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории муниципального образования округ Муром правилам благоустройства.

Основной проблемой является значительное количество неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования. Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Также на территории округа Муром благоустроено 2 парка из 3. Под парком понимается озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Проблемой в сфере благоустройства городских парков является недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн на территории парков. Также освещение и озеленение мест массового отдыха населения является значимой проблемой.

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, городских парков.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части благоустройства территорий округа Муром.

1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты политики в сфере благоустройства округа Муром определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории округа Муром, а также повышения уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Муниципальная программа предполагает решение задач по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.), повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа Муром, повышению уровня обустройства городских парков.

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение показателей благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования, обустроенных городских парков, и позволят достичь следующих результатов:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 3,7%;

- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования на 3,5%;

- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 1,5%;

- увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения на 4%.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация программы завершится до конца 2017 года.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

1. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер по благоустройству.

Муниципальной программой предусматривается выполнение основных мероприятий, в том числе:

1. [Подпрограмма 1](#P384) «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2017 году»:

1.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в региональную программу по капитальному ремонту.

1.2. Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов.

1.3. Утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.

1.4. Проведение месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения округа 2 раза в год (апрель, октябрь).

1.5. Проведение общественных обсуждений и утверждение до 1 ноября 2017 года правил благоустройства территории.

2. [Подпрограмма 2](#P533) «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году».

Основным мероприятием подпрограммы является обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета округа Муром.

Общий объем финансирования программы составит – 58231,40258 тыс. рублей.

Источниками финансирования программы являются: средства федерального бюджета – 44547,02297 тыс. руб.; средства областного бюджета – 7861,23935 тыс. руб.; средства местного бюджета – 5823,14026 тыс. руб.

За счет средств федерального, областного и бюджета округа Муром предусматривается финансирование следующих мероприятий программы:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов;

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Реализация муниципальной программы осуществляется реализацией подпрограмм:

1. «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2017 году».

2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году».

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы приведен в [приложении №](#P2870) 4 к муниципальной программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы планируется:

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 3,7%.

- Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования на 3,5%.

- Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 1,5%.

- Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения на 4%.

6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается после завершения программных мероприятий на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:



где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

1. Недостаточное ресурсное обеспечение. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы.

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

корректировка программы (в случае наступления рисков);

стимулирование привлечения трудовых ресурсов, стройотрядов; повышение эффективности управления.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам

реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Программой не предусмотрены муниципальные учреждения, оказывающие юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

**Подпрограмма**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории округа Муром в 2017 году»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2017 году» (далее – подпрограмма) |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям подпрограмма федерального уровня | [Постановление](consultantplus://offline/ref=C8F9C48F77B4C9C3322599661A345E10F614E39CFB8D098B692643143EU3mBN) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям подпрограмма регионального уровня | Постановление администрации области Владимирская от 14.03.2017 № 226 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области в 2017 году» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» |
| Участники программы | Население округа Муром, организации,  общественные организации, политические партии, средства массовой информации |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа Муром |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования  Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 52540,56147 тыс. рублей.  Источниками финансирования подпрограммы являются:  средства федерального бюджета – 40193,52952 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 7092,9758 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 5254,05615 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2017 года позволит достигнуть следующих результатов:  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий увеличится на 3,7%;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования увеличится на 3,5%;  - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования увеличится на 1,5%. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

В настоящее время на территории округа Муром расположено 990 многоквартирных домов, включенных в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, к которым прилегает 990 дворовых территорий с общей площадью 1832 тыс. кв. м. Из них благоустроенных дворовых территорий 396, что составляет 40% от общего количества дворовых территорий в округе Муром.

Основной проблемой округа Муром является значительное количество неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования. Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

2. Приоритеты в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их

достижения; основные ожидаемые конечные результаты

подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты подпрограммы в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в региональную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов Владимирской области, и общественных территорий определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования округа Муром.

Подпрограмма предполагает решение задач по повышению уровня благоустройства дворовых территорий в округе Муром, муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.), повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа Муром.

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение показателей благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования и обустроенных городских парков позволят достичь следующих результатов:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 3,7%;

- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования на 3,5%;

- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 1,5%;

Реализация подпрограммы завершится до конца 2017 года.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы программы

1. [Подпрограмма 1](#P384) «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2017 году»:

1.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в региональную программу по капитальному ремонту.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году изложены в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

В приоритетном порядке в перечень благоустройства дворовых территорий на 2017 год включаются дворовые территории, отвечающие следующим критериям:

- дворовые территории, которые образованы несколькими многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей;

- дворовые территории с высокой степенью разрушения асфальтобетонного покрытия дворовой территории (50% и более);

- социально значимые дворовые территории (через территорию многоквартирного дома осуществляется подход и(или) подъезд к детскому саду, школе, иным социальным объектам) или имеющая сквозной проезд к другим многоквартирным домам;

- наличие сметной или проектно-сметной документации;

- высокая трудовая активность жителей (подтверждение готовности трудового участия в выполнении работ).

1.2. Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году отражены в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

* 1. Утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.
  2. Проведение месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения округа 2 раза в год (апрель, октябрь).
  3. Проведение общественных обсуждений и утверждение до 1 ноября 2017 года правил благоустройства территории.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 52540,56147 тыс. рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются: средства федерального бюджета – 40193,52952 тыс. руб.; средства областного бюджета – 7092,9758 тыс. руб.; средства местного бюджета – 5254,05615 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего, в т. ч. | 35027,04098 |
| Федеральный бюджет | 26795,68635 |
| Областной бюджет | 4728,65053 |
| Местный бюджет | 3502,7041 |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» | Всего, в т. ч. | 17513,52049 |
| Федеральный бюджет | 13397,84317 |
| Областной бюджет | 2364,32527 |
| Местный бюджет | 1751,35205 |

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, отражен в [приложении №](#P2870) 4 к муниципальной программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы планируется:

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 3,7%.

- Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования на 3,5%.

- Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 1,5%.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность использования средств в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:



где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

1. Недостаточное ресурсное обеспечение. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией подпрограммы.

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

корректировка программы (в случае наступления рисков);

стимулирование привлечения трудовых ресурсов, стройотрядов (студенческих); повышение эффективности управления.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам

реализации подпрограммы (при оказании муниципальными

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Подпрограммой не предусмотрены муниципальные учреждения, оказывающие юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

Приложение № 1 к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

на территории округа Муром в 2017 году»

Адресный перечень многоквартирных домов,

дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес  многоквартирного дома | Площадь дворовой территории | Количество  жителей в  многоквартирном доме | Виды работ (минимальный перечень работ согласно приложению № 2 подпрограммы) | Форма участия (финансовое и (или) трудовое)  и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ | Виды работ (дополнительный перечень работ согласно приложению № 2 подпрограммы) | Форма участия (финансовое и (или) трудовое)  и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ |
| 1 | ул. Владимирская, д. 5 | 8664 | 179 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | оборудование автомобильных парковок – ремонт асфальтового покрытия по имеющимся парковочным местам без расширения | трудовое |
| 2 | ул. Воровского, д. 91а | 2385,6 | 87 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | оборудование автомобильных парковок – ремонт асфальтового покрытия по имеющимся парковочным местам без расширения | трудовое |
| 3 | ул. Воровского, д. 95 | 3184,9 | 124 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | оборудование автомобильных парковок – ремонт асфальтового покрытия по имеющимся парковочным местам без расширения | трудовое |
| 4 | ул. Советская, д. 35 | 3419,8 | 216 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | оборудование автомобильных парковок – ремонт асфальтового покрытия по имеющимся парковочным местам без расширения |  |
| 5 | ул. Льва Толстого, д. 79 | 1890,0 | 210 | - ремонт дворовых проездов;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | - озеленение территории. | трудовое |
| 6 | ул. Куйбышева, д. 24а | 1681 | 273 | - ремонт дворовых проездов;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 7 | Комсомольский переулок, д. 10 | 2706,2 | 125 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территорий;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 8 | Комсомольский  переулок, д. 11 | 2953 | 147 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 9 | ул. Стахановская, д. 28 | 1320 | 39 | - ремонт дворовых проездов;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 10 | ул. Лаврентьева, д. 3 | 1715 | 146 | - ремонт дворовых проездов;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 11 | ул. Кленовая, д. 1/3 | 2385 | 120 | - ремонт дворовых проездов;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 12 | ул. Муромская, д. 25 | 6092 | 119 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 13 | ул. Муромская, д. 23/2 | 9443,5 | 290 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 14 | ул. Кленовая, д. 9 | 1610 | 146 | - ремонт дворовых проездов;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 15 | ул. Мечникова, д. 55 | 3812,17 | 236 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 16 | ул. Ленинградская, д. 26/1 | 6948,5 | 217 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 17 | ул. Ленинградская, д. 26/3 | 5352,1 | 133 | - ремонт дворовых проездов;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 18 | ул. Куликова, д. 10 | 5907,8 | 159 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 19 | ул. Кленовая, д. 15 | 3402,58 | 167 | - ремонт дворовых проездов. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 20 | ул. Ленинградская, д. 32/2 | 6175,3 | 218 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 21 | ул. Московская, д. 47 | 2250 | 183 | - ремонт дворовых проездов. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 22 | ул. Меленковская, д. 3/2 | 2150,0 | 197 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 23 | ул. Вокзальная, д. 16 | 9902,0 | 498 | - ремонт дворовых проездов;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 24 | ул. Мечникова, д. 8 | 1469,4 | 57 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 25 | ул. Ленинградская, д. 26/2 | 7341,6 | 228 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 26 | ул. Ленинградская, д. 26/4 | 6690,9 | 217 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 27 | ул. Ленинградская, д. 34/2 | 4523,8 | 173 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 28 | ул. Ленинградская, д. 26/7 | 3240,5 | 135 | - ремонт дворовых проездов | трудовое | отсутствуют. |  |
| 29 | ул. Владимирская, д. 26 | 676,0 | 81 | - ремонт дворовых проездов | трудовое | отсутствуют. |  |
| 30 | ул. Владимирская, д. 28 | 7127 | 131 | - ремонт дворовых проездов;  - установка скамеек. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 31 | ул. Ленина, д. 55 | 6553,7 | 440 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 32 | ул. Льва Толстого, д. 55 | 4649,8 | 165 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 33 | Кооперативный проезд,  д. 1 | 5776,9 | 226 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 34 | ул. Дзержинского, д. 3-а | 4515,19 | 106 | - ремонт дворовых проездов. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 35 | ул. Дзержинского, д. 5-а | 3208,6 | 149 | - ремонт дворовых проездов. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 36 | Кооперативный проезд,  д. 4 | 5122,23 | 193 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. |  |
| 37 | ул. Октябрьская, д. 73 | 1628,7 | 104 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | оборудование автомобильных парковок – ремонт асфальтового покрытия по имеющимся парковочным местам без расширения | трудовое |
| 38 | ул. Владимирская, д. 1 | 3339 | 74 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | оборудование автомобильных парковок – ремонт асфальтового покрытия по имеющимся парковочным местам без расширения | трудовое |
| 39 | ул. Ленинградская, д. 17 | 1975,7 | 75 | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение освещения дворовой территории;  - установка скамеек;  - установка урн. | трудовое | отсутствуют. | трудовое |

Приложение № 2 к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

на территории округа Муром в 2017 году»

Минимальный перечень видов работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | Установка скамеек |
| 4 | Установка урн |

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территорий |
| 4 | Оборудование мест отдыха |
| 5 | Установка ограждений высотой не более 0,7 м. |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного

дома, сформированный исходя из минимального перечня работ

по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта благоустройства, ориентировочная цена (руб.) | Визуализация |
| Уличное освещение: | | |
| 1. | Светильник светодиодный  Цена: 8500,00 руб. |  |
| 2. | Светильник светодиодный  Цена: 8500,00 руб. |  |
| 3. | Опора освещения  Цена: 7092,96 руб. | Загрузка 1... |
| Скамьи | | |
| 1. | Скамья  Цена: 4700,00 руб. | D:\ДОКУМЕНТЫ\ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ СНД И ПОСТАНОВЛЕНИЙ\ГОРОДСКАЯ СРЕДА\ИТОГИ\скамья.jpg |
| Урны | | |
| 1. | Урна уличная  Цена: 939,00 руб. | http://kazan.polistroy74.ru/d/1314721/d/IMG__8175.jpg |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, с учетом НДС (руб.)\*  \* не более указанных сумм |
| 1 | Ремонт тротуара | 1 кв.м | 576 |
| 2 | Ремонт тротуара с заменой поребрика | 1 кв.м | 1740 |
| 3 | Строительство тротуара | 1 кв.м | 1051 |
| 4 | Замена бортового камня | 1 п.м | 1492 |
| 5 | Ремонт проезжей части | 1 кв.м | 851 |
| 6 | Уширение проезжей части | 1 кв.м | 1440 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50 мм | 1 кв.м | 846 |

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, с учетом НДС (руб.) \*  \* не более указанных сумм |
| 1 | Стрижка живой изгороди из кустарника: | 100 пог.м |  |
| - без шипов и колючек | 19815 |
| - с наличием шипов и колючек | 21145 |
| 2 | Обрезка кустарников на пень: | 100 кв.м |  |
| - мягколиственные | 2532 |
| - твердолиственные | 2535 |
| - с наличием шипов и колючек | 2974 |
| 3 | Валка крупномерных деревьев в стесненных условиях | 1 куб.м |  |
| мягколиственные с диаметром ствола: |  |
| - до 0,7 м | 2624 |
| - 0,7-0,8 м | 2757 |
| - свыше 0,8 м | 2757 |
| твердолиственные с диаметром ствола: |  |
| - до 0,7 м | 2624 |
| - 0,7-0,8 м | 2757 |
| - свыше 0,8 м | 2757 |
| 4 | Обрезка под естественный вид кроны дерева | 1 дерево |  |
| высота дерева: |  |
| - до 3 м | 1960 |
| - от 3 до 5 м | 2150 |
| - свыше 5 м | 2479 |
| 5 | Вырезка поросли у деревьев: | 100 ед. |  |
| - тополь, ива | 17966 |
| - все, кроме тополя и ивы | 6903 |
| 6 | Вырезка сухих сучьев | 1 дерево |  |
| Деревья лиственных пород |  |
| диаметр ствола дерева до 350 мм: |  |
| - число срезанных ветвей до 5 | 1987 |
| - число срезанных ветвей до 15 | 2102 |
| - число срезанных ветвей до 20 | 2300 |
| диаметр ствола дерева от 350 до 500 мм: |  |
| - число срезанных ветвей до 5 | 2301 |
| - число срезанных ветвей до 15 | 2544 |
| - число срезанных ветвей до 20 | 2690 |
| Деревья хвойных пород | 100 деревьев |  |
| ель |  |
| - число срезанных ветвей до 150 | 2201 |
| - число срезанных ветвей от 150 до 200 | 2436 |
| сосна |  |
| - число срезанных ветвей до 200 | 2436 |
|  | Стоимость вывоза груза автомобилем 1 час | руб. | 1000 |
| Стоимость вывоза груза трактором 1 час | руб. | 900 |
| 7 | Посадка деревьев (работа) | 1 дерево | 1023 |
| -цена саженца рябина обыкновенная | 3985 |
| -цена саженца клен обыкновенный | 1658 |
| 8 | Тренажер для увеличения мышечной массы спины и рук с установкой | 1 шт. | 28311 |
| 9 | Тренажер для формирования торса с установкой | 1 шт. | 24990 |
| 10 | Тренажер для укрепления и развития ног с установкой | 1 шт. | 25211 |
| 11 | Тренажер для развития мышц ног и таза, плечевого пояса с установкой | 1 шт. | 25400 |
| 12 | Тренажер для тренировки мышц спин с установкой | 1 шт. | 11500 |
| 13 | Тренажер для коррекции фигуры в области талии, развития рук и плечевого пояса с установкой | 1 шт. | 17200 |
| 14 | Тренажер для формирования талии с установкой | 1 шт. | 9803 |
| 15 | Лавка-пресс с установкой | 1 шт. | 10000 |
| 16 | Тренажер для увеличения мышечной массы спины и рук (гребля) с установкой | 1 шт. | 38800 |
| 17 | Тренажер для тренировки мышц ног и рук, развития координации движений с установкой | 1 шт. | 33800 |
| 18 | Карусель 2100х2100х860 с установкой | 1 шт. | 51399 |
| 19 | Карусель с вращающейся платформой с установкой | 1 шт. | 41000 |
| 20 | Качели одинарные с цепной подвеской для детей до 3-х лет с установкой | 1 шт. | 15900 |
| 21 | Качели одинарные с цепной подвеской с установкой | 1 шт. | 15217 |
| 22 | Качели двойные с цепной подвеской с установкой | 1 шт. | 24700 |
| 23 | Качалка с установкой | 1 шт. | 12797 |
| 24 | Песочница 2000х2000х2000 с установкой | 1 шт. | 10669 |
| 25 | Песочница с крышей 2000х2000х2300 с установкой | 1 шт. | 33033 |
| 26 | Горка (высотой 1500мм) с установкой | 1 шт. | 37450 |
| 27 | Горка (высотой 950мм) с установкой | 1 шт. | 26215 |

Приложение № 3 к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

на территории округа Муром в 2017 году»

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  общественной  территории | Перечень видов работ,  планируемых к выполнению |
| 1 | Парк 50-летия Советской власти | Устройство дорожек  Установка детской площадки  Установка освещения  Установка оборудования |

Приложение № 4 к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

на территории округа Муром в 2017 году»

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы

«Формирование современной городской среды

на территории округа Муром в 2017 году»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Единица измерения | Значения  показателей | | |
| 2016 год | 2017 год | В т.ч. в 2017 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество благоустроенных  дворовых территорий | Ед. | 396 | 433 | 37 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 40 | 43,7 | 3,7 |
| Доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от  общей численности населения  муниципального образования | Проценты | 39,68 | 43,18 | 3,5 |
| Количество благоустроенных  муниципальных территорий  общего пользования | Ед. | 17 | 18 | 1 |
| Площадь благоустроенных  муниципальных территорий  общего пользования | Тыс. кв. м | 2072,274 | 2112,4137 | 40,1397 |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 77,44 | 78,94 | 1,5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

**Подпрограмма**

**«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)**

**в округе Муром в 2017 году»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в округе Муром в 2017 году» (далее – подпрограмма) |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям подпрограмма регионального уровня | Постановление администрации области Владимирская от 14.03.2017 № 226 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области в 2017 году» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» |
| Участники программы | Население округа Муром, организации,  общественные организации, политические партии, средства массовой информации |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Задачи подпрограммы | Обустройство городских парков |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Срок реализации программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 5690,84111 тыс. рублей.  Источниками финансирования подпрограммы являются:  средства федерального бюджета – 4353,49345 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 768,26355 тыс. руб.;  средства местного бюджета – 569,08411 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2017 года позволит достигнуть следующих результатов:  - доля обустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 4%. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

В настоящее время на территории округа Муром благоустроено 2 парка из 3. Под парком понимается озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Проблемами в сфере благоустройства городских парков являются:

- недостаточное искусственное освещение;

- нарушение целостности покрытия пешеходных дорожек и зон отдыха (разрушение ранее существовавшего асфальтового покрытия);

- недостаточное количество скамеек и урн;

- ухудшающееся состояние элементов озеленения.

Настоящая подпрограмма направлена на реализацию проектов в сфере обустройства городских парков.

2. Приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные

результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере благоустройства округа Муром определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью подпрограммы является повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Подпрограмма предполагает решение задач по повышению уровня обустройства городских парков.

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение показателей обустройства городских парков, а также позволяют достичь следующих результатов по увеличению доли обустроенных мест массового отдыха населения на 4%.

Реализация подпрограммы завершится до конца 2017 года.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы программы

[Подпрограмма 2](#P533) «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в округе Муром в 2017 году».

Основным мероприятием подпрограммы является обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 5690,84111 тыс. рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются: средства федерального бюджета – 4353,49345 тыс. руб.; средства областного бюджета – 768,26355 тыс. руб.; средства местного бюджета – 569,08411 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, отражен в [приложении №](#P2870) 4 к муниципальной программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы планируется увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков).

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность использования средств в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации муниципальных программ.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:



где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации

подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:

1. Недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском;

2. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией подпрограммы.

3. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению подпрограммы.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

корректировка программы (в случае наступления рисков);

стимулирование привлечения трудовых ресурсов, стройотрядов; повышение эффективности управления.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам

реализации подпрограммы (при оказании муниципальными

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Подпрограммой не предусмотрены муниципальные учреждения, оказывающие юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

Приложение № 1 к подпрограмме

«Обустройство мест массового отдыха населения

(городских парков) в округе Муром в 2017 году»

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы

«Обустройство мест массового отдыха населения

(городских парков) в округе Муром в 2017 году»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Значения  показателей | | |
| 2016 год | 2017 год | В т.ч. в 2017 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Количество благоустроенных мест массового отдыха населения  (городских парков) | Ед. | 2 | 3 | 1 |
| Доля благоустроенных мест  массового отдыха населения  (городских парков) от площади занимаемой территории мест массового отдыха населения | Проценты | 25,2 | 29,2 | 4 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Значения целевых индикаторов к концу 2017 года реализации | Связь мероприятия с  показателями Программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2017 году»  муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году» | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории округа Муром | | | | | | |
| Задачи: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа Муром  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа Муром | | | | | | |
| 1 | 1. Основное мероприятие:  1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 2017 | 2017 | 39 дворовых территорий,  6634 жителей | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования |
| 2 | 1. Основное мероприятие:  1.2 «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 2017 | 2017 | 1 наиболее посещаемых территорий | - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 3 | 1. Основное мероприятие:  1.3 «Утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы» | Администрации округа Муром;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 программа |  |
| 4 | 1. Основное мероприятие:  1.4. Проведение месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения округа 2 раза в год (апрель, октябрь) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 2017 | 2017 | 2 ед. |  |
| 5 | 1. Основное мероприятие:  1.5. Проведение общественных обсуждений и утверждение до 1 ноября 2017 года правил благоустройства территории | Органы местного самоуправления округа Муром | 01.01.2017 | 01.11.2017 | 1 нормативный правовой акт |  |
| Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в округе Муром в 2017 году»  муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году» | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на территории округа Муром | | | | | | |
| Задача: Обустройство городских парков в округе Муром | | | | | | |
| 1 | 2. Основное мероприятие  2.1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 2017 | 2017 | 1 парк | - доля благоустроенных мест массового отдыха населения  (городских парков) |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители программы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Источник финансирования | Объем  финансирования  в 2017 году,  тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  **«**Благоустройство территории округа Муром в 2017 году» | Всего по программе:  Ответственный исполнитель:  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром;  соисполнители: МБУ «Благоустройство» | 732 | 0503 | 15 0 00 00000 | 000 | Всего, в т. ч. | 58231,40258 |
| Федеральный бюджет | 44547,02297 |
| Областной бюджет | 7861,23935 |
| Местный бюджет | 5823,14026 |
| Внебюджетные  средства | - |
| [Подпрограмма 1](#P384)  «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2017 году». | Всего по Подпрограмме 1:  Ответственный исполнитель:  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром;  соисполнители: МБУ «Благоустройство» | 732 | 0503 | 15 1 00 00000 | 000 | Всего, в т. ч. | 52540,56147 |
| Федеральный бюджет | 40193,52952 |
| Областной бюджет | 7092,9758 |
| Местный бюджет | 5254,05615 |
| Внебюджетные  средства | - |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории округа Муром | | | | | | | |
| Задачи: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа Муром  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов. набережных и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа Муром | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего по мероприятию 1.1:  Ответственный исполнитель:  Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации округа Муром | 732 | 0503 | 15 1 01 00000 | 000 | Всего, в т. ч. | 35027,04098 |
| Федеральный бюджет | 26795,68635 |
| Областной бюджет | 4728,65053 |
| Местный бюджет | 3502,7041 |
| Внебюджетные средства | - |
| 1.1.1 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации округа Муром | 732 | 0503 | 15 1 01 R5550 | 244 | Федеральный бюджет | 26795,68635 |
| Областной бюджет | 4728,65053 |
| 732 | 0503 | 15 1 01 S5550 | 244 | Местный бюджет | 3502,70410 |
| Основное мероприятие 1.2  «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» | Всего по мероприятию 1.2:  Ответственный исполнитель:  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром; соисполнители: МБУ «Благоустройство» | 732 | 0503 | 15 1 02 00000 | 000 | Всего, в т. ч. | 17513,52049 |
| Федеральный бюджет | 13397,84317 |
| Областной бюджет | 2364,32527 |
| Местный бюджет | 1751,35205 |
| Внебюджетные средства | - |
| 1.2.1 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | МБУ «Благоустройство» | 732 | 0503 | 15 1 02 R5550 | 612 | Федеральный бюджет | 13397,84317 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2364,32527 |
|  |  | 732 | 0503 | 15 1 02 S5550 | 612 | Местный бюджет | 1751,35205 |
| [Подпрограмма](#P384) 2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в округе Муром в 2017 году» | Всего по Подпрограмме 2:  Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром; соисполнители: МБУ «Благоустройство» | 732 | 0503 | 15 2 00 00000 | 000 | Всего, в т. ч. | 5690,84111 |
| Федеральный бюджет | 4353,49345 |
| Областной бюджет | 768,26355 |
| Местный бюджет | 569,08411 |
| Внебюджетные средства | - |
| Цель: Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на территории округа Муром | | | | | | | |
| Задача: Обустройство городских парков в округе Муром | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Всего по мероприятию 2.1:  Ответственный исполнитель:  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром; соисполнители: МБУ «Благоустройство» | 732 | 0503 | 15 2 01 00000 | 000 | Всего, в т. ч. | 5690,84111 |
| Федеральный бюджет | 4353,49345 |
| Областной бюджет | 768,26355 |
| Местный бюджет | 569,08411 |
| Внебюджетные  средства | - |
| 2.1.1 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | МБУ «Благоустройство» | 732 | 0503 | 15 2 01 R5600 | 612 | Федеральный бюджет | 4353,49345 |
| Областной бюджет | 768,26355 |
| 732 | 0503 | 15 2 01 S5600 | 612 | Местный бюджет | 569,08411 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного  события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного  события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| Подготовка и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |  |  | 01.07.  2017 |  |
| Благоустройство дворовых  территорий многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |  |  |  | 31.12.  2017 |
| Подготовка и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |  |  | 01.07.  2017 |  |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |  |  |  | 31.12.  2017 |
| Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |  |  |  | 31.12.  2017 |
| Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |  |  |  | 31.12.  2017 |
| Проведение общественных обсуждений и утверждение правил благоустройства территории округа Муром | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |  |  |  | 01.11.  2017 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в

подпрограмму «Формирование современной городской среды на

территории округа Муром в 2017 году» муниципальной программы

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

* 1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2017 году» муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году» (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

1.4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере определенном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

1.5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

1.6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на специальный счет.

1.7. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

2. О формах трудового и финансового участия

2.1. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.2. Заинтересованные лица могут обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий в следующем виде:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка, подрезка деревьев, кустарников, корчевка кустарников, пней, высадка газонов, прополка, рыхление цветников, клумб, высадка цветов и т.д., охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники, изготовление и(или) приобретение, установка малых архитектурных форм и т.д.

2.3. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение о таком участии.

3. Учет финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц

3.1. Заинтересованные лица в случае принятия решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии вправе самостоятельно использовать собранные денежные средства на приобретение, изготовление объектов или элементов благоустрйоства, малых архитектурных форм и т.д.

3.2. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц могут перечисляться на лицевой счет администратора дохода бюджета муниципального образования округ Муром - Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром (далее – Управление ЖКХ администрации округа Муром).

3.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Управление ЖКХ администрации округа Муром заключает соглашение с лицами выступающими от имени и по поручению заинтересованных лиц, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

В этом случае перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Управление ЖКХ администрации округа Муром обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Управление ЖКХ администрации округа Муром обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления округа Муром данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Управление ЖКХ администрации округа Муром ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий Порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств осуществляется Управлением ЖКХ администрации округа Муром в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Управление ЖКХ администрации округа Муром обеспечивает аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

4.2.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур.

4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации.

4.2.3. Непредоставления доступа к проведению благоустройства дворовой территории.

4.2.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

4.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой или

общественной территории, мест массового отдыха населения (городских

парков), включенных в муниципальную программу «Благоустройство

территории округа Муром в 2017 году»

1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории, мест массового отдыха населения (городских парков), включенных в муниципальную программу «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году» (далее – Порядок, Порядок утверждения дизайн-проекта благоустройства территории) разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российскй Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды муниципального образования округ Муром.
2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.
3. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории, мест массового отдыха населения (городских парков) должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности таких территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

4. Разработка дизайн-проектов.

4.1. Дизайн-проект разрабатывается Управлением архитектуры и градостроительства администрации округа Муром.

4.2. Дизайн-проект включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

4.3. Разработка дизайн-проектов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территорий в округе Муром, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

4.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом видов работ, выбранных заинтересованными лицами из минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2017 году» муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году», утвержденным постановлением администрации округа Муром от 23.03.2017 № 204.

5. Обсуждение дизайн-проектов

5.1. Дизайн-проекты дворовых территорий, общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) подлежат обсуждению в течении 15 дней после утверждения муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром в 2017 году» и подлежат утверждению не позднее 1 июля 2017 года.

5.2. Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и дизайн-проекты общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления округа Муром для обсуждения населением.

5.3. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий Управление жилищно-коммунального хозяйвства администрации округа Муром уведомляет уполноменных лиц, которые вправе действовать в интересах заинтересованных лиц (далее - уполномоченное лицо) о готовности дизайн-проектов и о начале их общественного обсуждения.

5.4. Заинтересованные лица, или лица уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в муниципальную программу могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемых к обсуждению (примерная форма обращения приводится в приложении к настоящему Порядку).

5.5. Обращения принимаются Управлением жилищно-коммунального хозяйвства администрации округа Муром в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов) по адресу: г. Муром, пл. 1100-летия Мурома, д. 1, каб. 130, телефон для справок: (49234) 3-24-45 и 3-63-60, e-mail: ugkh@murom.info.

5.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемых к обсуждению, соответствующее решение большинством голосов принимает общественная комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации округа Муром.

6. Согласование и утверждение дизайн-проектов.

6.1. Обращения, поступающие в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром и далее – в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации.

6.2. По окончании принятия обращений, указанных в пункте 5.4. настоящего Порядка, общественная комиссия готовит заключение. Заключение общественной комиссии содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения.

Заключение общественной комиссии подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления округа Муром.

6.3. Одобренные общественной комиссией дизайн-проекты с указанием адресов размещения объектов утверждаются постановленем администрации округа Муром.

Приложение к

Порядку утверждения дизайн-проекта

благоустройства территории

В Управление ЖКХ

администрации округа Муром

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается Ф.И.О. для физического лица,

наименование для юридического лица)

проживающего(ей) по адресу

(для юридических лиц указывается

место нахождения):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер контактного телефона:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обращение

о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта

дворовой или общественной территории, мест массового отдыха населения (городских парков), включенных в муниципальную программу

«Благоустройство территории округа Муром в 2017 году»

Настоящим заявляю о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложенного

(указать нужное: согласовании / несогласовании)

к обсуждению дизайн-проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать нужное: дворовой территории / общественной территории / места массового отдыха населения (городской парк)

расположенной по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Прошу принять во внимание, следующее:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(краткое изложение обоснования выраженного мнения, замечаний, пожеланий, предложений и т.д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (Инициалы, Фамилия)

|  |  |
| --- | --- |
| Первый Заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Готовил:** |  |
| Начальник юридического отдела  Управления ЖКХ | А.С. Голев |
|  |  |
| Ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик» | Н.В. Назарова |
|  |  |
| **Согласовано:** |  |
| Первый заместитель Главы  администрации округа Муром по ЖКХ,  начальник Управления ЖКХ | И.К. Федурин |
|  |  |
| Начальник финансового управления  администрации округа Муром | О.А. Балнова |
|  |  |
|  |  |
| Зав. отделом экономики | В.Н. Курдикова |
|  |  |
| Начальник МКУ «ЦБ Управления ЖКХ» | И.Г. Карпова |
|  |  |
| **Завизировано:** |  |
| Начальник правового управления  Администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства

МКУ округа Муром «Организационное управление» Ю.К.Захарова

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись исполнителя)

Имя файла документа: *Документ1*

|  |  |
| --- | --- |
| **Разослать:** | В дело, Управление ЖКХ, исполнителю, Финуправление, отдел экономики |