## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                                                                                           № 245

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Развитие жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории муниципального образования округ Муром»

В целях увеличения объема ввода жилья на территории муниципального образования округ Муром и реализации регионального проекта «Жильё» на территории Владимирской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом округа Муром,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Развитие жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории муниципального образования округ Муром».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации округа  Муром по экономической политике, начальника управления экономического развития Е.А. Воронова.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации округа Муром

от 05.04.2019 № 245

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории муниципального образования округ Муром»

- Цели разработки Плана мероприятий («дорожной карты»),

основные задачи.

Цель: увеличение объема ввода жилья на территории муниципального образования в соответствии с планами, установленными региональным проектом.

Задачи:

- совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;

- реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий.

- Целевые показатели (индикаторы)

Плана мероприятий («дорожной карты»).

Приняты следующие основные показатели:

| Наименование показателя | Базовое значение | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  | Значе-ние | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Объем жилищного строительства в год, тыс.кв.метров | 32 | 01.01.2019 | 37,9 | 42,2 | 40,5 | 45,0 | 48,3 | 51,8 |
| 2. Объем ввода в многоквартирных жилых домах, тыс.кв.метров | 12,2 | 01.01.2019 | 24 | 15 | 6,5 | 17,9 | 5,0 | 5,0 |
| 3. Объем ввода жилья, построенного населением, тыс.кв.метров | 19.8 | 01.01.2019 | 2,7 | 1,7 | 3,3 | 4,3 | 2,7 | 1,4 |
| 4. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, га | 0,2 | 01.01.2019 | 0,2 | 0,9 | - | 1,4 | 0,2 |
| 5. Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий гражданам отдельных категорий, тыс.семей | 0,017 | 01.01.2019 | 0,021 | 0,018 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах.

Показатель 5 «Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий гражданам отдельных категорий» включает следующие категории граждан: молодые семьи, многодетные семьи, работники бюджетных организаций, ветераны и инвалиды, ветераны ВОВ.

III. Перечень основных мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов:

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |  |  |
| 1.Совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья |
| 1.1. Формирование предложений по участию в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.01.2024 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Предложения по участию в программных мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| 1.2. Реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»(мероприятия по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным многодетным семьям под жилищное строительство), в т.ч.: | 2019 -2024 гг. | МКУ «Муромстройзаказчик» | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям под жилищное строительство |
| 1.2.1. Направление вДСА АВО заявки на выделение средств областного бюджета для финансирования мероприятий | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | 01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Заявки на участие |
| 1.2.2. Заключение соглашений с ДСА АВО | ежегодно в течение 30 дней после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | МКУ «Муромстройзаказчик» | Соглашения |
| 2. Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение |
| 2.1. Реализация мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», в т.ч.: | 2019-2024 гг. | УАиГ администрации округа Муром | Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности |
| 2.1.1. Направление в ДСА АВО заявки на выделение средств областного бюджета для финансирования мероприятий | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024 | 01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024 | УАиГ администрации округа Муром | Заявки на участие |
| 2.1.2. Заключение соглашений с ДСА АВО | ежегодно в течение 30 дней после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | УАиГ администрации округа Муром | Соглашения |
| 2.2. Утверждение плана мероприятий по контролю за неиспользуемыми или неэффективно используемыми земельными участками с целью вовлечения их в оборот, в том числе в целях жилищного строительства | 10.01.2019 | 01.03.2019 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром | План мероприятий |
| 3. Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий |
| 3.1. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |
| 3.1.1. Формирование и представление в КМП АВО списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 15.06.2019 15.06.2020 15.06.2021 15.06.2022 15.06.2023 15.06.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Списки молодых семей |
| 3.1.2. Формирование и представление в ДСА АВО заявки на выделение средств из областного бюджета | 15.06.2019 15.06.2020 15.06.2021 15.06.2022 15.06.2023 15.06.2024 | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Заявки |
| 3.1.3. Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024 | 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Соглашение |
| 3.1.4. Предоставлены свидетельства о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Свидетельство о праве на социальную выплату |
| 3.2.Мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей |
| 3.2.1. Формирование и утверждение списков участников многодетных семей | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Список многодетных семей |
| 3.2.2. Формирование и представление в ДСА АВО заявки на выделение средств из областного бюджета | 15.07.2019 15.07.2020 15.07.2021 15.07.2022 15.07.2023 15.07.2024 | 15.08.2019 15.08..2020 15.08.2021 15.08..2022 15.08.2023 15.08.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Заявка |
| 3.2.3. Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Соглашение |
| 3.2.4. Предоставление свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Свидетельство о праве на социальную выплату |
| 3.3. Мероприятия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством |
| 3.3.1. Формирование и представление в ДСА АВО заявки на выделение средств на обеспечение жильем отельных категорий граждан | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Заявка |
| 3.3.2. Формирование и представление в ДСА АВО списка граждан, изъявивших желание получить субсидию | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | Списки |
| 3.3.3. Предоставление субсидий или единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья, свидетельств о праве на жилищную субсидию | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Управление жилищной политики администрации округа Муром | НПА о предоставлении выплаты, свидетельство |
| И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации округа Муром | Е.В. Смирнова |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Зам. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации округа Муром | Е.В. Ершова |
| Документы: |  |
| Согласовано: |  |
| Заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития | Е.А. Воронов |
| Завизировано: Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства

МКУ округа Муром «Организационное управление»		     Н.М. Голованова

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Содержит персональные данные

| Разослать: | 1 экз. – в дело, УАиГ, КУМИ, МКУ «Управление жилищной политикой», МКУ «Муромстройзаказчик» |
| --- | --- |