## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**30.09.2020 № 519**

*О внесении изменений в постановление Администрации округа Муром от 26.02.2018 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром»*

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», руководствуясь Уставом округа Муром,

***постановляю:***

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации округа Муром от 26.02.2018 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И.К. Федурина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава округа Е.Е. Рычков

Приложение

к постановлению Администрации округа Муром

от 30.09.2020 № 519

Изменения в приложение к постановлению Администрации округа Муром от 26.02.2018 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром»

1.В Паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по источникам» изложить в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по источникам  | Общий объем финансирования программы в 2018-2022 годах составит – 307581,14764 тыс. рублей. Из них по годам:2018 год – 48863,37094 тыс. рублей;2019 год – 55096,82318 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 11140,83027 тыс. рублей;2020 год – 70341,95352 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 5978,54815 тыс. рублей;2021 год – 65249,7 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 12306,33158 тыс. рублей;2022 год – 68029,3 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 24000,0 тыс. рублей.Финансирование в 2023-2024 годах будет определено до 2022 года.Источниками финансирования программы являются:средства федерального бюджета – 270689,49894 тыс. руб., из них по годам:2018 год – 37838,58029 тыс. рублей;2019 год – 48020,7657 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 10918,01366 тыс. рублей;2020 год – 60747,45295 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 5566,02668 тыс. рублей;2021 год – 60747,5 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 11457,22009 тыс. рублей;2022 год – 63335,2 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 22344,0 тыс. рублей.средства областного бюджета – 13944,16017 тыс. руб., из них по годам:2018 год – 4690,49745 тыс. рублей;2019 год – 980,01567 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 222,81661 тыс. рублей;2020 год – 5741,34705 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 113,59268 тыс. рублей;2021 год – 1239,7 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 233,77991 тыс. рублей;2022 год – 1292,6 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 456,0 тыс. рублей.средства местного бюджета – 20333,38435 тыс. руб. из них по годам:2018 год – 4725,45309 тыс. рублей;2019 год – 5444,53126 тыс. рублей;2020 год –3499,4 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 298,92879 тыс. рублей;2021 год – 3262,5 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 615,33158 тыс. рублей;2022 год – 3401,5 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 1200,0 тыс. рублей.безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) – 2614,10418 тыс. руб. из них по годам:2018 год – 1608,84011 тыс. рублей;2019 год – 651,51055 тыс. рублей;2020 год – 353,75352 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей. |

2. По тексту приложения к постановлению Администрации округа Муром от 26.02.2018 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром» слова «повышение значения индекса качества городской среды на 10,5 %» заменить словами «повышение значения индекса качества городской среды до 180 усл. ед.».

3.В муниципальной программе «Благоустройство территории округа Муром» раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета округа Муром, финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории.

Общий объем финансирования программы составит – 307 581,14764 тыс. рублей.

Источниками финансирования программы являются: средства федерального бюджета – 270 689,49894 тыс. руб.; средства областного бюджета – 13 944,16017 тыс. руб.; средства местного бюджета – 20 333,38435 тыс. руб.; безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) – 2 614,10418 тыс. руб.

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусматривается финансирование следующих мероприятий программы:

- мероприятия Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»;

- мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

- мероприятия по обустройству городских парков.

Реализация муниципальной программы осуществляется реализацией подпрограмм:

1. «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 - 2024 годах».

2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории округа Муром в 2018 году».

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.».

4. В Паспорте Подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 – 2024 годах» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по источникам» изложить в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по источникам | Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах составит – 302317,61328 тыс. рублей.Из них по годам:2018 год – 43599,83658 тыс. рублей;2019 год – 55096,82318 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 11140,83027 тыс. рублей;2020 год – 70341,95352 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 5978,54815 тыс. рублей;2021 год – 65249,7 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 12306,33158 тыс. рублей;2022 год – 68029,3 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 24000,0 тыс. рублей.Источниками финансирования подпрограммы являются: средства федерального бюджета – 266485,70682 тыс. руб., из них по годам:2018 год - 33634,78817 тыс. рублей;2019 год - 48020,76570 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 10918,01366 тыс. рублей;2020 год – 60747,45295 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 5566,02668 тыс. рублей;2021 год – 60747,5 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 11457,22009 тыс. рублей;2022 год – 63335,2 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 22344,0 тыс. рублей.средства областного бюджета – 13410,77137 тыс. руб., из них по годам:2018 год - 4157,10865 тыс. рублей;2019 год – 980,01567 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 222,81661 тыс. рублей;2020 год – 5741,34705 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 113,59268 тыс. рублей;2021 год – 1239,7 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 233,77991 тыс. рублей;2022 год – 1292,6 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 456,0 тыс. рублей.средства местного бюджета – 19807,03091 тыс. руб., из них по годам:2018 год - 4199,09965 тыс. рублей;2019 год – 5444,53126 тыс. рублей;2020 год –3499,4 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 298,92879 тыс. рублей;2021 год – 3262,5 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 615,33158 тыс. рублей;2022 год – 3401,5 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 1200,0 тыс. рублей.безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) – 2614,10418 тыс. руб., из них по годам:2018 год – 1608,84011 тыс. рублей;2019 год – 651,51055 тыс. рублей;2020 год – 353,75352 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей. |

5.В Подпрограмме 1 «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 – 2024 годах» раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета округа Муром, финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории.

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусматривается финансирование следующих мероприятий программы:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 302317,61328 тыс. рублей, в том числе дорожный фонд – 53425,71 тыс. рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются: средства федерального бюджета – 266485,70682 тыс. руб. (в том числе дорожный фонд – 50285,26043 тыс. рублей); средства областного бюджета – 13410,77137 тыс. руб. (в том числе дорожный фонд – 1026,1892 тыс. рублей); средства местного бюджета – 19807,03091 тыс. руб. (в том числе дорожный фонд – 2144,26037 тыс. рублей); безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) – 2614,10418 тыс. руб.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего, в т.ч. | 33182,06615 |
| Федеральный бюджет | 24484,93753 |
| Областной бюджет | 3026,22824 |
| Местный бюджет | 3056,79620 |
| Безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) | 2614,10418 |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» | Всего, в т. ч.  | 11423,0345 |
| Федеральный бюджет | 9149,85064 |
| Областной бюджет | 1130,88041 |
| Местный бюджет | 1142,30345 |
| Основное мероприятие 1.3 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Всего, в т. ч. (в т. ч. дорожный фонд) | 257712,51263(53425,71) |
| Федеральный бюджет(в т. ч. дорожный фонд) | 232850,91865(50285,26043) |
| Областной бюджет(в т. ч. дорожный фонд) | 9253,66272(1026,1892) |
| Местный бюджет(в т. ч. дорожный фонд) | 15607,93126(2114,26037) |

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, отражен в [приложении №](#P2870) 3 к муниципальной программе.

Расходование субсидий, направляемых на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий из бюджетов субъекта Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, может осуществляться путем:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, связанного с выполнением работ по благоустройству общественных и дворовых территорий;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, связанных с выполнением работ по благоустройству общественных и дворовых территорий (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству общественных и дворовых территорий (в случае если общественная, дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

6. В Приложении № 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 – 2024 годах»:

6.1. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2020 году изложить в редакции:

 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома\* | Виды работ (минимальный перечень работ согласно приложению № 2 подпрограммы) | Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Ленинградская, 25 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Владимирская, 7 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Л.Толстого, 95 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Октябрьская, 31 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Ленинградская, 12/2 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |

6.2. Дополнить Адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2021 году в редакции:

 Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома\* | Виды работ (минимальный перечень работ согласно приложению № 2 подпрограммы) | Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Муромская, 1/3 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Мечтателей, 8 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Ленинградская, 32/1 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Муромская, 4 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |
|  | Владимирская об-ласть, Муром г., ул. Свердлова, 49 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн; ремонт имеющихся парковочных мест | Финансовое и трудовое. 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории |

7. В Приложении № 3 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 – 2024 годах»:

7.1. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах изложить в редакции:

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
|  | Площадь 1100-летия города Мурома, ул.Ленина, г. Муром | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Аллея «Ермакова», ул. Ленина, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Набережная р. Оки , г. Муром, Территория причала набережная р. Ока | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Памятник ВОВ, ул. 30 лет Победы, 1 , г. Муром | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Площадь им. Р.А. Белякова, пересечении ул. Первомайская и Комсомольская | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Площадь ДК «Вербовский», ул. Ленинградская, 13, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Площадь Победы, ул. Льва Толстого, д. 16 | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Площадь Революции (ул. Первомайская) | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Площадь Труда (ул. Московская) | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Площадь на пересечении ул. Первомайская и Лакина, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Площадь на пересечении улиц Льва Толстого - Заводская | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Привокзальная площадь | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе дома 25 по ул. Московская | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе д. 29 по ул. Л.Толстого | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | территории на перекрестке ул. Московская-ул. Льва Толстого (в районе дома 15 по ул. Московская; в районе дома 20 по ул. Московская, сквер «Книжный развал»; в районе дома 22 по ул. Московская, памятный знак, Мемориальный комплекс в память о муромцах - участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС)  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе д. 55 по ул. Ленина, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе д. №№ 17,19 по ул. Ленинградская, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер на пересечении улиц Московская и Войкова, в районе дома 69 по ул. Московская, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | территория у городского рынка (между улиц Первомайская, Советская, Ленина) | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе проезда Кирова, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер памяти жертвам политических репрессий в районе дома 9 по ул. Ленина | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе д. 11 по ул. Свердлова, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе дома 21 по ул. Кирова («Поляна сказок») | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе д. 41 по ул. Трудовая, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе Автовокзала , пересечение ул. Московская и ул. Дзержинского, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер у ТЦ "Мармелад", пересечение улиц Куликова и Воровского, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | ул. Советская (от ул. Первомайская до ул. Ленина) | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер в районе д. 104 ул. Ленина, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер ул. Щербакова (четная сторона) , г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер у стадиона им. Н.Ф. Гастелло (стела «Крыло») | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер на пересичении ул. Лавретьева и Владимирское шоссе | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Сквер 30 лет Победы (Карачаровское шоссе) | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Смотровая площадка, Окский съезд (смотровая площадка у Памятника Илье Муромцу в Окском парке) | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Стадион «Авангард» | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Жадинский пруд, ул. Артема, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Пруд ул. Московская (Четная сторона), г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Пруд ул.Казанская, в районе дома 10, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Пруд ул. Деповская, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Пруд (естественный водоём), между ул.Ленинградской, д.25 и ул.Ленинградской, д. 27, г. Муром | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Пруд ул. Озерная, пос. Муромский, о. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Пруд, ул. Солнечная, в районе дома № 20, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Родник «Карачаровский» | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Парк 50-летия Советской власти, ул. Московская, д. 93, г. Муром  | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | территории, ограниченные улицами: Московская, Льва Толстого, Коммунистическая, Ленина; Московская, Льва Толстого, Советская, Ленина | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |

7.2. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году изложить в редакции:

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Парк 50-летия Советской власти, ул. Московская, д. 93, г. Муром | поставка и установка: детского игрового оборудования; резинового покрытия спортивных площадок; ограждения спортивных площадок; комплекта ограждения хоккейной площадки; ограждения площадки для выгула собак; оборудования для площадки выгула собак; спортивного оборудования; беседки со скамьей; парковых качелей; шезлонгов; дорожных плит; ротонды (с поставкой и монтажом (установкой) скамей и мраморной плитки;выполнение работ по благоустройству декоративного водоема (поставка, монтаж материалов (в том числе мембрана, геотекстиль); выполнение работ по планировке территории;ремонт сцены, системы освещения входной группы; ремонт туалета (теплоснабжение, поставка, монтаж материалов для системы теплоснабжения объекта); обеспечение наружного освещения (ремонт наружного освещения (поставка и установка уличных светильников (с поставкой материала для монтажа освещения); поставка, установка малых архитектурных форм (урны, скамейки); поставка, посадка газонной травосмеси, дерен (кустарник), саженцев |
| 2 | ул. Советская (от ул. Первомайская до ул. Ленина) | выполнение работ по устройству: объекта благоустройства (клумба, фонтан); покрытия из тротуарной плитки; обеспечение наружного освещения, поставка, установка уличных светильников, малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов); поставка и посадка саженцев деревьев и кустарников |
| 3 | Сквер 30 лет Победы (Карачаровское шоссе) | выполнение работ: по устройству покрытия из тротуарной плитки, бетонных плит; поставки установки малых архитектурных форм (парковых качелей, урн, скамеек); обеспечению наружного освещения (поставка, установка (с поставкой материала для монтажа освещения) уличных светильников (фонарей); ремонт пешеходного тротуара и автомобильной парковки |

7.3. Дополнить Адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в редакции:

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2021 году\*\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
|  | площадь Труда (ул. Московская) | Обеспечение наружного освещения (поставка уличных светильников, выполнение работ по ремонту наружного освещения), установка скамеек и урн; выполнение работ по устройству покрытия пешеходных дорожек из тротуарной плитки; |
|  | смотровая площадка, Окский съезд (смотровая площадка у Памятника Илье Муромцу в Окском парке) | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | площадь Революции (ул. Первомайская) | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | сквер у стадиона им. Н.Ф. Гастелло (стела «Крыло») | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | площадь Победы, ул. Льва Толстого, д. 16 | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | территории на перекрестке ул. Московская-ул. Льва Толстого (в районе дома 15 по ул. Московская; в районе дома 20 по ул. Московская, сквер «Книжный развал»; в районе дома 22 по ул. Московская, памятный знак, Мемориальный комплекс в память о муромцах - участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС) | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | сквер памяти жертвам политических репрессий в районе дома 9 по ул. Ленина | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | сквер в районе дома 25 по ул. Московская | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | родник «Карачаровский» | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | сквер в районе дома 21 по ул. Кирова («Поляна сказок») | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | территории ограниченные улицами: Московская, Льва Толстого, Коммунистическая, Ленина; Московская, Льва Толстого, Советская, Ленина | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |
|  | Привокзальная площадь | устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования |

\*\*\* Планируемых к благоустройству в 2021 году в рамках объема бюджетного финансирования в целях реализации муниципальной программы «Благоустройство территории округа Муром»

8. Приложение № 4 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 – 2024 годах» изложить в редакции:

Приложение № 4 к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

на территории округа Муром в 2018 – 2024 годах»

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы

«Формирование современной городской среды

на территории округа Муром в 2018 – 2024 годах»

и их значениях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу (нарастающим итогом) | Ед. | 352 | 382 | 397 | 402 | 407 | 412 | - | - |
| Количество реализованных мероприятия по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств (с нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | - | - |
| Значение индекса качества городской среды | Условная ед. | - | 0 | 179 | 179 | 179 |  |  |  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе Муром | Проценты  | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства, % | Проценты  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 35,56 | 38,59 | 40,10 | - | - | - | - | - |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | Проценты | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | Проценты | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Проценты | 15,38 | 17,30 | 19,23 | - | - | - | - | - |

9. Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории округа Муром» изложить в редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром»

Сведения

об индикаторах и показателях муниципальной программы,

подпрограммы и их значениях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 - 2024 годах» |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу (нарастающим итогом) | Ед. | 352 | 382 | 397 | 402 | 407 | 412 | - | - |
| Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств) накопительным итогом | Ед. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | - | - |
| Значение индекса качества городской среды | Условная ед. | - | 0 | 179 | 179 | 179 |  |  |  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе Муром | Проценты  | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства до 100% | Проценты |  |  | 100 | - |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 35,56 | 38,59 | 40,10 | - | - | - | - | - |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | Проценты | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | Проценты | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Проценты | 15,38 | 17,30 | 19,23 | - | - | - | - | - |
| Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории округа Муром в 2018 году» |
| Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) (нарастающим итогом) | Тыс.кв.м. | 57,221 | 61,655 | - | - | - | - | - | - |
| Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общей площади парков (нарастающим итогом) | Проценты | 38,7 | 41,7 | - | - | - | - | - | - |

10. Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории округа Муром» изложить в редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Значения целевых индикаторов по годам реализации | Связь мероприятия с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 - 2024 годах» |
| 1. | Мероприятия по созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа Муром | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром, Комитеты общественного самоуправления | 2018 | 2024 | 2019 – 5 2020 – 62021 – 72022 – 82023 – 92024 – 10 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе Муром |
| 2. | Мероприятия по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории округа Муром | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 2018 | 2024 | 2018 – 302019 – 152020 – 52021 – 52022 – 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | 2018 – 22019 – 32020 – 62021 – 72022 – 82023 – 92024 – 10  | Количество реализованных мероприятия по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств (с нарастающим итогом) |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 2018 | 2024 | 2019 – 100% | Показатель реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства  |
| 4. | Мероприятия по реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 2018 | 2024 | 2019 – 1792020 – 1792021 – 179 | Значение индекса качества городской среды |
| 1. | Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром, Комитеты общественного самоуправления | 2018 | 2024 | 2018 – 1002019 – 100 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу |
| 2018 – 1002019 – 100 | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу |
| 2. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 2018 | 2024 | 2018 – 38,592019 – 40,10 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 3. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий  | Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | 2018 | 2024 | 2018 – 17,302019 – 19,23 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 4. | Мероприятия по реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | 2018 | 2024 | 2019 – 1 | Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства |
| Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории округа Муром в 2018 году» |
| 5. | Мероприятия по обустройству городских парков  | Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | 2018 | 2018 | 2018 – 61,655 | Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| 2018 – 41,7 | Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общей площади парков (нарастающим итогом) |

5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории округа Муром» изложить в редакции:

 «Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории округа Муром»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета(далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | За весь период реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа«Благоустройство территории округа Муром» | Всего по программе: | 732 | 0000 | 1500000000 | 000 | Всего | 48863,37094 | 55096,82318 | 70341,95352 | 65249,7 | 68029,3 |  |  | 307581,14764 |
| в т. ч. дорожный фонд |  | 11140,83027 | 5978,54815 | 12306,33158 | 24000,0 |  |  | 53425,71 |
| Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром;Соисполнители программы: Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | Федеральный бюджет | 37838,58029 | 48020,7657 | 60747,45295 | 60747,5 | 63335,2 |  |  | 270689,49894 |
| Областной бюджет | 4690,49745 | 980,01567 | 5741,34705 | 1239,7 | 1292,6 |  |  | 13944,16017 |
| Местный бюджет | 4725,45309 | 5444,53126 | 3499,4 | 3262,5 | 3401,5 |  |  | 20333,38435 |
| Безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) | 1608,84011 | 651,51055 | 353,75352 |  |  |  |  | 2614,10418 |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории округа Муром в 2018 - 2024 годах» | Всего по подпрограмме 1: | 732 | 0000 | 1510000000 | 000 | Всего | 43599,83658 | 55096,82318 | 70341,95352 | 65249,7 | 68029,3 |  |  | 302317,61328 |
|  | в т. ч. дорожный фонд |  | 11140,83027 | 5978,54815 | 12306,33158 | 24000,0 |  |  | 53425,71 |
| Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | Федеральный бюджет | 33634,78817 | 48020,7657 | 60747,45295 | 60747,5 | 63335,2 |  |  | 266485,70682 |
| Областной бюджет | 4157,10865 | 980,01567 | 5741,34705 | 1239,7 | 1292,6 |  |  | 13410,77137 |
| Местный бюджет | 4199,09965 | 5444,53126 | 3499,4 | 3262,5 | 3401,5 |  |  | 19807,03091 |
| Безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) | 1608,84011 | 651,51055 | 353,75352 |  |  |  |  | 2614,10418 |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего по мероприятию: | 732 | 0000 | 1510100000 | 000 | Всего, в т. ч. | 32176,80208 | 651,51055 | 353,75352 |  |  |  |  | 33182,06615 |
| Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром | Федеральный бюджет | 24484,93753 |  |  |  |  |  |  | 24 484,93753 |
| Областной бюджет | 3026,22824 |  |  |  |  |  |  | 3 026,22824 |
| Местный бюджет | 3056,79620 |  |  |  |  |  |  | 3 056,79620 |
| Безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) | 1608,84011 | 651,51055 | 353,75352 |  |  |  |  | 2614,10418 |
| 732 | 0503 | 15101L5550 | 244 | Федеральный бюджет | 24484,93753 |  |  |  |  |  |  | 24 484,93753 |
| Областной бюджет | 3026,22824 |  |  |  |  |  |  | 3 026,22824 |
| Местный бюджет | 3056,79620 |  |  |  |  |  |  | 3 056,79620 |
| 732 | 0503 | 15101S555Н | 244 | Безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) | 1608,84011 |  |  |  |  |  |  | 1 608,84011 |
|  |  | 732 | 0409 | 15101С555Н | 244 | Безвозмездные поступления в бюджет округа Муром от собственников помещений в многоквартирных домах (благоустройство дворовой территории) |  | 651,51055 | 353,75352 |  |  |  |  | 1005,26407 |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» | Всего по мероприятию 1.2: | 732 | 0503 | 1510200000 | 000 | Всего, в т. ч. | 11423,0345 |  |  |  |  |  |  | 11 423,0345 |
| Ответственный исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | Федеральный бюджет | 9149,85064 |  |  |  |  |  |  | 9 149,85064 |
| Областной бюджет | 1130,88041 |  |  |  |  |  |  | 1 130,88041 |
| Местный бюджет | 1142,30345 |  |  |  |  |  |  | 1 142,30345 |
| Внебюджетные средства | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 732 | 0503 | 15102L5550 | 612 | Федеральный бюджет | 9149,85064 |  |  |  |  |  |  | 9 149,85064 |
|  | Областной бюджет | 1130,88041 |  |  |  |  |  |  | 1 130,88041 |
|  | Местный бюджет | 1142,30345 |  |  |  |  |  |  | 1 142,30345 |
| Основное мероприятие 1.3 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | Всего по мероприятию 1.3:Ответственный исполнитель:Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром;Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | 732 | 0000 | 151F200000 | 000 | Всего |  | 54445,31263 | 69988,2 | 65249,7 | 68029,3 |  |  | 257712,51263 |
| в т. ч. дорожный фонд |  | 11140,83027 | 5978,54815 | 12306,33158 | 24000,0 |  |  | 53425,71 |
| Федеральный бюджет |  | 48020,7657 | 60747,45295 | 60747,5 | 63335,2 |  |  | 232850,91865 |
| Областной бюджет |  | 980,01567 | 5741,34705 | 1239,7 | 1292,6 |  |  | 9253,66272 |
| Местный бюджет |  | 5444,53126 | 3499,4 | 3262,5 | 3401,5 |  |  | 15607,93126 |
| 732 | 0409 | 151F255550 | 244 | Федеральный бюджет |  | 10918,01366 | 5566,02668 | 11457,22009 | 22344,0 |  |  | 50285,26043 |
| Областной бюджет |  | 222,81661 | 113,59268 | 233,77991 | 456,0 |  |  | 1026,1892 |
| Местный бюджет |  | 1237,87003 | 298,92879 | 615,33158 | 1200,0 |  |  | 3352,1304 |
| 732 | 0503 | 151F255550 | 612 | Федеральный бюджет |  | 37102,75204 | 55181,42627 | 49290,27991 | 40991,2 |  |  | 182565,65822 |
| Областной бюджет |  | 757,19906 | 1126,15437 | 1005,92009 | 836,6 |  |  | 3725,87352 |
| Местный бюджет |  | 4206,66123 | 2963,57121 | 2647,16842 | 2201,5 |  |  | 12018,90086 |
|  |  | 732 | 0503 | 151F25555D | 612 | Областной бюджет |  |  | 4501,6 |  |  |  |  | 4501,6 |
| Местный бюджет |  |  | 236,9 |  |  |  |  | 236,9 |
| Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории округа Муром в 2018 году» | Всего по подпрограмме 2: | 732 | 0503 | 1520000000 | 000 | Всего, в т. ч. | 5263,53436 |  |  |  |  |  |  | 5263,53436 |
| Ответственный исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | Федеральный бюджет | 4203,79212 |  |  |  |  |  |  | 4203,79212 |
| Областной бюджет | 533,38880 |  |  |  |  |  |  | 533,38880 |
| Местный бюджет | 526,35344 |  |  |  |  |  |  | 526,35344 |
| Внебюджетные средства | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Мероприятие по обустройству городских парков» | Всего по мероприятию 2.1: | 732 | 0503 | 1520100000 | 000 | Всего, в т. ч. | 5263,53436 |  |  |  |  |  |  | 5263,53436 |
| Ответственный исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение округа Муром «Благоустройство» | Федеральный бюджет | 4203,79212 |  |  |  |  |  |  | 4203,79212 |
| Областной бюджет | 533,38880 |  |  |  |  |  |  | 533,38880 |
| Местный бюджет | 526,35344 |  |  |  |  |  |  | 526,35344 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732 | 0503 | 15201L5600 | 612 | Федеральный бюджет | 4203,79212 |  |  |  |  |  |  | 4203,79212 |
| Областной бюджет | 533,38880 |  |  |  |  |  |  | 533,38880 |
| Местный бюджет | 526,35344 |  |  |  |  |  |  | 526,35344 |

Примечание к таблице: Знаком «\*» отмечены прогнозные значения показателей финансирования, предполагаемые в соответствующих плановых периодах.

11. Приложение № 4 к муниципальной программе «Благоустройство территории округа Муром» «План мероприятий по реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» исключить.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ  | И.К. Федурин |

|  |  |
| --- | --- |
| **Готовил:** |  |
| Заместитель начальника Управления ЖКХ  | А.П. Мосин |
|  |  |
| Начальник юридического отдела Управления ЖКХ | А.С. Голев |
|  |  |
|   |  |
| **Согласовано:** |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ  | И.К. Федурин |
|  |  |
| Начальник финансового управления администрации округа Муром | О.А. Балнова |
|  |  |
| Зав. отделом экономики | Н.Э. Малышева |
|  |  |
| Начальник МКУ «ЦБ Управления ЖКХ» | И.Г. Карпова |
|  |  |
| **Завизировано:** |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства

МКУ округа Муром «Организационное управление» О.В. Едачева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись исполнителя)

Имя файла документа: *Документ1*

|  |  |
| --- | --- |
| **Разослать:** |  В дело, Управление ЖКХ, МБУ «Благоустройство», финансовое управление, отдел экономики, СМИ, ИКО |