РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА МУРОМ

# Владимирская область

# РЕШЕНИЕ

от 27.10.2020                                               №  164

О внесении изменений в условия Концессионного соглашения от 17.08.2016 в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности  округа Муром, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями округа Муром «Тепловые сети» и «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3»

В соответствии с Концессионным соглашением от 17.08.2016 в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности  округа Муром, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями округа Муром «Тепловые сети» и «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки заключения, исполнения, изменения и прекращения концессионных соглашений в отношении объектов муниципальной собственности муниципального образования округ Муром, утвержденным решением Совета народных депутатов округа Муром от 30.12.2015 №72, Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью округа Муром», утвержденным решением Совета народных депутатов округа Муром от 29.10.2002 №109, Уставом округа Муром, учитывая согласие УФАС по Владимирской области от 01.10.2020 № 03/4713-тоа «О согласовании изменений условий Концессионного соглашения», и на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз»  от 09.10.2020 № 20/2727, Совет народных депутатов округа Муром

РЕШИЛ:

1.Внести в Концессионное соглашение от 17.08.2016 в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности округа Муром, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями округа Муром «Тепловые сети» и «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3» следующие изменения:

1.1.В связи с технической ошибкой изложить номера 2557, 2570 и 2571 пункта 1.2 «Объекты Соглашения и иное имущество, находящееся в хозяйственном ведении у МУП «ПЖРЭП № 3» Приложения № 1 к Концессионному соглашению от 17.08.2016 «Объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности муниципального образования округ Муром, предназначенные для осуществления концессионной деятельности, подлежащие реконструкции, модернизации, созданию, а также имущество, которое образует единое целое с объектами соглашения и предназначено в целях осуществления концессионной деятельности» в редакции Приложения № 1 к настоящему решению.

1.2.Пункт 4.17. изложить в редакции  «4.17.Предельный размер расходов на создание, модернизацию и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен  760 199 810   (семьсот шестьдесят миллионов сто девяносто девять тысяч восемьсот десять) рублей с НДС (в ценах 2020 года) за период с 2016 по 2040 годы, в том числе на каждый год срока действия Соглашения:

| Объем расходов, тыс. руб. с НДС | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10000,00 | 32744,50 | 35000,00 | 30835,00 | 41324,27 | 12880,73 | 51705,00 | 27854,67 | 50051,23 | 25000,00 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 32000,00 | 32500,00 | 36968,14 | 36968,14 | 36968,14 | 30500,00 | 31000,00 | 33000,00 | 24900,00 | 30000,00 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 55000,00 | 33000,00 | 30000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

1.3.Приложение № 4 «Задание и основные мероприятия» Концессионного соглашения от 17.08.2016 изложить в редакции, указанной в Приложении №2 к настоящему решению.

1.4.Приложение № 3 «Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера» Концессионного соглашения от 17.08.2016 изложить в редакции согласно Приложению № 3 к  настоящему решению.

2.Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром подготовить и подписать дополнительное соглашение к вышеуказанному Концессионному соглашению в соответствии с действующим законодательством.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальника управления экономического развития Е.А.Воронова и председателя постоянной комиссии по экономической политике и собственности Совета народных депутатов округа Муром.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Председатель Совета народных депутатов |
| --- | --- | --- |
| Е.Е. Рычков |  | К. Г. Федурин |

Готовил:

Главный специалист отдела по управлению

и распоряжению муниципальной собственностью

КУМИ округа Муром                                                                                      Л.В. Блинова

Согласовано:

Первый зам. Главы администрации округа Муром

по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ                                                          И.К. Федурин

Зам. Главы администрации округа Муром

по экономической политике, начальник

управления экономического развития                                                             Е.А. Воронов

И.о. Председателя КУМИ округа Муром                                                      А.С. Бесчастнов

Начальник отдела по управлению и распоряжению

муниципальной собственностью

КУМИ округа Муром                                                                                      С.С. Кострикова

Председатель постоянной

комиссии по экономической политике

и собственности                                                                                                 В.А. Павлов

Завизировано:

Начальник правового управления

администрации округа Муром                                                                         Д.А. Карпов

Консультант по правовым вопросам

СНД округа Муром                                                                                            Г.П. Ильина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов округа Муром

от 27.10.2020 № 164

Объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности муниципального образования
округ Муром, предназначенные для осуществления концессионной деятельности, подлежащие реконструкции, модернизации, созданию, а также имущество, которое образует единое целое с объектом соглашения и предназначено в целях осуществления концессионной деятельности

1.2. Объекты Соглашения и иное имущество, находящееся в хозяйственном

ведении у МУП ПЖРЭП № 3

| № п/п | № п/п по КС | Место расположения имущества | Полное наименование имущества | Инвентар-ный номер | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2557 | Административное здание, г. Муром, ул.Ленинградская, д.8 | Административное здание, расположенное по адресу: г. Муром, ул. Ленинградская, д.8, 359,6 кв.м. из общей площади 912,2 кв. м. Номера на поэтажном плане: 1 этаж 15-35, 2 этаж 11-34. | 10242 | 271 180,24 |
|  | 2570 |  | Здание складов, расположенное по адресу: г.Муром, ул. Ленинградская, д. 8, 201,8 кв.м из общей площади 602 кв.м. Номера на плане строения: 6-8. | 011123 | 134 140,32 |
|  | 2571 |  | Здание мастерских, распложенные по адресу: г. Муром, ул. Ленинградская, д. 8; 405,6 кв.м из общей площади 534,5 кв.м. Номера на плане строения: 5-12. | 010241 | 168 409,15 |

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов округа Муром

от 27.10.2020 № 164

Приложение № 4

к Концессионному соглашению

Задание и основные мероприятия

Перечень основных мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения округа Муром

|  | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и месторасположение объекта | Реализация мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб., в том числе | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Этап | Основные технич. характеристики | Год начала | Год окончания |  |  |
|  |  |  |  |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  | До | После |  |  |  | 2016; 2028 | 2017; 2029 | 2018; 2030 | 2019; 2031 | 2020; 2032 | 2021; 2033 | 2022; 2034 | 2023; 2035 | 2024; 2036 | 2025; 2037 | 2026; 2038 | 2027; 2039 | 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижения плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. |
| 1.1 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельных округ Муром | Выполнение требований законодательства в области энергосбережения | г. Муром: 1. Котельная ЦРБ ул. Войкова, д.9, 2. Котельная ул. Красноармейская, д.15, 3. Котельная мкр Нежиловка, 4. Котельная. Муромское РТП, 5. Котельная пос. Строителей, д.12, 6. Котельная Карачаровское шоссе, район д.3А, 7. котельная пос. Муромский ул. Центральная, д.42 8. котельная пос. фабрики им.П.Л. Войкова, 9. котельная ул. Губкина, 10. котельная ул. Лаврентьева, д.45, 11. котельная ул. Московская, д.111 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2016 | 2016 | 8 500,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции |  | - | - |  |  |  | 8 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 11 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| ВСЕГО по группе 1 | 2016 | 2016 | 8 500,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 2.1 | Тепловая сеть от тепловой камеры 2,2 по ул. Муромская до теплового узла 5,2 по ул. Мечтателей (пос. Вербовский) | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Тепловая сеть г. Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская, ул. Мечтателей | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2017 | 2017 | 2 744,50 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 100; 270,0 |  |  |  |  |  | 2 744,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 100; 270,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.2 | Сети ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей (пос. Вербовский) |  | Сети ГВС г. Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская, ул. Мечтателей | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | 2 835,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду 150-350; 1Ду 100-350 | - |  |  |  |  |  |  | 2 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 1Ду 150-350; 1Ду 100-350 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.3 | Теплотрасса по ул. Советская, г. Муром |  | Тепловая сеть г. Муром, ул. Советская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | 17 250,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду 273-36; 1Ду 219-706; 1Ду 108-430; 1Ду 89-188; 1Ду 76-481; 1Ду 57-9; 1Ду 40-350; 1Ду 25-45 | - |  |  |  |  |  |  |  | 17250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 1Ду 273-36; 1Ду 219-706; 1Ду 108-430; 1Ду 89-188; 1Ду 76-481; 1Ду 57-9; 1Ду 40-350; 1Ду 25-45 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.4 | Циркуляционная линия ГВС по ул. Озерная (от пешеходного моста до дома №20 по ул. Ленинградская в пос. Вербовский) |  | Сеть ГВС г. Муром, пос. Вербовский ул. Озерная, ул. Ленинградская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2023 | 2023 | 2 968,50 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 150; 530,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 968,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 150; 530,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.5 | Тепловая сеть от ЦТП №2 до школы №2 и домов 15,17,19 по ул. Муромская (пос. Вербовский) |  | Тепловая сеть г. Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2023 | 2023 | 5 009,90 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 150-270; 100-50; 50-120; 150-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 009,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 150-270; 100-50; 50-120; 150-50 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.6 | Тепловая сеть и сети ГВС пл. Прокуророва с подключением домов по ул. Муромская 1, 1/2, 1/3 (пос. Вербовский) | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Тепловая сеть пос. Вербовский, пл. Прокуророва, ул. Муромская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | 6 488,45 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 150-267; 80-133 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 488,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 150-267; 80-133 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.7 | Тепловая сеть от здания районной котельной по Радиозаводскому шоссе до ул. Советская, г. Муром; 3550,0 м | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь, стабилизация гидравлического режима работы | Тепловая сеть г. Муром от котельной РК-1 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2028 | 2030 | 110 904,41 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду 530-3200; 1Ду 530-800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1Ду 530-3200; 1Ду 530-800 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36968,14 | 36968,14 | 36968,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Тепловая сеть по Карачаровскому шоссе и по ул. Орловская, г. Муром | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Тепловая сеть г. Муром, Карачаровское шоссе, ул. Орловская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2032 | 2032 | 31 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 377-360; 2Ду 325-240; 1Ду 159-600; 1Ду 108-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2Ду 377-360; 2Ду 325-240; 1Ду 159-600; 1Ду 108-600 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Тепловые сети по ул. Московская и ул. Артема, г. Муром |  | Тепловые сети г. Муром, ул. Московская, ул. Артема | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2033 | 2033 | 15 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 159-310; 2Ду 219-440; 2Ду 108-150; 2Ду 89-170; 2Ду 76-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2Ду 159-310; 2Ду 219-440; 2Ду 108-150; 2Ду 89-170; 2Ду 76-300 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2 | 2017 | 2033 | 194 200,76 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | - | 2744,50 | - | 2835,00 | 23738,45 | - | - | 7978,40 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | 36968,14 | 36968,14 | 36968,14 | - | 31000,00 | 15000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей |
| 3.1 | Монтаж резервного ввода питания электроэнергии на котельной ЦРБ по ул. Войкова д.9, г. Муром | Мероприятия по доведению объекта в соответствии требованиям Федеральных норм и правил | Котельная ЦРБ, г. Муром, ул. Войкова, д.9 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2016 | 2016 | 1 300,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | м | 0,00 |  |  |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 515,00 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.2 | Котельная по ул. Набережная, район д.30, г. Муром, (замена котельного насосного оборудования) | Повышение надежности теплоснабжения, в связи с износом существующего оборудования | Котельная по ул. Набережная, район д.30, г. Муром | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2016 | 2016 | 200,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции |  | 2,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2,00 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.3 | ЦТП по ул. Воровского, д.71А, г. Муром (замена электрощитовой) | Повышение надежности теплоснабжения, в связи с износом существующего оборудования | ЦТП г. Муром, ул. Воровского, д.71А | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2021 | 2021 | 400,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | кВт | 224,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 224,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.4 | Котельная по ул. Московская, д.47, г. Муром | Повышение надежности, эффективности производства тепловой энергии, сокращение износа оборудования | Котельная г. Муром, ул. Московская, д.47 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2024 | 2024 | 50 051,23 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 12,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50051,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 11,52 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.5 | Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности котлов ПТВМ-30 с установкой частотных преобразователей на двигатели вентиляторов в районной котельной по Радиозаводскому шоссе, г. Муром | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил, выполнение требований Ростехнадзора | Котельная г. Муром, РК-1, ул. Радиозаводское шоссе | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | 19 106,30 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; Гкал/час | 1; 120,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19106,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 120,6 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.6 | ЦТП по ул. Мечникова д.43А, г. Муром (установка пластинчатых теплообменников, частотных преобразователей на двигатели насосов отопления и ГВС) | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии, сокращение износа оборудования | ЦТП г. Муром, ул. Мечникова, д.43А | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2025 | 2025 | 5 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 13,5 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.7 | Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности паровых котлов ДКВР 10/13-2шт., ДЕ 10-14-1шт., с установкой частотных преобразователей на двигатели дымососов, вентиляторов на котельной по ул. Эксплуатационная, д.18, г. Муром | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил, выполнение требований Ростехнадзора | Котельная г. Муром, ул.Эксплуатационная, д.18 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | 7 736,52 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; Гкал/час | 1; 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7736,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 19,8 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.8 | ТП по ул. Осипенко, д.5, г. Муром (замена кожухотрубных подогревателей на пластинчатые, замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей и устройства планового пуска, изменение схемы подачи ГВС на микрорайон - бак аккумулятор, замена электрооборудования) | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии, сокращение износа оборудования | ЦТП г. Муром, ул. Осипенко, д.5 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2026 | 2026 | 20 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 22 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.9 | ЦТП по ул. Октябрьская, г. Муром (замена теплообменного оборудования с установкой частотных преобразователей на двигатели насосов отопления и ГВС) | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии, сокращение износа оборудования | ЦТП г. Муром, ул. Октябрьская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2033 | 2033 | 18 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 22 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Котельная по ул. Кленовая, г. Муром с заменой котлов КВГ-2,5-95 | Повышение надежности, эффективности производства тепловой энергии, а также в связи с износом оборудования | Котельная г. Муром, ул. Кленовая | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2034 | 2034 | 24 900,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; Гкал/час | 1; 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 17,2 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24900,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Котельная по Карачаровскому шоссе, д.3А, г. Муром (ГБ-2) | Ликвидация теплогенераторов и установка современного котельного и насосного оборудования | Котельная г. Муром, Карачаровское шоссе, д.3А | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2038 | 2038 | 20 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; Гкал/час | 1; 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 1,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |
| 3.12 | Районная котельная (РК-1) по Радиозаводскому шоссе, г. Муром, (восстановление процесса деаэрации) | В связи с ликвидацией паровой котельной МРЗ, процесс деаэрации на РК-1 отсутствует, для его восстановления необходим вакуумный деаэратор | Котельная г. Муром, РК-1, ул. Радиозаводское шоссе | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2038 | 2038 | 5 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; м3/час | 0; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 25,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |
| 3.13 | Модернизация (реконструкция) ТП по ул. Стахановская, г. Муром (замена теплообменного оборудования с кожухотрубных подогревателей на пластинчатые) | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии, сокращение износа оборудования | ТП г. Муром, ул. Стахановская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2038 | 2038 | 8 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 1,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |
| 3.14 | ЦТП по ул. Советская, г. Муром, район ОАО "Кровля" (замена теплообменного оборудования и установка частотных преобразователей на двигатели насосов ГВС) |  | ЦТП г. Муром, ул. Советская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2039 | 2039 | 18 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 22,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 |  |
| 3.15 | ЦТП по ул. Московская, д.106, г. Муром (замена теплообменного оборудования и установка частотных преобразователей на двигатели насосов ГВС, отопления, системы ХВО) | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии, сокращение износа оборудования | ЦТП г. Муром, ул. Московская, д.106 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2039 | 2039 | 12 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 2,5 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |
| ВСЕГО по группе 3 | 2016 | 2039 | 209 694,05 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | 1 500,00 | - | - | - | 26842,82 | 400,00 | - | - | 50 51,23 | 5000,00 | 20000,00 | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 18000,00 | 24900,00 | - | - | - | 33000,00 | 30000,00 | - |
| 4. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей |
| 4.1 | Блочно-модульная котельная в районе ЗАО "Муром", г. Муром, установленной мощностью 4,5МВт | Отказ ЗАО "Муром" от подачи тепловой энергии потребителям | Котельная г. Муром, в районе ЗАО "Муром" по проезду Кирова | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2017 | 2017 | 30 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 4,5 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.2 | Блочно-модульная котельная для переключения тепловой нагрузки АО "МЗ РИП" в г. Муром | Отказ завода "МЗ РИП" от подачи тепловой энергии потребителям | Котельная г. Муром, в районе АО "МЗ РИП" по Карачаровскому шоссе | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2018 | 2018 | 35 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  |  | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 3,5 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.3 | Блочно-модульная котельная в районе ОАО "Муромский кирпичный завод", мощностью 0,45 МВт, г. Муром | Отказ ОАО "Муромский кирпичный завод" от подачи тепловой энергии потребителям | Котельная г. Муром, район ОАО "Муромский кирпичный завод" | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | 10 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата--ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 0,45 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.4 | Блочно-модульная котельная в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат», мощностью 0,35 МВт, г. Муром | Отказ ОАО "Муромский хлебокомбинат" от подачи тепловой энергии населению | Котельная г. Муром в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат», проезд Куйбышева | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | 10 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 0,35 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.5 | Тепловая сеть от тепловой камеры у жилого дома №19 по ул. Куликова до тепловой камеры у жилого дома №13 по ул. Куликова, г. Муром | В связи с необходимостью ликвидации ЦТП по ул. Куликова | Тепловая сеть г. Муром в районе ЦТП по ул. Куликова, д.13 и ЦТП по ул. Куликова, д.23 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | 8 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 0; 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1Ду 219-276; 1Ду 159-240; 1Ду 89-156; 1Ду 57-264; 1Ду 40-120 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.6 | Блочно-модульная котельная по ул. Лаврентьева, д.45, г. Муром, установленной мощностью 7,5 МВт * | Повышение эффективности производства тепловой энергии согласно утвержденной схемы теплоснабжения | Котельная г. Муром, ул. Лаврентьева, район д. 45 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2021 | 53 805,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 3,1 | - | 2022 |  |  |  |  |  | 2100,00 |  | 51705,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 1; 7,5 | 2022 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.7 | Блочно-модульная котельная по ул. Гоголева, д.36, г. Муром, установленной мощностью 0,7 МВт | Повышение надежности, эффективности производства тепловой энергии, сокращение износа оборудования | Котельная г. Муром, ул. Гоголева, район д.36 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2023 | 15 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,73 |  |  | 13876,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 0,7 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.8 | Тепловая сеть от здания котельной по ул. Московская, д.111, г. Муром до дома №12Б по ул. Чкалова, г. Муром с выводом из эксплуатации существующей тепловой сети | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Тепловая сеть г. Муром, ул. Чкалова | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2023 | 2023 | 6 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 219-220; 2Ду 159-120; 2Ду 133-45; 2Ду 89-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2Ду 219-220; 2Ду 159-120; 2Ду 133-45; 2Ду 89-73 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.9 | Блочно-модульная котельная в пос. Механизаторов, г. Муром с ликвидацией котельной Муромского РТП и переключение потребителей на новую котельную | Вывод из эксплуатации неэффективного источника тепловой энергии | Котельная г. Муром, пос. Механизаторов | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2025 | 2025 | 20 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 9,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 3,5 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.10 | Тепловая сеть от здания ЦТП по ул. Кооперативный проезд д.3 до жилого дома по ул. Филатова, г. Муром с выводом из эксплуатации существующей тепловой сети | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь, а также в связи с необходимостью выноса существующей теплотрассы | Тепловые сети г. Муром, ул. Кооперативный проезд, ул. Филатова | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2026 | 2026 | 12 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 325-270; 2Ду 133-270; 1Ду 89-150; 1Ду 57-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2Ду 325-270; 2Ду 133-270; 1Ду 89-150; 1Ду 57-150 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.11 | Тепловая сеть от тепловой камеры у здания МИнБ по ул. Московская, д.85Б до ул. Юбилейная, д.58, г. Муром с выводом из эксплуатации существующей тепловой сети |  | Тепловые сети г. Муром, ул. Московская-Юбилейная | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2027 | 2027 | 32 500,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду 325-490; 1Д у273-1718; 1Ду 219-500; 1Ду 159-405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32500,00 |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1Ду325-490; 1Д у 273-1718; 1Ду 219-500; 1Ду 159-405 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.12 | Тепловая сеть от здания ЦТП по ул. Заводская до дома № 54 по ул. Л. Толстого г. Муром с выводом из эксплуатации существующей тепловой сети |  | Тепловые сети г. Муром, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. Л. Толстого, ул. Ленина, ул.Красногвардейская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2031 | 2031 | 21 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 325-340; 2Ду 159-640; 1Ду 108-140; 1Ду 57-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2Ду 325-340; 2Ду 159-640; 1Ду 108-140; 1Ду 57-140 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Тепловая сеть от здания ЦТП по ул. Московская, д. 106 (школа №1) до дома №8 по ул. Физкультурная, г. Муром с выводом из эксплуатации существующей тепловой сети | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь, а также в связи с необходимостью выноса существующей теплотрассы | Тепловые сети г. Муром, ул. Московская, д.106, ул. Физкультурная, д.8 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2031 | 2031 | 9 500,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду 13-800; 1Ду 57-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1Ду 13-800; 1Ду 57-120 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Блочно-модульная котельная на ул. Губкина, г. Муром, установленной мощностью 2,0 МВт | Вывод из эксплуатации неэффективного источника | Котельная г. Муром, ул. Губкина | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2035 | 2035 | 30 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 2,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Блочно-модульная котельная в пос. Муромский г. Муром, установленной мощностью 4,2 МВт | Вывод из эксплуатации неэффективного источника | Котельная г. Муром, пос. Муромский | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2037 | 2037 | 55 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 4,2 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 4 | 2017 | 2037 | 347 805,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | - | 30000,00 | 35000,00 | 28000,00 | 3 223,73 | - | 51705,00 | 19876,27 | - | 20000,00 | 12000,00 | 32500,00 | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | - | - | - | 30500,00 | - | - | - | 30000,00 | - | 55000,00 | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 2016 | 2040 | 760 199,81 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | 10000,00 | 32744,50 | 35000,00 | 30835,00 | 53805,00 | 400,00 | 51705,00 | 27854,67 | 50051,23 | 25000,00 | 32000,00 | 32500,00 | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | 36968,14 | 36968,14 | 36968,14 | 30500,00 | 31000,00 | 33000,00 | 24900,00 | 30000,00 | - | 55000,00 | 33000,00 | 30000,00 | - |

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов округа Муром

от 27.10.2020 № 164

Приложение № 3

к Концессионному соглашению

- Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

  - Базовый уровень операционных расходов.

Устанавливается следующий уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования:

| Период | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. без НДС | 236 227,32 | 278 448,36 | 337 961,43 | 410 194,28 | 497 865,54 | 604 274,88 |

## 1.2. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения.

| Нормативный уровень прибыли, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |

1.3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения.

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 104365,0 | 104365,0 | 104365,0 | 104152,0 | 105632,0 | 104501,3 | 104291,3 | 104082,3 | 103874,3 | 103050,0 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 102844,0 | 102638,0 | 102434,0 | 102230,0 | 102028,0 | 101827,0 | 101626,0 | 101427,0 | 101229,0 | 101032,0 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100835,0 | 100640,0 | 100445,0 | 100252,0 | 100060,0 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива (вид топлива - газ) | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кут/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 164,12 | 164,12 | 164,12 | 163,98 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,70 | 163,64 | 163,64 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 163,52 | 163,52 | 163,32 | 163,32 | 163,32 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива (вид топлива - уголь) | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кут/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии | Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников | кВт/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 46,94 | 47,35 | 46,52 | 46,03 | 45,93 | 45,98 | 45,99 | 46,12 | 46,03 | 46,01 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 45,92 | 45,94 | 45,95 | 45,97 | 45,98 | 45,96 | 45,94 | 45,92 | 45,89 | 45,87 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45,85 | 45,83 | 45,81 | 45,73 | 45,74 |  |  |  |  |  |

1.4. Плановые значения показателей деятельности концессионера.

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива – газ) | кгут/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 164,12 | 164,12 | 164,12 | 163,98 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,70 | 163,64 | 163,64 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 | 163,64 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 163,52 | 163,52 | 163,32 | 163,32 | 163,32 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива – уголь) | кгут/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |  |  |  |  |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ м2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,54 | 3,59 | 3,55 | 3,54 | 3,53 | 3,51 | 3,48 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 3,47 | 3,46 | 3,45 | 3,44 | 3,44 | 3,43 | 3,42 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,42 | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,39 |  |  |  |  |  |
|  | Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 104 365 | 104 365 | 104 365 | 105 844 | 105 632 | 104 992 | 104 782 | 104 573 | 104 365 | 103 050 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 102 844 | 102 638 | 102 434 | 102 230 | 102 028 | 101 827 | 101 626 | 101 427 | 101 229 | 101 032 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 835 | 100 640 | 100 445 | 100 252 | 100 060 |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей | ед/ км | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,028 | 0,028 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,0235 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 |  |  |  |  |  |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,0185 | 0,0185 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,013 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0075 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |