*Приложение*

*к постановлению Администрации*

*округа Муром*

*от 23.11.2020 № 616*

«Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в округе Муром в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01\*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения по годам | | | | | | | | | Источник финансирования |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Бурение 1-й новой артезианской скважины на Александровском водозаборе и 2 новых скважин на Западном водозаборе со строительством станции первого подъема над ними (павильоны, водопроводные и эл. сети), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 600 |  | 200 | 400 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 12000 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 2. | Строительство водопровода d 300 мм по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. Орловской г. Мурома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром  Средства бюджета округа Муром  Областной бюджет  Федеральный бюджет |
| - разработка проектно-сметной документации | 2244,324 |  |  |  |  |  |  |  | 2244,324 |  |
| - строительство | 49304,946 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974,946  946,6  46383,4 |
| 3. | Строительство водопровода Д = 300 мм от ул. Лаврентьева по полю (параллельно ул. Юбилейной) до ул. Механизаторов протяженностью 1500 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| - разработка проектно-сметной документации | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 25000 |  |  | 13000 | 12000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| - разработка проектно-сметной документации | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 260000 |  |  |  |  | 60000 | 100000 | 100000 |  |  |
| 5. | Реконструкция станции второго подъема Александровского водозабора, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - выполнение работ | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 6. | Строительство станции третьего подъема на РЗШ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 7. | Реконструкция 4 узловых камер на сетях водопровода с заменой запорной арматуры Д = 250 - 600 мм, 8 шт. | 5000 |  |  | 3000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 8. | Оценка запасов подземных вод на участках недр, используемых для водоснабжения округа Муром | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 9. | Строительство водопровода Д = 150 мм по ул. Механизаторов до д. N 70 протяженностью 300 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - разработка проектно-сметной документации | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 10. | Строительство водопровода Д = 150 мм с. Якиманская Слобода от ул. Механизаторов до ул. Клубной - 650 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| - разработка проектно-сметной документации | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| - строительство | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 11. | Строительство водопровода Д = 150 мм по ул. Садовой, через "штабской" мост, по ул. Ленина до ул. Коммунистической протяженностью 1500 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| - разработка проектно-сметной документации | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| - строительство | 18000 |  |  |  |  |  | 8000 | 10000 |  |  |
| 12. | Строительство водопровода Д = 150 мм от существующего водопровода в районе Якимано-Слободской школы до ул. Бочкарева протяженностью 240 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| - строительство | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 13. | Строительство водопровода Д = 100 мм по ул. Октябрьской в Якиманской Слободе до существующего водопровода в районе насосной станции N 19 пос. Войкова протяженностью 440 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| - строительство | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| 14. | Строительство водопровода Д = 100 мм по ул. Кожевников от д. N 10 до д. N 1-а протяженностью 120 м, ул. Казанская и ул. Плеханова: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| - строительство | 1400 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |
| 15. | Замена зауженного участка водопровода Д = 300 мм протяженностью 30 м по пр. Куйбышева под железной дорогой (методом прокола) | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 16. | Строительство участка водопровода по ул. Губкина от д. N 15 до ул. Комсомольской протяженностью 70 м | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 17. | Реконструкция участка водопровода Д = 200 мм по ул. Парковой от насосной станции N 5 до ЦТП по ул. Советской - 380 м | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 18. | Реконструкция водопровода Д = 300 мм по Радиозаводскому шоссе от ул. Орловской до ул. Энгельса протяженностью 450 м | 3600 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 19. | Строительство участка водопровода от ул. Совхозной, 13 до КРШ, 30-г протяженностью 90 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| - строительство | 650 |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |
| 20. | Приобретение и оборудование пункта раздачи питьевой воды в Южном микрорайоне (в районе дома N 44 по РЗШ) | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство водопровода Д = 300 мм по Карачаровскому шоссе от ул. Орловской до ул. Энгельса протяженностью 600 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 3770 |  |  |  |  |  |  |  | 3770 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 22. | Строительство водопровода Д = 300 мм по Карачаровскому шоссе от проходной завода РИП до ул. Орловской протяженностью 600 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 3770 |  |  |  |  |  |  |  | 3770 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 23. | Строительство водопровода Д = 300 мм по ул. Льва Толстого от железнодорожной выемки до ул. Красногвардейской протяженностью 480 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 290 |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 24. | Строительство закольцовки водопровода Д = 400 мм по ул. Карла Маркса - Губкина - Красногвардейская на ул. Артема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 26431 |  |  |  |  |  |  |  | 26431 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 25. | Строительство водопровода Д = 300 мм по ул. Московской - Куликова - Свердлова протяженностью 1260 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 7469 |  |  |  |  |  |  |  | 7469 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 26. | Строительство водовода Д = 600 мм (подача воды от Александровского водозабора в микрорайон Южный, Карачарово) от ул. Кирова: по ул. Новой, Энергетиков, вдоль Меленковского шоссе, вдоль железнодорожной станции Муром, вдоль юго-западной промзоны по ул. Караева до камер подключения на ул. Чкалова протяженностью ~= 9850 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 3260 |  |  |  |  |  |  |  | 3260 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 108672,4 |  |  |  |  |  |  |  | 108672,4 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 27. | Строительство водопроводов Д = 150 мм по Карачаровское шоссе - Репина ... Грибоедова протяженностью ~= 2250 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 930 |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 9675 |  |  |  |  |  |  |  | 9675 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 28. | Строительство водопроводов Д = 150 мм по ул. Красина - Мира - Карачаровское шоссе - Репина протяженностью ~= 2450 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 10535 |  |  |  |  |  |  |  | 10535 |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | ИТОГО: | 619 681,673 | 0 | 8500,0 | 36510,0 | 22820,0 | 83650,0 | 119070,0 | 116100 | 183726,727 | 49304,946 |  |
|  | В том числе: собственные средства МУП "Водоканал" | 42000,0 | 0 | 3200,0 | 4100,0 | 6520,0 | 6750,0 | 6070,0 | 6180,0 | 9380,0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета округа Муром | 530151,673 | 0 | 5400,0 | 31000,0 | 16300,0 | 76900,0 | 113000,0 | 110000,0 | 175576,727 | 1974,946 |  |
|  | Средства областного бюджета | 946,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 46 383,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 383,4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |