## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2022                                                                                                                                                    № 246

О подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения округа Муром к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории округа Муром и предотвращения аварийных ситуаций, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом округа Муром,

постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов по ресурсоснабжающим и управляющим организациям согласно приложению №1.

2. Руководителям МУП «Водоканал», МУП «Горэлектросеть», МУП ПЖРЭП №3, начальнику управления жилищной политики, культуры, образования, председателям комитетов по делам молодежи, по физкультуре и спорту принять все необходимые меры к выполнению мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

3.  Рекомендовать руководителям Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», ОАО «Муромский стрелочный завод», Муромского регионального центра ДТВ, ЖКС №4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО , «ООО «Фортуна», ООО ДУК «Территория», ООО «Верба», ООО «Ремстрой Южный», ООО «Домоуправ», ООО «Партнер», ООО «Союз», ООО «Новая слобода» , а также руководителям ТСН, ТСЖ, ЖСК, осуществляющих управление многоквартирными домами, провести комплекс мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

4. Руководителям предприятий и организаций, поставляющих тепловую энергию на объекты жилого фонда и социальной сферы,а также потребителям тепловой энергии:

- в срок до 01.06.2022 года представить в Управление ЖКХ администрации округа Муром графики выполнения работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов;

- не позднее 10.09.2022 года представить в администрацию округа письменный доклад о завершении всех видов работ;

- в срок до 15.09.2022 года оформить паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов- для потребителей тепловой энергии;

- в срок до 01.10.2022 года оформить паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов- для теплоснабжающих организаций.

5. Руководителям муниципальных организаций и  учреждений расход топливно-энергетических ресурсов осуществлять в пределах утвержденных лимитов потребления. Особое внимание уделить вопросу энергосбережения и рационального использования имеющихся площадей как основному резерву экономии бюджетных средств.

6. Создать  комиссию по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда, располо-женных на территории округа Муром согласно приложению №2.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром при осуществлении проверок по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения на территории округа Муром обеспечить контроль:

- за наличием у таких организаций соглашения об управлении системой теплоснабжения;

- за наличием согласованных графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ  И.К. Федурина.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа | Е.Е.Рычков |
| --- | --- |

Приложение  №2

к постановлению администрации округа Муром

от 25.05.2022  № 246

Состав комиссии по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда, расположенных на территории округа Муром

| Федурин Игорь Константинович | - первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ – председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Солопов Дмитрий Александрович | - зам. начальника Упрвления ЖКХ по развитию инженерной инфраструктуры; |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления; |
| Гребенчук Анна Николаевна | - начальник Управление жилищной политики администрации округа Муром; |
| Загладин Алексей Николаевич | - директор Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз»; |
| Старков Владислав Александрович | - директор филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Муром(в части, касающейся подготовки жилищного-фонда); |
| Симонов Михаил Владимирович | - зам. председателя Совета народных депутатов округа Муром (по согласованию). |

Первый зам. Главы администрации округа Муром

по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                           И.К. Федурин

Приложение №1

к постановлению администрации округа Муром

от 25.05.2022  № 246

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду

2022-2023 годов по предприятиям ЖКХ и управляющим организациям

| №п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | 10312,2 |  |
| 1.1 | Ремонт оборудования котельных | 2061,2 | Муромский филиал ООО "Владимиртеплогаз", ООО "Комус" |
| 1.2 | Ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения | 4212,043 | Муромский филиал ООО "Владимиртеплогаз", ООО "Комус" |
| 1.3 | Капитальный ремонт крыш зданий котельных | 1911,055 | Муромский филиал ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1.4 | Ремонт прочего оборудования | 2127,949 | Муромский филиал ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1.5 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ для дальнейшей эксплуатации котельной, расположенной по адресу: г. Муром, ул. Московская, д.47 | в соответствии с ПСД | Муромский филиал ООО "Владимиртеплогаз" |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | 15686,3 |  |
| 2.1 | Ремонт сетей водопровода | 2915,1 | МУП "Водопровод и канализация" |
| 2.2 | Ремонт повысительных насосных станций и станции очистки | 475 | МУП "Водопровод и канализация" |
| 2.3 | Ремонт артскважин | 2696 | МУП "Водопровод и канализация" |
| 2.4 | Ремонт канализационных сетей и колодцев | 2933,9 | МУП "Водопровод и канализация" |
| 2.5 | Ремонт канализационных насосных станций | 278 | МУП "Водопровод и канализация" |
| 2.6 | Ремонт прочего оборудования | 4195 | МУП "Водопровод и канализация" |
| 2.7 | Ремонт административных зданий | 2193,3 | МУП "Водопровод и канализация" |
| 3 | Электроснабжение | 36162,5 |  |
| 3.1 | Приобретение оборудования для замены в трансформаторных подстанциях | 7379,71 | МУП "Горэлектросеть" |
| 3.2 | Реконструкция (строительство) кабельных линий 6/04 кВ | 11584,17 | МУП "Горэлектросеть" |
| 3.3 | Капитальный ремонт кабельных линий 6/04 кВ | 475,011 | МУП "Горэлектросеть" |
| 3.4 | Замена проводов и техническое обслуживания на ВЛ 0,4-10кВ | 5561,58 | Муромский РЭС филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |
| 3.5 | Капитальный ремонт воздушных линий с заменой опор | 5828,188 | МУП "Горэлектросеть", Муромский РЭС филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |
| 3.6 | Ревизия трансформаторных подстанций | 350,6 | МУП "Горэлектросеть", Муромский РЭС филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |
| 3.7 | Кап.ремонт стр. части РП/ТП | 460,2 | МУП "Горэлектросеть" |
| 3.8 | Строительство КТП43 (2*630) | 4523 | МУП "Горэлектросеть" |
| 4 | Жилищный фонд | 88580,9 |  |
| 4.1 | Ремонт инженерных сетей | 65451,6 | Управляющие организации |
| 4.2 | Ремонт кровель | 23129,3 | Управляющие организации |
|  | Итого | 150741,9 |  |

| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик» | А. А. Васильева |
| Согласовано: |  |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| Зам. начальника Управления ЖКХ по развитию инженерной инфраструктуры | Д.А. Солопов |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

| Зам. начальника отдела делопроизводства МКУ округа Муром «Организационное управление» | О.В. Едачева |
| --- | --- |

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Разослать:                               Исполнителю, УЖКХ, МФ ООО «Владимиртеплогаз», МУП ПЖРЭП №3, МУП «Водоканал», МУП «Горэлектросеть», Управление жилищной политики, Управление образования, Управление культуры, Комитет по делам молодежи, Комитет по физкультуре и спорту, ООО «Ремстрой Южный», ООО «Домоуправ», ООО «Фортуна»,  ООО ДУК «Территория», ООО «Союз», ООО «Партнер», ООО «Верба», ООО «Новая слобода», Совет народных депутатов округа Муром, Комитет территориального самоуправления округа Муром, ООО «Комус», ОАО «Муромский стрелочный завод», Муромский региональный центр ДТВ, ЖКС №4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО России по ЗВО, СМИ -           экз.