Приложение к постановлению

администрации округа Муром

от 02.06.2023 № 278

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА МУРОМ НА 2023-2025 ГОДЫ»

1.Стратегические приоритеты муниципальной программы.

### 1.1. Оценка текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства округа Муром.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерного благоустройства, качества и надежности услуг, от которых зависит состояние здоровья, уровень жизни и социальный климат.

Создание комфортных условий жизни в городе при возрастающих требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет важное значение для горожан и гостей города. В последние годы благоустройству городских территорий, ремонту уличного освещения, ремонту лестниц и уборке газонов уделяется все большее внимание. Неравнодушные жители округа Муром обращаются в Администрацию с конкретными предложениями и замечаниями.

Безусловным приоритетом муниципальной политики в округе Муром является создание условий для повышения уровня и качества жизни населения, в связи с чем и разработана муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство  и благоустройство округа Муром на 2023-2025 годы.» (далее Программа).

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения населения города и занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики. От качества жилищно-коммунальных услуг зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище.

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство  округа представляет собой динамично развивающуюся отрасль и включает в себя объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, жилого фонда, а также объекты благоустройства.

На текущий момент в округе Муром находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

Таблица №1

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельные | Ед. | 43 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) | Км. | 230,837 |
| Центральные тепловые пункты | Ед. | 25 |
| Водозаборы | Ед. | 48 |
| Насосные станции водопровода | Ед. | 48 |
| Водопроводные сети | Км. | 285,93 |
| Канализационные насосные станции | Ед. | 18 |
| Очистные сооружения канализации | Ед. | 2 |
| Канализационные сети | Км. | 211,66 |
| Электрические сети | Км. | 712,86 |
| Трансформаторные подстанции | Ед. | 322 |

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения, основной проблемой является высокий износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры, что не позволяет обеспечить соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Для ее решения необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры округа, а также реконструкция и модернизация имеющихся.

Еще одним приоритетным направлением в развитии коммунальной инфраструктуры округа Муром является обеспечение населения округа качественным питьевым водоснабжением. Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей округа. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов болезней. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5 - 7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов Стратегии социально-экономического развития Владимирской области. Для решения данной проблемы в округе разработан комплекс мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения с учетом передовых технологий.

Кроме того, в округе Муром выделяются участки под индивидуальное жилищное строительство, которые также необходимо  обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой.

Большая работа в округе Муром проведена по модернизации уличного освещения. В настоящее время в округе Муром для обеспечения уличного освещения имеется 6436 светильников, из которых светодиодные - 5502 светильника. Общее число новых, светодиодных, энергосберегающих светильников составляет– 85 %. Для полной модернизации уличного освещения необходимо заменить 934 или 15 % светильников.

Еще одним важным направлением обеспечения жизнедеятельности округа является качественная работа транспортной инфраструктуры округа. Местоположение Владимирской области, в частности округа Муром рядом со столичным регионом, а также наличие в округе моста, соединяющего дороги Владимирской области с трассами Башкортостана, Мордовии, Татарстана и юго-западными районами Нижегородской области и обеспечивающего таким образом прямое сообщение с Москвой, обуславливает необходимость в развитой дорожно-транспортной инфраструктуре, что влечет за собой высокий показатель плотности автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием.

Общая протяженность улично-дорожной сети округа составляет – 211,516 км., в том числе:

- с твердым покрытием - 198,5 км. - 93,9 % (из них с усовершенствованным покрытием-194,8 км.)

- грунтовых – 13, 016 км – 6 ,1%.

Для обеспечения организации транспортной связи на террритории округа Муром необходимо проведение мероприятий по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние посредством проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, а также эффективности использования транспортной инфраструктуры.

Надлежащее функционирование дорожно-транспортной сети также обеспечивает качественное освещение. В округе Муром находится 195,0 км. сетей уличного освещения.

Для комфортной жизни населения необходимо содержать в надлежащем состоянии объекты благоустройства округа. За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но всё-таки места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения. Многие зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Ежегодно на территории города осуществляется содержание скверов и парков общей площадью 373,1 тыс. м2, а также элементов благоустройства, газонов и зелёных насаждений, обслуживаются памятники, стелы и монументы в количестве 28 ед.

В целях улучшения экологического состояния территории округа и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы по оборудованию контейнерных площадок на территории города и в местах скопления людей, ликвидации несанкционированных свалок.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства округа Муром требуют постоянного комплексного подхода  со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, активизации работы населения, а также значительного финансирования и времени.

Для решения вышеуказанных проблем разработана муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2023-2025 годы».

1.2. Приоритеты и цели государственной политики в  сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере  жилищно-коммунального хозяйства сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

- Указ  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Российской Федерации»,

- Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденная Указом Губернатора области от 02  июня 2009 г. № 10.

Мероприятия, запланированные в рамках Программы отвечают национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы являются:

- Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий;

- Улучшение качества питьевого обеспечения;

- Улучшение качества и комфортности условий проживания граждан;

- Улучшение состояния автомобильных дорог в пределах крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок;

- Поэтапное приведение прочностных характеристик автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в соответствие с требованиями национальных стандартов;

- Приведение в нормативное состояние полосы отвода автомобильных дорог;

- Обеспечение устойчивого финансирования дорожного хозяйства для поддержания, требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и развития дорожной сети;

- Повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением освещения и разметки;

- Повышение правового сознания в предупреждении опасного поведения участников дорожного движения;

- Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа;

- Эффективное использование материальных и финансовых ресурсов при благоустройстве территории округа Муром.

Исходя из вышеуказанных приоритетов государственной и муниципальной политики, сформированы следующие цели Программы:

- Обеспечение населения округа качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения .

- Создание конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей полноценный ассортимент услуг, удовлетворяющий потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах с учетом обеспечения одновременного экономического и социокультурного прогресса округа Муром.

- Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории округа Муром.

- Создание оптимальных условий для эффективной реализации муниципальной программы.

- Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории округа Муром.

- Обеспечение безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика округа Муром в вечернее и ночное время суток.

- Обеспечение населения округа Муром коммунальными ресурсами.

- Создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в том числе для малообеспеченных категорий населения, и стабильности осуществления пассажирских перевозок.

- Повышение безопасности дорожного движения на территории округа Муром.

- Формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории округа Муром, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий.

1.3. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями, декомпозированные на местный уровень, а также задачи, направленные на достижение общественно значимых результатов.

Достижение целей Программы осуществляется  путем решения следующих задач:

- Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

- Формирование доступной и комфортной городской среды на территории гостеприимства;

- Создание имиджа округа Муром, как территории, благоприятной для туризма и инвестиций;

- Развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма;

- Обеспечение инженерной (сети электроснабжения и наружного электроосвещения) и транспортной (проезды и дороги) инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного представления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории округа для индивидуального жилищного строительства; повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

- Экономия поставляемого ресурса в результате проведения энергосберегающих мероприятий.

- Повышение качества освещенности улиц города, с целью обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

- Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.

- . Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности.

- Выполнение функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями.

- Организация озеленения и благоустройства территории;

- Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

- Организация уличного освещения.

- Поддержание технического состояния сетей уличного освещения.

- Планирование и оптимизация мероприятий по обеспечению населения округа коммунальными ресурсами  путем разработки программных документов и схем инженерного обеспечения.

- Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте.

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

- Определение приоритетных направлений развития системы организации дорожного движения, обоснование выбора оптимального варианта развития УДС и системы организации дорожного движения.

- Определение и обоснование состава мероприятий по организации дорожного движения по основным направлениям (система организации дорожного движения городской пассажирский (общественный и индивидуальный), грузовой, транзитный транспорт; улично-дорожная сеть, включая пешеходную и велосипедную инфраструктуру, с определением приоритетности их реализации).

- Улучшение экологической обстановки в сфере обращения с отходами производства и потребления.

1.4. Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития округа.

При решении задач, с учетом достижения показателей социально-экономического развития округа, будут достигнуты следующие результаты:

1. Обеспечение системного подхода к развитию коммунальной инфраструктуры округа:

1.1 По водоснабжению:

Улучшится качество и надежность  питьевого водоснабжения. В  перспективе появится возможность подключить новых потребителей с услугой качественного питьевого водоснабжения.

1.2. В области обеспечения инженерной инфраструктуры (земельных участков, предназначенных для бесплатного представления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории округа для индивидуального жилищного строительства) реализация мероприятий способствует обеспечению инженерными сетями и дорогой к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям, в селе Дмитриевская Слобода (ул. Октябрьская, ул. Первомайская), а также обеспечению инженерными сетями к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям,  в районе деревни Александровка.

Предполагается предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих в округе Муром, в целях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

1.3. По электроснабжению и энергосбережению:

Реализация мероприятий в области электроснабжения округа, энергосбережения и повышению энергетической эффективности приведет к экономии энергетических ресурсов, к сокращению бюджетных расходов за потребляемую электроэнергию для нужд городского освещения.

Реализация вышеуказанных мероприятий имеет высокую социальную эффективность, так как предполагает повышение качества и надежности предоставления жилищно- коммунальных услуг населению, повышению общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также способствует снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

2. В области дорожно-транспортной инфраструктуры:

- Улучшить состояние дорог общего пользования местного значения.

- Будут созданы комфортные условия для населения при перемещениях внутри округа, улучшится качество и снизится время перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

- Повысится безопасность дорожного движения, снизив количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.

- В результате обеспечения комплексного подхода к организации дорожного движения ожидается  увеличение скорости движения, доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания.

- Будет обеспечена возможность пользования общественным транспортом по льготной стоимости для школьников, студентов, пенсионеров. Улучшение финансового положения данной категории населения за счет мер социальной поддержки.

3. В области благоустройства территории округа:

- Обеспечение системного подхода к развитию объектов благоустройства округа;

- Улучшение эстетического вида округа и объектов благоустройства, повышение привлекательности для местного населения и гостей города;

- Улучшение микроклимата, защита от шума, благотворное влияние на здоровье населения путем мероприятий по озеленению;

- Проведение мероприятий по содержанию и реконструкции кладбищ, памятников и мемориалов позволит значительно улучшить состояние воинских захоронений, расположенных на территории округа Муром, укрепить статус воинских захоронений, обеспечить сохранение органами местного самоуправления восстановленных воинских захоронений в хорошем состоянии на протяжении длительного времени.

Паспорт

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2023-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ администрации округа Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. МКУ «Муромстройзаказчик»; 2. МКУ «Управление ГО и ЧС»; 3. МБУ «Благоустройство»; 4. МБУ «Дорожное хозяйство»; 5. Управление «Муниципальная инспекция администрации округа Муром»; 6. МКУ «ЦБ Управления ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение населения округа качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения . - Создание конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей полноценный ассортимент услуг, удовлетворяющий потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах с учетом обеспечения одновременного экономического и социокультурного прогресса округа Муром. - Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории округа Муром. - Создание оптимальных условий для эффективной реализации муниципальной программы. - Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории округа Муром. - Обеспечение безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика округа Муром в вечернее и ночное время суток. - Обеспечение населения округа Муром коммунальными ресурсами. - Создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в том числе для малообеспеченных категорий населения, и стабильности осуществления пассажирских перевозок. - Повышение безопасности дорожного движения на территории округа Муром. - Формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории округа Муром, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. - Формирование доступной и комфортной городской среды на территории гостеприимства; - Создание имиджа округа Муром, как территории, благоприятной для туризма и инвестиций; - Развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма; - Обеспечение инженерной (сети электроснабжения и наружного электроосвещения) и транспортной (проезды и дороги) инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного представления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории округа для индивидуального жилищного строительства; повышение качества жилищно-коммунальных услуг. - Экономия поставляемого ресурса в результате проведения энергосберегающих мероприятий. - Повышение качества освещенности улиц города, с целью обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения. - Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. - . Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности. - Выполнение функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями. - Организация озеленения и благоустройства территории; - Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. - Организация уличного освещения. - Поддержание технического состояния сетей уличного освещения. - Планирование и оптимизация мероприятий по обеспечению населения округа коммунальными ресурсами путем разработки программных документов и схем инженерного обеспечения. - Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте. - Обеспечение безопасности дорожного движения. - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. - Определение приоритетных направлений развития системы организации дорожного движения, обоснование выбора оптимального варианта развития УДС и системы организации дорожного движения. - Определение и обоснование состава мероприятий по организации дорожного движения по основным направлениям (система организации дорожного движения городской пассажирский (общественный и индивидуальный), грузовой, транзитный транспорт; улично-дорожная сеть, включая пешеходную и велосипедную инфраструктуру, с определением приоритетности их реализации). - Улучшение экологической обстановки в сфере обращения с отходами производства и потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы или структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | - Чистая вода. - Развитие туристической инфраструктуры (Владимирская область). - Обеспечение поддержки многодетных семей. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области. - Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями. - Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения - Создание условий для реализации муниципальной программы. - Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа. - Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного освещения округа. - Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром. - Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа. - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории округа. - Создание и приведение контейнерных площадок в соответствие с требованиями СанПин 2.1.3648-21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п |  |  | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния |  |  | Базовое значение за 2022 год плановое | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Связь с национальными целями |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Повышение доли населения округа Муром, обеспеченного питьевым водоснабжением согласно нормативным значениям до | % |  |  | Х | 16,2 |  | 0 |  | 0 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 2. |  |  | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. |  |  | Х | 3,697 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты водоснабжения | ед. |  |  | Х | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 4. |  |  | Количество реализованных проектов по проектированию туристского центра города | ед. |  |  | Х | 1 |  | 0 |  | 0 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 5. |  |  | Количество установленных светодиодных светильников | ед. |  |  | Х | 240 |  | 0 |  | 0 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 6. |  |  | Протяженность построенных сетей инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей , км./Количество разработанной ПСД. | км./ ед. |  |  | 0,544/2 | 3,0/0 |  | 23,6/0 |  | 18,6/0 |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений | ед. |  |  | Х | 2 |  | 0 |  | 0 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 8. |  |  | Протяженность автомобильных дорог,подлежащих ремонту | км. |  |  | 22,35 | 13,0626 |  | 7,783 |  | 7,783 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 9. |  |  | Количество граждан, обратившихся за предоставлением дополнительных мер соц.поддержки (коммунальные услуги) | тыс.чел. |  |  | Х | 104,215 |  | 0 |  | 0 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 10. |  |  | Площадь благоустройства объектов озеленения | тыс.м2 |  |  | 1302,619 | 1302,619 |  | 1302,619 |  | 1302,619 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 11 |  |  | Количество благоустраиваемых территорий | ед. |  |  | Х | 2 |  | 0 |  | 0 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 12. |  |  | Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию | ед. |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 13. |  |  | Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию | км. |  |  | 195 | 195 |  | 195 |  | 195 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 14. |  |  | Количество разработанных (актуализированных) документов инженерного обеспечения, ед. | ед. |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 15. |  |  | Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта, в том числе пенсионеры | штук |  |  | 19 679 | 19265 |  | 19265 |  | 19265 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 16. |  |  | Количество приобретенных билетов школьниками,студентами воспользовавших ся услугами общественного транспорта | штук |  |  | 2480 | 2006 |  | 2006 |  | 2006 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 17. |  |  | Приобретение льготных социальных билетов отдельным категориям граждан | штук |  |  | 35746 | 17464 |  | 0 |  | 0 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 18. |  |  | Количество приобретенного оборудования для оказания помощи при ДТП | ед. |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 19. |  |  | Количество установленных дорожных знаков | ед. |  |  | 100 | 150 |  | 150 |  | 150 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 20. |  |  | Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию | ед. |  |  | 2700 | 2830 |  | 2980 |  | 3130 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 21. |  |  | Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию | ед. |  |  | 31 | 31 |  | 31 |  | 31 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 22. |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,подлежащих содержанию | км. |  |  | 211,516 | 242,110 |  | 242,110 |  | 242,110 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
|  | 23. |  |  | Количество приведенных контейнерных площадок в нормативное состояние в соответствие с требованиями СанПин 2.13684-21 | ед |  |  | Х | 26 |  | 0 |  | 0 | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы |  | Источники финансирования |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 1 145 746,756910 |  |  | 656 318,78891 |  | 250 712,1 |  |  | 238 715,868 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 330 298,3 |  |  | 326 080,4 |  | 4 217,9 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 231 128,26939 |  |  | 115 866,36939 |  | 63 640,9 |  |  | 51 621,0 |  |
|  |  |  | В том числе областной дорожный фонд |  |  |  | 173 480,0 |  |  | 95 580,0 |  | 38 950,0 |  |  | 38 950,0 |  |
|  |  |  | Бюджет округа Муром |  |  |  | 584 320,18752 |  |  | 214 372,01952 |  | 182 853,3 |  |  | 187 094,868 |  |
|  |  |  | В том числе местный дорожный фонд |  |  |  | 233 928,6 |  |  | 75 785,1 |  | 77 796,5 |  |  | 80 347,0 |  |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление (подпрограмма) 1 «Чистая вода» |  |  |  |
| 1.1. | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов «Чистая вода» |  |  |
| 1.1.1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. | Реализация Задачи имеет высокую социальную эффективность и позволит: 1. Улучшить показатели подаваемой потребителям воды, которые будут соответствовать СанПиН 2.1.4.10-74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 2. Позволит повысить качество и надежность водоснабжения на социально-значимых объектах, обеспечив более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, а также улучшить качество предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемыми государственными и муниципальными учреждениями, расположенными на территории округа Муром (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, спорта и т.д.). 3. В перспективе позволит подключить новых потребителей с услугой качественного питьевого водоснабжения. | 1. Повышение доли населения округа Муром, обеспеченного питьевым водоснабжением согласно нормативным значениям до 16,2 % 2. Протяженность построенных сетей водоснабжения - 3,697 км. 3. Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты водоснабжения – 1 ед. |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения» |  |  |
| 1.2.1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. | В результате улучшаться показатели подаваемой потребителям воды, которые будут соответствовать СанПиН 2.1.4.10-74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». | Повышение доли населения округа Муром, обеспеченного питьевым водоснабжением согласно нормативным значениям до 16,2 % |
| Направление (подпрограмма) 2 «Развитие туристической инфраструктуры (Владимирская область)» |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Владимирская область)» |  |  |
| 2.1.1 | - Формирование доступной и комфортной городской среды на территории гостеприимства; - Создание имиджа округа Муром, как территории, благоприятной для туризма и инвестиций; - Развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма. | Реализация задач позволит увеличить число туристов, создать единое пространство с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью. Спроектировать туристский центр города Муром. | Количество реализованных проектов по проектированию туристского центра города – 1 ед. |
| Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение поддержки многодетных семей» |  |  |  |
| 3.1. | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов «Обеспечение поддержки многодетных семей» |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение инженерной (сети электроснабжения и наружного электроосвещения) и транспортной (проезды и дороги) инфраструктуры земельных участков, предназначенных для бесплатного представления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории округа для индивидуального жилищного строительства; повышение качества жилищно-коммунальных услуг | Реализация Задачи способствует обеспечению инженерными сетями и дорогой к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям, в селе Дмитриевская Слобода (ул. Октябрьская, ул. Первомайская), а также обеспечению инженерными сетями к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям, в районе деревни Александровка, в том числе: сетями водоснабжения и водоотведения, сетями газоснабжения, сетями наружного электроснабжения и электроосвещения, дорогами и проездами с твердым покрытием. | - Протяженность построенных сетей инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей – 45,2 км. - Количество разработанной ПСД – 0 ед. |
| Направление (подпрограмма) 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» |  |  |  |
| 4.1. | Региональный проект «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» |  |  |
| 4.1.1 | - Экономия поставляемого ресурса в результате проведения энергосберегающих мероприятий. - Повышение качества освещенности улиц города, с целью обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения | Реализация Задач приведет: - к экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, сокращению расходов на оплату энергетических ресурсов в объеме 484,5 – 570,0 тыс. руб. в год или 80-95 тыс. кВт ч в год, что соответствует снижению потребления электроэнергии на уличное освещение в округе Муром на 2,2-2,62 % от обще годового объема. Таким образом, реализация Мероприятия имеет высокую энергетическую эффективность. 2. имеет высокую социальную эффективность, так как предполагает повышение качества и надежности предоставления жилищно- коммунальных услуг населению, повышению общественной безопасности и безопасности дорожного движения 3. позволит снизить использование природного ресурса, что предполагает снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. | Количество установленных светодиодных светильников - 240 ед. |
| Направление (подпрограмма) 5: «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями» |  |  |  |
| 5.1 | Региональный проект "Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями" |  |  |
| 5.1.1 | Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. | Реализация Задачи позволит значительно улучшить состояние воинских захоронений, расположенных на территории округа Муром, укрепить статус воинских захоронений, обеспечить сохранение органами местного сомоуправления восстановлнных воинских захоронений в хорошем состоянии на протяжении длительного времени. Реализация Программы не предполагает возникновения экологических последствий . Совокупный эффект от реализации мероприятий Программы можно рассмаривать как сочетание воспитательного экономического и социального эффектов. Воспитательный эффект предусматривает формирование уважительного отношения граждан к памяти погибших при защите Отечества, чувства гордости за свою отчизну, а также упрочнение статуса России как великой культурной державы, имеющей героическое историческое наследие. Экономичесий эффект возникает в результате своевременного выполнения мероприятий Программы, после которых не потребуются государственные расходы на первоочередные мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений в течение следующих 20-25 лет. Социальный эффект проявится в воспитании патриотизма у граждан Российской Федерации, особенно у подрастающего поколения и подготовке их к достойному и самоотверженному служению обществу и госдарству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. | Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений - 2 |
| Направление (подпрограмма) 6 «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| 6.1. | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |
| 6.1.1. | - Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности. | Реализация Задач позволит : - Улучшить состояния дорог общего пользования местного значения. -Будут созданы комфортные условия для населения при перемещениях внутри округа, улучшится качество и снизится время перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. - Повысится безопасность дорожного движения, снизив количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями. | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту – 28,6286 км. |
| Направление (подпрограмма)7 «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |
| 7.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |
| 7.1.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями | Реализация задач имеет социальный эффект, обеспечив ряду граждан дополнительную меру социальной поддержки. Также будут реализованы расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, централизованных бухгалтерий, муниципального казенного учреждения «Муромстройзаказчик». | Количество граждан, обратившихся за предоставлением дополнительных мер соц.поддержки – 104,215 тыс. чел. |
| Направление (подпрограмма) 8 «Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа» |  |  |  |
| 8.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа» |  |  |
| 8.1.1. | Организация озеленения и благоустройства территории; | - Улучшение эстетического вида округа, повышение привлекательности для местного населения и гостей города; - Улучшение микроклимата; - Защита от шума; - Благотворное влияние на здоровье населения. | Площадь благоустройства объектов озеленения – 1302,619 тыс.м2. Количество благоустраиваемых территорий – 2 ед. |
| 8.1.2. | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. | - Улучшение внешнего вида, эстетического и технического состояния кладбищ и мемориалов; - Улучшение социально-нравственной обстановки на территории округа; - Привитие гражданам уважительного отношения к памяти погибших при защите Отечества. | Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию – 4 ед. |
|  | Направление (подпрограмма) 9 «Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного освещения округа» |  |  |
| 9.1. | Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного освещения округа» |  |  |
| 9.1.1. | Организация уличного освещения | 1.Обеспечение качества и надежности уличного освещения на территории округа 2. Экономное использование энергоресурсов и финансовых средств | Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию - 195 км. |
| 9.1.2 | Поддержание технического состояния сетей уличного освещения |  |  |
| Направление (подпрограмма) 10 «Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром» |  |  |  |
| 10.1. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром» |  |  |
| 10.1.1. | Планирование и оптимизация мероприятий по обеспечению населения округа коммунальными ресурсами путем разработки программных документов и схем инженерного обеспечения | Обеспечение системного подхода к развитию коммунальной инфраструктуры округа | Количество разработанных (актуализированных) документов инженерного обеспечения - 6 ед. |
|  | Направление (подпрограмма) 11 «Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа» |  |  |
| 11.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа» |  |  |
| 11.1.1. | Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте | 1.Обеспечение данной категории граждан возможности пользования общественным транспортом по льготной стоимости 2.Улучшение финансового положения данной категории населения за счет мер социальной поддержки | 1.Количество приобретенных билетов школьниками, студентами воспользовавшихся услугами общественного транспорта – 6 018 штук. 2.Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта, в том числе пенсионеры – 57 795 штук. 3.Приобретение льготных социальных билетов отдельным категориям граждан – 17 464 штук. |
| Направление (подпрограмма) 12 «Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории округа» |  |  |  |
| 12.1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории округа» |  |  |
| 12.1.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения. | Имеет ярко выраженный социально-экономический и демографический эффект: минимизация факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, оперативность оказываемой помощи при ДТП позволит уменьшить транспортный травматизм, а также сократить материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. | Количество приобретенного оборудования для оказания помощи при ДТП - 3 ед. |
| 12.1.2. | - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. - Определение приоритетных направлений развития системы организации дорожного движения, обоснование выбора оптимального варианта развития УДС и системы организации дорожного движения; - Определение и обоснование состава мероприятий по организации дорожного движения по основным направлениям (система организации дорожного движения городской пассажирский (общественный и индивидуальный), грузовой, транзитный транспорт; улично-дорожная сеть, включая пешеходную и велосипедную инфраструктуру, с определением приоритетности их реализации) | Эффективность реализации Задачи зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его. «Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий относятся: - повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; - активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции; - снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг; - улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и капитального ремонта дорог; - снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду; Последовательная реализация мероприятий будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах округа. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в округе будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики округа | 1.Количество установленных дорожных знаков - 450 ед. 2. Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию - 3130 ед. 3. Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию-31 ед. 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию-242,110 км. |
| Направление (подпрограмма) 13 «Создание и приведение контейнерных площадок в соответстивие с требованиями СанПин 2.1.3648-21» |  |  |  |
| 13.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание и приведение контейнерных площадок в соответствие с требованиями СанПин 2.1.3648-21» |  |  |
| 13.1.1. | Улучшение экологической обстановки в сфере обращения с отходами производства и потребления | Реализация задачи позволит увеличить количество мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | Количество приведенных контейнерных площадок в нормативное состояние в соответствие с требованиями СанПин 2.1.3684-21 - 26 ед. |